ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

(название муниципальной программы)

ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Примеча  ние |
| план | факт | утверждено | освоено | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года, ед. | Ед. | 1 | 1 |  |  |  | |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), % | % | 3,0 | 3,0 |  | Всего, в т.ч. | 80,59732 | 80,59732 | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | |  |
| федеральный бюджет | 53,80810 | 53,80810 | |  |
| областной бюджет | 11,02034 | 11,02034 | |  |
| внебюджетные средства | 0,62030 | 0,62030 | |  |
| бюджет сельских поселений | 15,14858 | 15,14858 | |  |
| 3 | 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Красноармейская, дом №91 | | Количество реализованных проектов благоустройства дворовой территории, ед. | Ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 80,59732 | 80,59732 | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | |  |
| федеральный бюджет | 53,80810 | 53,80810 | |  |
| областной бюджет | 11,02034 | 11,02034 | |  |
| внебюджетные средства | 0,62030 | 0,62030 | |  |
| бюджет сельских поселений | 15,14858 | 15,14858 | |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | | 1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ, включенных в программу, % | % | 1,0 | 1,0 |  | Всего, в т.ч. | 0,62030 | 0,62030 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,62030 | 0,62030 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| 2. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | чел/часы | 20 | 20 |  |  |  |  | |  |
| 5 | Мероприятие 1: Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | | Результативность использования привлеченных денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий, % | % | 100 | 100 |  | Всего, в т.ч. | 0,62030 | 0,62030 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,62030 | 0,62030 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| 6 | Мероприятие 2: Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий, ед. | ед | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| Подпрограмма 2 Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель подпрограммы - Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | Количество благоустроенных общественных территорий в течение года, ед. | ед | 1 | 1 |  |  |  |  | |  |
| Задача 1 подпрограммы 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района, в том числе | | Площадь благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | Га | 4,08 | 4,08 |  | Всего, в т.ч. | 3782,22998 | 3782,22998 | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | |  |
| федеральный бюджет | 2544,6479 | 2544,6479 | |  |
| областной бюджет | 521,19366 | 521,19366 | |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 716,38842 | 716,38842 | |  |
| 9 | Мероприятие 1: Благоустройство сквера у памятника Ленину в с. Каргасок | | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, м² | м2 | 3,47 | 3,47 |  | Всего, в т.ч. | 3782,22998 | 3782,22998 | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | |  |
| федеральный бюджет | 2544,6479 | 2544,6479 | |  |
| областной бюджет | 521,19366 | 521,19366 | |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 716,38842 | 716,38842 | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 3862,8273 | 3862,8273 | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | |  |
| федеральный бюджет | 2598,456 | 2598,456 | |  |
| областной бюджет | 532,214 | 532,214 | |  |
| внебюджетные средства | 0,6023 | 0,6023 | |  |
|  | | | | | | | | бюджет сельских поселений | 731,537 | 731,537 | |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 4 |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года | Ед. | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий в течение года | Ед. | 1 | 1 |  |

Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Мельникова

13.02.2019

О.А. Мельникова

2-13-54