Утверждено протоколом заседания

КЧС и ПБ от 21.02.2020 № \_4\_\_ .

Приложение 1

**ПЛАН**

**основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и половодья на реках Каргасокского района в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные за организацию исполнения** | **Срок****исполнения** | **Отметка о исполнении** |
| 1. | Разработать план МО по организованному пропуску половодья и представить их в КЧС и ПБ Каргасокского района. | Зам. председателя КЧС и ПБ района Монголин С.В., главный специалист по делам ГО и ЧС Кудряшов А.Г. | до 28.02.2020 |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ПБ района с повесткой: «О предварительном прогнозе паводковой обстановки весной 2020 г., задачах по организованному пропуску половодья. | Заместитель председателя КЧС и ПБ района Монголин С.В., главный специалист по делам ГО и ЧС Кудряшов А.Г. | до 28.02.2020 |  |
| 4. | Уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Каргасокского района» в части ликвидации последствий наводнений. | главный специалист по делам ГО ЧС Кудряшов А.Г. | 26.03.2020 |  |
| 5. | Определить состав и привести в готовность силы и средства района, объектов экономики, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение АСДНР. Проверить их готовность в ходе специальных учений. | Заместитель председателя КЧС и ПБ района Монголин С.В., главный специалист по делам ГО и ЧС Кудряшов А.Г., руководители предприятий, организаций и учреждений, Главы с/поселения. | 23.03.2020 |  |
| 6. | Уточнить пункты размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления, организовать их подготовку к паводковому периоду. | Главы с/поселения, главный специалист по делам ГО и ЧС Кудряшов А.Г. | 23.03.2020 |  |
| 7. | Организовать медицинское обслуживание населения, проживающего в зонах возможных затоплений, создать резерв медикаментов, перевязочного материала в населенных пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковой период. При необходимости направить хронических больных и беременных в стационар. | Главный врач ОГБУЗ "Каргасокская РБ"Винокуров С.С., Главы с/поселения | 31.03.2020 |  |
| 8. | Организовать проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроля за их выполнением. | Роспотребнадзор Медведь Е.В., Главы с/поселения | 31.03.2020 |  |
| 9. | Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного дрейфа в период ледохода | Старший государственный инспектор руководитель северного инспекторского отделения Центр ГИМС ГУ МЧС России по ТО ПлатоновС.Г., Главы с/поселения | 20.03.2020 |  |
| 10. | Создать запасы ГСМ для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затоплений и подтоплений. | Главы с/поселений | 16.03.2020 |  |
| 11. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановке в период прохождения половодья | Главы сельских поселений, ЕДДС | 23.03.2020 |  |
| 12. | Создание территориальных поселковых паводковых комиссий | Главы сельских поселений Сысолин А.А. , Волков В.В. | 23.03.2020 |  |
| 13. | Организовать мониторинг завоза в населенные пункты отрезанных половодьем продуктов питания, лекарственных средств и ГСМ | Начальник отдела экономики и социального развития Ожогина И.А. | 01.04.2020 |  |
| 14. | Обеспечить подъезд к складам ГСМ до наступления весеннего половодья и обеспечить обваловку складов | Главы сельских поселений | 01.06.2020 |  |
| 15. | Проведение мероприятий по исключению подачи газа:- провести внеплановый осмотр участков газовой трубы в местах возможного затопления, устранить выявленные недостатки, провести инструктаж персонала, организовать дежурство ответственных лиц на период паводка, подготовить аварийные бригады. | Начальник Каргасокского участка ОАО "Газпром газораспределение Томск" Легостаев В.И., Главы Каргасокского(Барышев Д.Е.), Вертикосского (Петроченко В.В.), Средневасюганское (Русаков А.К.) с/поселения | 01.04.2020 |  |
| 16. | Обеспечить готовность вертолётных площадок к приёму транспортных средств. | Главы сельских поселений | 01.04.2020 |  |
| 17. | Подготовить списки беременных, больных людей и инвалидов, которые не могут перемещаться самостоятельно, для обеспечения их эвакуации авиатранспортом в случае необходимости. | Главы сельских поселений, главный специалист по делам ГО и ЧС Кудряшов А.Г. | 23.03.2020 |  |
| 18. | Проверить состояние и готовность системы оповещения связи в районе, организовать проверку сирен С-40 | Начальник МЦТЭЭ с.Каргасок ПАО «Ростелеком» Смирнов В.И.Главы сельских поселений | 23.03.2020 |  |
| 19. | Проведение мероприятий по исключению прекращения подачи электроэнергии:-провести внеплановый осмотр воздушных линий в местах возможного затопления, устранить выявленные недостатки, провести инструктаж персонала, организовать дежурство ответственных лиц на период паводка, подготовить аварийные бригады. | Главы сельских поселений, начальник Каргасокского РЭС ПАО "ТРК" Козин С.Н., руководители муниципальных унитарных предприятий энерго снабжения сельских поселений. | 01.04.2020 |  |
| 20. | Закрепление плавсредств во избежание их повреждения и затопления | Главы сельских поселений, руководители предприятий | с 02.04-25.04.2020 |  |
| 21. | Осуществление контроля за своевременным закрытием ледовых переправ на территории района | Начальник ОМВД РФ по Каргасокскому району, старший государственный инспектор руководитель северного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по ТО Платонов С.Г. | по ледовой обстановке |  |
| 22. | Разработать графики дежурства членов комиссии в случае объявления ЧС в период половодья | Заместитель председателя КЧС и ПБ района Монголин С.В., Главы с/поселений., главный специалист по делам ГО и ЧС Кудряшов А.Г. | при необходимости |  |
| 23. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся обстановке в период половодья. Проведение схода граждан  | Главы с/поселений, главный специалист по делам ГО ЧС Кудряшов А.Г. | на период половодьядо 15.04.2020 |  |
| 24. | Провести дополнительную инвентаризацию плавательных средств частного сектора и объектов всех форм собственности для возможного их привлечения по предупреждению или ликвидации ЧС, обусловленных весенним половодьем. | Главы сельских поселений | 23.03.2020 |  |
| 25. | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения половодья. Ориентировочное количество прибытие спасателей – 10 чел. | Главы с/поселения. | 30.03.2020 |  |
| 26. | Провести подготовку необходимого количества техники и плавательных средств, для проведения спасательных работ и эвакуации населения в паводковый период, уточнить места их дислокации (складирования, размещения). | Главы с/поселения | 30.03.2020 |  |
| 27. | Произвести очистку сточных канав, пропускных труб, снега с улиц населенных пунктов | Главы сельских поселений | 20.04.2020 |  |
| 28. | Определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, распространяющееся на незатопленные территории; опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления особенно в ночное время) | Главы сельских поселений | 10.04.2020 |  |
| 29. | Создать запас пиломатериала (кругляк, тес, плаха) | Главы с/поселения | 20.04.2020 |  |
| 30. | Организовать дополнительные водомерные посты | Главы Киндальского (Волков В.В.) Усть-Тымского (Сысолин А.А.) сельских поселений | на период половодья |  |
| 31. | Спланировать и проверить наличие, техническое состояние откачивающих средств на предприятиях экономики с целью создания резерва и маневра ими при угрозе подтопления населенных пунктов и отдельных жилых строений. | Главы сельских поселений | 30.03.2020 |  |
| 32. | Оказывать материально-техническое содействие противопаводковых комиссий сельских поселений в спасении населения при подтоплении. | Начальник 32 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ТО Шемякин Д.Ю., ОПС №5 по Каргасокскому району Сыркин С.А. | В период половодья |  |
| 33. | Организовать действия по принятию при чрезвычайной ситуации неотложных мер по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, обеспечению общественного порядка в зонах затопления населённых пунктов, а также возможность применения транспортных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами для оповещения населения об угрозе затопления. | Главы сельских поселений, начальник ОМВД России по Каргасокскому району | В период половодья |  |
| 34. | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан и организаций на период прохождения половодья. | Главы сельских поселений | 30.03.2020 |  |
| 35. | Организовать завоз продуктов питания для обеспечения жизнедеятельности населения в населенных пунктах, отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | Главы сельских поселений | 01.04.2020 |  |
| 36. | В населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, провести мероприятия по защите источников питьевого водоснабжения, при необходимости создать запас питьевой воды. | Главы Киндальского (Волков В.В.), Усть-Тымского (Сысолин А.А.), Вертикосского (Петроченко В.В.) сельских поселений. | До01.05.2020 |  |
| 37. | Организовать ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления, с этой целью создать:- специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи;- сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных. | Главы сельских поселений, "Каргасокское районное ветеринарное управление" Паначева О.Ю.  | До 10.04.2020 |  |