

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(С изм.от 04.12.2012 № 238; от 26.11.2013 № 358; от 11.02.2014 №22)

10.11.2010 № 184

с. Каргасок

Об утверждении муниципальной программы «Каргасокского района на период 2011-2015 годы

В соответствии с Распоряжением Главы Каргасокского района от 12.07.2010 №362 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Каргасокского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района Бухарина Н.И.

Глава Каргасокского района А.М.Рожков

Н.С.Муравьева

2-17-48

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Каргасокского района

От 10.11.2010 № 184

Муниципальная программа

«Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» |
| Инициатор предложения о разработке муниципальной программы | Администрация Каргасокского района |
| Координатор муниципальной программы |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Каргасокского района |
| Исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Разработчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.  В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:  - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;  - организация строительства газораспределительных сетей. |
| Показатели целей и задач муниципальной программы (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, %   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | 15,4 | 19,5 | 25,3 | 28,5 | 31,4 | 38,5 |   Количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, ед.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | 2046 | 2570 | 2745 | 2770 | 2890 | 3350 |   Протяженность муниципальных газопроводов, км   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | 64,63 | 77,53 | 77,69 | 85,3 | 94,2 | 106,7 | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2011 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ресурсов | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | Расходы на реализацию программы, всего, в том числе: | 87924,8 | 27909,0 | 2035,8 | 9900,0 | 13 580 | 34 500 | | Районный бюджет | 63424,8 | 12409,0 | 2035,8 | 5900,0 | 13 580 | 29 500 | | Областной бюджет | 24500,0 | 15500,0 | - | 4000,0 | - | 5000,0 |   Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР (тыс. руб.) |  |
| Инвестиции (тыс. руб.) | 87 924,8 |
| Прочие (тыс. руб.) |  |
| Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг.  Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).  Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. |
| Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Каргасокского района |

**Введение**

1. *Предмет регулирования и сфера действия Программы*

Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Каргасокского района.

1. *Основные термины и определения*

* **газоснабжение** - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;
* **газораспределительная система** - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;
* **газификация** - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;
* **потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации**) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика использующее его в качестве топлива или сырья.

**Раздел I. Содержание проблем газификации**

* 1. *Анализ проблем газификации*

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

* 1. *Описание существующего положения*

Уровень газификации Томской области природным газом составляет 6,3%, в том числе в сельской местности 3,8 %. В целом по России эти показатели равны соответственно 63,2% и 45,5%.

По состоянию на 01. 01. 2009 года удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томской области, составляет 15,5%.

На рис.1 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Каргасокском районе за период с 2002 по 2008 годы. Рост данного показателя составляет 9,2%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда последних лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.

Ниже приведены показатели уровня газификации жилищного фонда в разрезе муниципальных районов Томской области согласно статистическим данным за 2008 год.

По Каргасокскому району удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, составляет 14,3%, что значительно ниже, чем в других районах области.

Объем поставки природного газа потребителям района в 2009 году составил 14837,74 тыс. куб. м. и за период с 2006 по 2009 годы увеличился на 1477,5 тыс. куб.м.

Объемы поставки природного газа потребителям Каргасокского района\*

\* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Общая протяженность газопроводов на территории Каргасокского района составляет 122,755 км, в том числе муниципальной принадлежности – 64,631 км.

Газоснабжение Каргасокского района охватывает жителей районного центра (с. Каргасок, п. Геологический, п. Нефтяников) и с. Павлово Каргасокского сельского поселения, с. Вертикос Вертикосского сельского поселения и с. Мыльджино Средневасюганского сельского поселения.

Данные

о газифицированном жилищном фонде\*

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Количество газифицированных домовладений, ед. |
|
|
| Каргасок (п. Геологический и п. Нефтяников включительно) | 1729 |
| Павлово | 180 |
| Вертикос | 84 |
| Мыльджино | 53 |
| ИТОГО | 2046 |

\* - по данным ведомственной статистики

Прирост потребителей сетевого газа в районе за период с 2006 по 2009 годы составил 638 абонентов. Показатели развития системы газоснабжения района по годам выглядят следующим образом:

Динамика развития системы газоснабжения Каргасокского района\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Число потребителей природного (сетевого) газа, абонент | | | Прирост числа потребителей |
| Всего | в том числе | |
| население | прочие потребители |
| 2006 | 1465 | 1417 | 48 |  |
| 2007 | 1593 | 1547 | 46 | 128 |
| 2008 | 1900 | 1851 | 49 | 307 |
| 2009 | 2103 | 2046 | 57 | 203 |

\* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Следует отметить, что населённые пункты района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения. В этой связи действующая схема теплоснабжения населенных пунктов не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения и темпы развития газификации нельзя считать достаточными для удовлетворения потребности населения в данном виде топлива.

* 1. *Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы*

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

* 1. *Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом*

Опыт реализации целевых программ на территории Каргасокского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами: 1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

* 1. *Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Каргасокского района*

1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годов» и является комплексным и системным планом действий для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Каргасокского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Каргасокского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (далее – Программа) являются:

* Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",
* Постановление Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»
* Программа социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский района» Томской области;
* Распоряжение Главы Каргасокского района от 12.07.2010 № 362 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы».

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

*2.1. Основные цели Программы*

Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.

*2.2. Основные задачи Программы*

В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;

- организация строительства газораспределительных сетей;

*2.3. Достижение целей и задач*

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

*2.4. Сроки реализации Программы*

Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы

*2.5. Показатели реализации программы*

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, %,

- количество домовладений, получивших доступ к услуге газоснабжения за период реализации Программы, ед.;

- протяженность газопроводов, построенных за период реализации Программы, км;

Цели, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

*2.6. Программные мероприятия*

Перечень мероприятий Программы, прогнозная стоимость их выполнения, сроки исполнения мероприятий, ответственные за выполнение мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

**Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы**

3.1. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Общее количество домовладений в Каргасокском сельском поселении 4150 ед. Имеют доступ к использованию природного газа 1729 домовых хозяйств. Ожидается, что в результате реализации программных мероприятий количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом, составит 3350 ед. Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.

С'кол = 3350 / 4150 = 0,807

Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время.

Скол = 1729 / 4150 = 0,417

Сэ = (0,807 – 0,417) х (1 – 0,417) = 0,227

Показатели социальной эффективности Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. | 0,417 |
| Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы. | 0,807 |
| Социальная эффективность | 0,227 |

3.2. Оценка эффективности реализации Программы

Соотношение бюджетных инвестиций направленных на реализацию Программы к внебюджетным средствам может составить:

С = Би / Ви = 87 924,8 / 117 360,0 = 0,749, где

Би – бюджетные инвестиции на реализацию программы, тыс. руб.;

Ви – внебюджетные инвестиции (средства населения) в газификацию жилых помещений, тыс. руб.

**Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы**

*4.1.Механизм реализации Программы*

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

*Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.*

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Прогнозный объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составит 8 207,8 тыс. руб. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

*Строительство газопроводов*

Программой предусмотрено строительство порядка 42-х км газопроводов, что позволит 1 304 домовладениям получить доступ к сети централизованного газоснабжения. Количество домовладений прогнозируется с учетом развития жилищного строительства. Объем бюджетных инвестиций на строительство газопроводов составит по предварительным расчетам 79 717 тыс. руб. Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

*Ресурсное обеспечение Программы*

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение долгосрочной МЦП представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

4.2.Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по другим целевым федеральным и областным программам, направленным на развитие коммунальной инфраструктуры в сельской местности;

Также для получения средств из бюджетов различного уровня необходимо участие в федеральной и областной адресной инвестиционной программе в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Внебюджетными ресурсами могут быть отнесены средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что общий объем средств населения, направленных на газификацию жилых помещений может составить 117 360 тыс. руб.тыс. руб. из расчета средней стоимости газификации одного домовладения в размере 90 000 руб.

*Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы*

Заказчиком Программы выступает Администрация Каргасокского района Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется Межведомственной рабочей комиссией (далее – Комиссия). Состав комиссии и положение о комиссии утверждается распоряжением Администрации Каргасокского района.

Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ УЖКХ и КС и специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.

*4.3. Оценка рисков реализации Программы*

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

**Раздел V. Контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с п.п. 2.5.11. п. 2.5. раздела 2 и в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009 № 84.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Газификация Каргасокского района

на период 2011-2015 годы»

на период 2011-2015 годы»

Показатели эффективности реализации

Муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы  2010 год | Ожидаемое изменение значений показателей по годам реализации Программы | | | | | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| Очередной финансовый год  2011 год | Весь период реализации Программы | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 | | | | | | | | | |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % | Статистическая отчетность | 15,4 | 19,5 | 25,3 | 28,5 | 31,4 | 38,5 | 38,5 |
| Задача 1 | | | | | | | | | |
| Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 2046 | 2570 | 2745 | 2770 | 2890 | 3350 | 3350 |
| Задача 2 | | | | | | | | | |
| Организация строительства газораспределительных сетей | Протяженность муниципальных газопроводов, км | Ведомственная отчетность | 64,63 | 77,53 | 77,69 | 85,3 | 94,2 | 106,7 | 106,7 |

\* Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы

Приложение 2

к муниципальной программе

«Газификация Каргасокского района

на период 2011-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | | | Внебюджетных источников |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2011-2015 |  |  |  |  |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС | Экономия средств предусмотренных на разработку ПСД до 5% |
| 2. Разработка проектно-сметной документации на газификацию с. Каргасок, в том числе: | **2011-2015** | **8 207,8** |  |  | **8 207,8** |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, 1304 ед. |
| 2.1. Газификация микрорайона в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов | 2011 | 27,0 |  |  | 27,0 |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС |
| 2.2. Газификация микрорайона в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов | 2012 | 1590,8 |  |  | 1590,8 |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС |
| 2.3. Газификация микрорайона «Старый Каргасок» | 2013 | 600,0 |  |  | 600,0 |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС |
| 2.4. Газификация микрорайона «ЦРБ» | 2014 | 1336,0 |  |  | 1336,0 |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС |
| 2.5. Газоснабжение мкр. в границах ул. Пушкина - ул. Лесная, пер. Производственный - ул. Красноармейская с. Каргасок | 2014 | 1654,0 |  |  | 1654,0 |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС |
| 2.6. Разработка проектной документации на расширение газораспределительных сетей в с. Каргасок и газификацию населенных пунктов района. | 2015 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | | |  | МКУ УЖКХ и КС |
| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников | |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 2.  Организация строительства газораспределительных сетей | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства газораспределительных сетей | 2011-2015 |  |  |  |  | |  |  | | МКУ УЖКХ и КС | Экономия средств предусмотренных на строительство газораспределительных сетей до 5% |
| 2. Работы по строительству газораспределительных сетей | **2011-2015** | **79 717,0** |  | **24 500,0** | **55 217,0** | |  | **х** | | МКУ УЖКХ и КС |  |
| 2.1. Микрорайон в границах ул. Дорожников – пер. Производственный | 2011 | 27882,0 |  | 15500,0 | 12382,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей 12,9 км; |
| 2.2. Станция водоподготовки в с. Павлово | 2012 | 445,0 |  |  | 445,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газопроводов 0,16 км; |
| 2.3. Микрорайон в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов | 2013  2014 | 9300,0  3560,0 |  | 4000,0 | 5300,0  3560,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей 7,6 км, газификация 175 домовладений |
| 2.4. Микрорайон «Старый Каргасок» в границах ул. Новая – ул. Колхозная | 2014 | 2150,0 |  |  | 2150,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство  газораспределительных сетей 1,9 км, 25 домовладений |
| 2.5. Газоснабжение мкр. в границах ул. Пушкина - ул. Лесная, пер. Производственный - ул. Красноармейская с. Каргасок | 2014  2015 | 4880,0  9500,0 |  |  | 4880,0  9500,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство  газораспределительных сетей 11,5 км, 333 домовладений |
| 2.6. Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова – ул. Восточная, пер. Южный – ул. Школьная | 2015 | 13000,0 |  |  | 13000,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство  газораспределительных сетей 10 км, 442 домовладений |
| 2.7. Расширение газораспределительных сетей в с. Каргасок и газификация населенных пунктов района | 2015 | 9000,0 |  | 5000,0 | 4000,0 | |  | х | | МКУ УЖКХ и КС | Строительство  газораспределительных сетей  19 км. |
| 3. Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 2011-2015 |  |  |  |  | |  |  | | МКУ УЖКХ и КС | Сдача/прием газораспределительных сетей в эксплуатацию в установленные сроки |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Газификация Каргасокского района

на период 2011-2015 годы»

Обеспечение муниципальной программы \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| Очередной финансовый год 2011 г | Плановый период | | | |
| 2012 год | 2013 год | (Плановый год )  2014 год | (Плановый год )  2015 год |
| Расходы на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 87 924,8 | 27 909,0 | 2 035,8 | 9 900,0 | 13 580,0 | 34 500,0 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 87 924,8 | 27 909,0 | 2 035,8 | 9 900,0 | 13 580,0 | 34 500,0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 24 500,0 | 15 500,0 | 0 | 4 000,0 | 0 | 5 000,0 |
| районный бюджет |  | 63 424,8 | 12 409,0 | 2 035,8 | 5 900,0 | 13 580,0 | 29 500,0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| материально-технические ресурсы |  | 87 924,8 | 27 909,0 | 2 035,8 | 9 900,0 | 13 580,0 | 34 500,0 |
| трудовые ресурсы |  | х | х | х | х | х | х |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной программы |  | х | х | х | х | х | х |
| Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МКУ УЖКХ и КС |  | 87 924,8 | 27 909,0 | 2 035,8 | 9 900,0 | 13 580,0 | 34 500,0 |

\* - Объемы финансирования МЦП могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период.