МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(С изм.от 05.11.2013 № 336, от 24.02.2015 № 46, от 08.12.2015 № 208, от 30.12.2015 № 246)

(Документ фактически утратил силу с 1 января 2016 года в связи с изданием постановления Администрации Каргасокского района от 30.12.2015 № 255)

25.02.2013						                                                              № 45

с. Каргасок

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года

В целях создания безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов в системе образования  Каргасокского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015 г.г. с перспективой до 2019 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в вестнике Администрации Каргасокского района.

Илгина Л.А.

8(38253)2-22-05

Утверждена

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 25.02.2013№ 45

Приложение

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015 г.г. с перспективой до 2019 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019г. |
| --- | --- |
| Инициатор предложения по разработке муниципальной программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Координатор муниципальной программы (при наличии) | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Каргасокского района. |
| Исполнитель (и) муниципальной программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район»; Муниципальные образовательные организации. |
| Основные разработчики муниципальной программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: - Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов. Задача 1. Обеспечение безопасности в образовательных организациях. Задача 2. Создание комфортных условий. Задача 3. Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций |
| Показатели целей и задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности в образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Количество организаций с установленной системой видеонаблюдения | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - |
|  | Задача 2. Создание комфортных условий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | 25 | 57 | 16 | 57 | 78 | 29 | 41 |
|  | -Количество капитально отремонтированных зданий, строений | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|  | -Количество построенных зданий, строений | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  | Задача 3. Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Количество приобретенного автотранспорта | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
|  | -Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | 10 | 30 | 30 | 50 | 55 | 58 | 100 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2013-2015гг. с перспективой до 2019г. (носит постоянный характер) |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при наличии) |  |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования – 481 625,01 тыс. руб. 2013г – 77 347,95 тыс. руб. 2014г – 96 655,15 тыс. руб. 2015г – 119 313,65тыс. руб. 2016г – 50 953,60 тыс. руб. 2017г – 47 932,29 тыс. руб. 2018г – 39 162,71 тыс. руб. 2019г – 50 259,61 тыс. руб. В том числе: - средства районного бюджета – 238 376,86 тыс.руб. 2013г – 39 380,65 тыс. руб. 2014г – 55 506,20 тыс. руб. 2015г – 38 337,15 тыс. руб. 2016г – 32 241,40 тыс. руб. 2017г – 37 809,23 тыс. руб. 2018г – 12 436,27 тыс. руб. 2019г – 22 665,96 тыс. руб. - средства областного бюджета – 243248,15 тыс.руб. 2013г – 37 967,30 тыс. руб. 2014г – 41 149,00 тыс. руб. 2015г – 80 976,50 тыс. руб. 2016г – 18 712,20 тыс. руб. 2017г – 10 123,06 тыс. руб. 2018г – 26 726,44 тыс. руб. 2019г – 27 593,65 тыс. руб. |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР | Х |
| инвестиции | 481 625,01 тыс.руб. |
| прочие | Х |
| Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы (бюджетной, социальной, экологической и иной) | 1.Повышение безопасности детей при нахождении в образовательной организации. 2.Повышение комфортности проведения образовательного и воспитательного процессов. 3.Снижение доли образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству, в общем объеме образовательных организаций. 4.Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, необходимым для организации учебно-воспитательного процесса. |
| Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией | Текущее управление и координацию действий по реализации мероприятий программы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район». Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов муниципальной программы. Контроль за ее реализацией осуществляет Администрация Каргасокского района и Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район как Координатор муниципальной программы. |

Введение

Программа разработана согласно Постановлению Главы Каргасокского района № 84 от 27.05.2009г «О долгосрочных муниципальных целевых программах» и направлена на дальнейшее совершенствование и развитие системы образования муниципального образования «Каргасокский район».

Программа определяет имеющиеся проблемы в системе образования в части соответствия зданий, помещений, оснащения требованиям нормативных документов; цели и задачи, направленные на решение имеющихся проблем; пути и механизмы решения поставленных задач.

Реализация настоящей программы направлена на необходимость достижения уровня развития инфраструктуры системы образования, отвечающей требованиям государства и общества. Инфраструктура системы образования – это все, что прямо или косвенно способствует организации и успешной реализации учебно-воспитательного процесса, совокупность всей материально-технической и методической базы, всех служб образовательных учреждений, а также связей с организациями, обеспечивающими необходимые условия для действия учреждений в целом.

Объектом муниципальной программы в системе образования  является качественное предоставление образовательных услуг населению Каргасокского района. Предметом регулирования муниципальной программы является создание условий и механизмов для решения задач по развитию системы образования муниципального образования «Каргасокский район» и проведению безопасного и комфортного образовательного процесса.

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом необходимости незамедлительного решения проблем, имеющихся в системе образования Каргасокского района.

Термины и сокращения, применяемые в муниципальной программы:

УООиП – Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»;

МКУ «УЖКХиКС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»;

ОУ – образовательное (-ые) учреждение (-ия);

МКОУ – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;

МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

СОШ – Средняя общеобразовательная школа;

ООШ – Основная общеобразовательная школа;

НОШ – Начальная общеобразовательная школа;

МБДОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

ДОД – дополнительное образование детей;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

ДМЦП – долгосрочная муниципальная целевая программа;

ПЭО – планово-экономический отдел УООиП;

РТО – ресурсно-технический отдел УООиП;

ФЗ - федеральный закон.

1. Содержание проблемы

На территории Каргасокского района 12 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальные, 11 основных и 7 средних общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД КДЮСШ), обособленное подразделение МБОУ КСОШ № 1 Интернат «Ровесник», структурные подразделения МБОУ ДОД КДЮСШ  - СОК «Кедр» и СОК «Юность».

Основной целью муниципальной системы образования Каргасокского района является предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учетом приоритетов социально-экономического развития территории.

Востребованной остается система дошкольного образования. Она включает в себя 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги в области дошкольного образования, с общим количеством мест – 1014. Дошкольным образованием охвачено 1239 детей - 64 % от общего количества детей в возрасте от 1  до 7 лет. Сохраняется устойчивая тенденция роста количества детей в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (2009г - 1136 детей, 2010г - 1184 ребенка, 2011г - 1210 детей, 2012г - 1239 детей). Актуальной проблемой остается  удовлетворение потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг: в очереди на получение мест в детские сады числится 453 ребенка, из них реально нуждаются в получении мест -  185. Отмечается превышение норматива численности детей в группах (в среднем на 22%), что негативно отражается на качестве образовательных услуг и обслуживании детей.

Дополнительное образование представлено Домом детского творчества и Детско-юношеской спортивной школой. Общее количество обучающихся – 855 человек, что составляет 55,2% от общего количества обучающихся МБОУ КСОШ–интернат №1, МБОУ КСОШ № 2, МКОУ Павловская ООШ в возрасте от 7 до 17 лет. Охват детей дополнительным образованием востребован обществом, так как позволяет удовлетворять разнообразные интересы личности.

На территории Каргасокского района действует 20 общеобразовательных учреждений при численности учащихся в них 2726  человек (на 1 сентября 2012 года). По результатам фактического учета детей, показатель охвата детей в возрасте 7 – 18 лет общим образованием остается стабильным и составляет 99,7 %.

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных безопасных условий проведения образовательного процесса. За последние 5 лет капитальный ремонт осуществлен в 5 дошкольных образовательных учреждениях и в 9 общеобразовательных учреждениях, в 4 из которых детские сады присоединились к школам. Доля учреждений системы образования Каргасокского района требующих капитального ремонта  с 2008 по 2012 год снизилась с 70% до 60%, но еще остается необходимость проведения:

- капитального ремонта в МКОУ Напасская ООШ, МБОУ ДОД КДЮСШ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБДОУ д/с № 3 «Теремок», МКОУ Тымская ООШ, МКОУ Березовская ООШ и др.;

- капитального ремонта здания МКОУ Усть-Тымская ООШ с открытием на базе школы дошкольных групп; капитального ремонта с открытием дополнительных групп в МБДОУ д/с № 20, МБДОУ ЦРР д/с № 23 «Теремок», МБДОУ д/с № 15 «Ромашка»;

- строительства здания МКОУ Среднетымская СОШ, детского сада на 120 мест в с.Каргасок;

- ремонта/строительства отдельностоящих зданий, сооружений образовательных учреждений, а именно: гараж МБОУ КСОШ №2, комплексная спортивная площадка МБОУ КСОШ №1, спортзал МКОУ Павловская ООШ, строительство на базе МБДОУ д/с № 27 «Аленушка» второго корпуса на 60 мест.

Полный перечень образовательных учреждений, подлежащих ремонту/строительству, указан в приложении №5.

При проведении капитального ремонта/строительства необходимо предусмотреть и создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в массовую школу, т.е. создать условия для успешной адаптации детей-инвалидов в школе, передвижения их по школьной территории, через организацию специально оборудованных мест общего пользования (лестничные пролеты, вход в школу, оборудованный пандусом и т.д.).

Для обеспечения антитеррористической безопасности учащихся (воспитанников) и педагогов в муниципальных образовательных учреждениях необходимо установить систему видеонаблюдения, а также специальные устройства для организации автоматизированного пропускного режима в здания.

Расходы из районного бюджета и субвенций из областного бюджета на общее образование за последние годы неуклонно растут в среднем на 12 млн.руб. в год, что позволяет обновлять материально-техническую и методическую базу во всех школах района.

По соглашению «О взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации проекта общего образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»» району в 2011 году были предоставлены субсидии на модернизацию общего образования в размере 6707620 рублей, в 2012 году – 15368000 рублей. Финансовые средства использованы и продолжают использоваться на оснащение ОУ современным оборудованием, корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, что позволяет качественно и в полном объеме выполнять образовательные программы.

Для создания в дошкольных образовательных учреждениях среды, способствующей разностороннему развитию способностей, интереса и творчества детей, необходимо также укреплять и развивать материально-техническую базу: приобрести недостающее оборудование, инвентарь, мебель, методическую литературу. Серьезной проблемой, из-за нехватки финансирования, является неудовлетворительное состояние (или отсутствие) в большинстве дошкольных образовательных учреждений спортивных площадок и игрового оборудования на прогулочных участках.

Помимо проведения капитального ремонта, строительства учреждений, пополнения учебного, игрового оборудования материально-техническое обеспечение требует и приобретение/замену автотранспорта, необходимого для осуществления подвоза учащихся к месту проведения образовательного процесса.

Проведение мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит привести здания, сооружения в соответствие с требованиями СанПиН, открыть дополнительные группы в детских садах, улучшить материально-техническую базу учреждений, что, в свою очередь, отразится, прежде всего, на качестве и доступности образовательных и воспитательных услуг, достижении уровня развития инфраструктуры, отвечающей требованиям государства и общества.

2. Цели и задачи муниципальной программы, показатели их достижения

Целью настоящей муниципальной программы является создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов. Необходимо обеспечить надлежащие условия для получения качественного образования всех уровней и ступеней, способствующих духовному физическому и интеллектуальному развитию граждан, создать оптимальные условия для полноценного обучения и воспитания детей.

Для  достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях;

Задача 2: Создание комфортных условий;

Задача 3: Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений.

Перечень индикаторов и показателей реализации муниципальной программы,

их целевые значения по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом

| Показатели | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. |  | 25 | 57 | 16 | 57 | 78 | 29 | 41 |
| Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений, ед. | 23 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Количество построенных зданий, строений, ед. | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | 100 | 10 | 30 | 30 | 50 | 55 | 58 | 100 |
| Количество приобретенного автотранспорта, ед. | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| Количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения, ед. | 9 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - |

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации программы, приняты следующие значения показателей:

- доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. Источник определения - отчет об исполнении сметы расходов;

- количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений. Источник определения - акт приема-передачи;

- количество построенных зданий, строений. Источник определения - акт приема-передачи;

- количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения. Источник определения – мониторинг;

- количество приобретенного автотранспорта – мониторинг;

- доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, %. Источник определения - мониторинг.

Перечень программных мероприятий, объем финансирования, сроки исполнения мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий, ожидаемые показатели результативности выполнения мероприятий, представлены в приложении № 1 к данной программе.

3. Оценка социально-экономического значения муниципальной программы для развития района

Социальными последствиями реализации Программы будут улучшение условий предоставления образовательных услуг, повышение уровня удовлетворенности населения  материально-технической базой образовательных учреждений.

Осуществление мероприятий Программы повлечет изменение следующих качественных параметров:

- Увеличение доли расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование.

- Количество капитально отремонтированных зданий, строений, приведет к улучшению условий проведения образовательного/воспитательного процессов; увеличению количества зданий и помещений, соответствующих требованиям СанПиН и соответственно, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

- Увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС – приведет к улучшению качества и доступности образовательных услуг в соответствии с требованиями СанПиН.

Выполнение мероприятий муниципальной программы влечет улучшение условий проведения образовательного процесса, что в свою очередь приведет к значительному положительному экономическому эффекту для Каргасокского района.

Описание  показателей муниципальной программы и методик их расчета и\или получения

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | Объем финансирования на капитальный ремонт и строительство ___________________ ________________________х100% Общий объем финансирования на образование |
| Количество капитально отремонтированных зданий, строений | Абсолютное число |
| Количество построенных зданий, строений | Абсолютное число |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | Количество ОУ, оснащенных оборудованием согласно ФГОС _______________________________ х100% Общее количество ОУ |
| Количество приобретенного автотранспорта | Абсолютное число |
| Количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения | Абсолютное число |

4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение

Организация управления программой и координацию действий по реализации мероприятий программы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район». Контроль за ходом ее выполнения осуществляет заказчик муниципальной программы - Администрация Каргасокского района.

Порядок работы по реализации муниципальной программы организован в соответствии с нормативными правовыми актами федерального, регионального и местного уровней, регламентирующими деятельность учреждений образования, Положением Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район». Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий (приложение №1) исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет начальник УООиП. Начальник осуществляет контроль за мониторингом исполнения задач, целевым и рациональным расходованием финансовых средств, координирует действия руководителей образовательных учреждений.

Обеспечение муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования программы:

(тыс.руб)

|  | Объем финансирования | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| Всего | 481 625,01 | 77347,95 | 96655,20 | 119313,65 | 50953,60 | 47932,29 | 39162,71 | 50259,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства районного бюджета | 238 376,86 | 39380,65 | 55506,20 | 38337,15 | 32241,40 | 37809,23 | 12436,27 | 22665,96 |
| - средства областного бюджета | 243 248,15 | 37967,30 | 41149,00 | 80976,50 | 18712,20 | 10123,06 | 26726,44 | 27593,65 |

Примечание: финансирование программы может быть изменено с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Каргасокский район» и областного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы по годам расписан с учетом срочности и важности решения поставленных задач.

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту/строительству, утверждается Постановлением Администрации Каргасокского района ежегодно.

5. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Начальник УООиП несет ответственность за достижение показателей целей и задач субъекта бюджетного планирования путем реализации муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» каждые 6 месяцев, в срок до 10 числа месяца, следующего за полугодием, предоставляет полугодовой отчет об использовании средств, проведении капитального, текущего ремонта и реконструкции зданий в ПЭО УООиП (согласно приложения №6). В срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляются данные по итогам реализации мероприятий за истекший год.

ПЭО УООиП осуществляет постоянный сбор информации у специалистов, ответственных за мониторинг программы, осуществляет анализ и обобщение полученных данных.

ПЭО УООиП формирует отчеты в соответствии с приложениями №8 и №9 к Постановлению Главы Каргасокского района от 27.05.2009г. №84, РТО УООиП - в соответствии с приложением №4 к данному Постановлению.

Начальники ПЭО и РТО - ответственные за составление форм отчетности о реализации ДМЦП.

Каждые 6 месяцев и год начальник УООиП обеспечивает передачу отчетов в Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годовой, полугодовой - в срок до 20 числа месяца, следующего за полугодием.

6. Возможные риски в ходе  реализации  муниципальной программы

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы могут быть:

- изменения требований СанПин и стандартов во время исполнения муниципальной программы;

- уменьшение доходной части бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;

- невыполнение обязательств недобросовестными поставщиками и подрядчиками.

В целях снижения указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.), всего | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | РБ |  |  |
| Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процесса | Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных организаций | Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения: | 2013 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | Руководитель ОУ, УООиП | Количество организаций с установленной системой видеонаблюдения |
|  |  |  | 2014 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 |  |  |
|  | Задача 2: Создание комфортных условий | Проведение капитального ремонта | 2013 | 73295,20 | 0,00 | 37967,30 | 35327,90 | МКУ «УЖКХиКС» МО «Каргасокский район» | Количество капитально отремонтированных зданий, строений |
|  |  |  | 2014 | 56904,36 | 0,00 | 13649,00 | 43255,36 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 34266,17 | 0,00 | 19778,80 | 14487,37 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 41263,60 | 0,00 | 17337,20 | 23926,40 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 40992,29 | 0,00 | 8723,06 | 32269,23 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 36912,71 | 0,00 | 25976,44 | 10936,27 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 47259,61 | 0,00 | 27593,65 | 19665,96 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 454623,52 | 0 | 249521,55 | 205101,97 |  |  |
|  |  | Строительство ОУ/ в ОУ | 2013 | 3212,75 | 0,00 | 0,00 | 3212,75 | МКУ «УЖКХиКС» МО «Каргасокский район» | Количество построенных зданий, строений |
|  |  |  | 2014 | 38858,70 | 0,00 | 27500,00 | 11358,70 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 82197,86 | 0,00 | 61197,70 | 21000,16 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 251030,45 |  | 218801,20 | 32229,25 |  |  |
|  | Задача 3: Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций | Приобретение оборудования | 2013 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Руководитель ОУ, УООиП | Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС |
|  |  |  | 2014 | 302,14 | 0,00 | 0,00 | 302,14 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 4250,00 | 0,00 | 0,00 | 4250,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 12102,14 | 0,00 | 0,00 | 12102,14 |  |  |
|  |  | Приобретение автотранспорта | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Руководитель ОУ, УООиП | Количество приобретенного автотранспорта |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 949,62 | 0,00 | 0,00 | 949,62 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 5440,00 | 0,00 | 1375,00 | 4065,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3440,00 | 0,00 | 1400,00 | 2040,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1500,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 11380,00 | 0,00 | 3525,00 | 7855,00 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по мероприятиям: |  | 481625,01 |  | 243248,15 | 238376,86 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цели и задачи долгосрочной МЦП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей <*> | Фактическое значение показателей на момент разработки долгосрочной МЦП | Изменение значений показателей по годам реализации | Целевое значение показателей при окончании и реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год 1 2012 | весь период реализации муниципальной программы |  |
|  |  |  |  |  | плановый год 2 2013 | плановый год 3 2014 | плановый год 4 2015 | плановый год 5 2016 | плановый год 6 2017 | плановый год 7 2018 | плановый год 8 2019 |  |
| Цель: Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных организаций | - количество организаций с установленной системой видеонаблюдения, единиц | Мониторинг |  |  | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| Задача 2: Создание комфортных условий | - доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | Отчет об исполнении сметы расходов |  |  | 25 | 57 | 16 | 57 | 78 | 29 | 41 | 34 |
|  | - количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений, единиц | Акт приема-передачи |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 23 |
|  | - количество построенных зданий, строений, единиц | Акт приема-передачи |  |  | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Задача 3. Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций | - доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | Мониторинг |  |  | 10 | 30 | 30 | 50 | 55 | 58 | 100 | 100 |
|  | - количество приобретенного автотранспорта, единиц | Мониторинг |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 14 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | очередной финансовый год 2012 | Плановый период |
|  |  |  |  | плановый год 1 2013 | плановый год 2 2014 | плановый год 3 2015 | плановый год 4 2016 | плановый год 5 2017 | плановый год 6 2018 | плановый год 7 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе: | Тыс. руб. | 481625,01 |  | 77347,95 | 96655,20 | 119313,65 | 50953,60 | 47932,29 | 39162,71 | 50259,61 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс. руб. | 243248,15 |  | 37967,30 | 41149,00 | 80976,50 | 18712,20 | 10123,06 | 26726,44 | 27593,65 |
| районный бюджет | Тыс. руб. | 238376,86 |  | 39380,65 | 55506,20 | 38337,15 | 32241,40 | 37809,23 | 12436,27 | 22665,96 |
| федеральный бюджет | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 481625,01 |  | 77347,95 | 96655,20 | 119313,65 | 50953,60 | 47932,29 | 39162,71 | 50259,61 |
| трудовые ресурсы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной МЦП | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Управление образования, опеки и попечительства | Тыс. руб. | 35736,10 |  | 840,00 | 892,14 | 12123,97 | 9690,00 | 6940,00 | 2250,00 | 3000,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «Каргасокский район» | Тыс. руб. | 445888,90 |  | 76507,95 | 95763,01 | 107189,68 | 41263,60 | 40992,29 | 36912,71 | 47259,61 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы за ________г

| Цели и задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей <*> | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | очередной финансовый год 1 2013 план | Факт 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процесса |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях | - количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения | Мониторинг |  |  |  |
| Задача 2: Создание комфортных условий | - доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, % | Отчет об исполнении сметы расходов |  |  |  |
|  | - количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений | Акт приема-передачи |  |  |  |
|  | - количество построенных зданий, строений | Акт приема-передачи |  |  |  |
| Задача 3. Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений | - доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | Мониторинг |  |  |  |
|  | - количество приобретенного автотранспорта | Мониторинг |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ муниципальной программы

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Срок исполнения | Вид работ | Объем финансирования (тыс.руб.), всего | В том числе за счет средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | РБ |
| 1 | МКОУ Средневасюганская СОШ | 2013 | капитальный ремонт | 31020,02 |  | 17119,30 | 13900,72 |
|  |  | 2014 | Строительство спортивной площадки | 2600 |  |  | 2600 |
|  | Строительство комплексных спортивных площадок | 2015 | Строительство спортивной площадки | 67,0 |  |  | 67,0 |
| 2 | МБОУ КСОШ №2 | 2014 | Строительство спортивной площадки | 4300 |  |  | 4300 |
|  |  | 2015-2017 2015 | ремонт электрической проводки (2015- ПСД, 2017 – ремонт) ПСД | 8100 149 |  |  | 8100 149 |
|  |  | 2016-2017 | ремонт гаражей (2016 – ПСД, 2017 – ремонт) | 10700 |  |  | 10700 |
|  |  | 2016 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1450 |  | 725 | 725 |
|  |  | 2018-2019 | капитальный ремонт (2018 – ПСД, 2019-ремонт) | 10600 |  |  | 10600 |
| 3 | МКОУ Напасская ООШ | 2013 2014 2015 | ПСД капитальный ремонт капитальный ремонт | 150 9291 5210 |  |  | 150 9291 5210 |
|  | МКОУ Напасская ООШ дошкольная группа | 2016 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |  |  | 350 |
| 4 | МКОУ Усть-Тымская ООШ | 2013 2016 | капитальный ремонт (2013 – ПСД, 2015-2016 – ремонт) | 999 40782,8 |  | 36704,5 | 999 4078,3 |
|  | МКОУ Усть-Тымская ООШ дошкольная группа | 2017 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 500 |  |  | 500 |
| 5 | МКОУ Среднетымская СОШ | 2013 2016 | Строительство (2013 – ПСД, 2015-2016 – строительство) | 2395 103084 |  | 81570,4 | 2395 21513,6 |
| 6 | МБДОУ д/с №6 | 2013 | капитальный ремонт | 6587,58 |  |  | 6587,58 |
| 7 | Новый детский сад на 145 мест (взамен МБДОУ д/с № 22 "Снежинка") | 2013- 2015 2013 2015 | строительство (2013 – ПСД, 2014-2015 – строительство) Капитальный ремон пищеблока Укрепление материально технической базы | 2437,75 162593 262,29 1016,5 |  | 162593 | 2437,75 262,29 1016,5 |
| 8 | МБДОУ д/с № 15 "Ромашка" | 2014 2015 2015 2015 | ПСД Капитальный ремонт Укрепление материально технической базы Укрепление материально технической базы | 774,0 12702,61 1864,0 100,0 |  | 769,0 11040,0 1491,20 | 5,0 3526,61 372,8 100,0 |
|  |  | 2016 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1300 |  |  | 1300 |
| 9 | МБДОУ д/с № 20 дополнительная группа | 2013 2014 | капитальный ремонт (2013 – ПСД, ремонт, 2014 – ремонт) | 9351,25 13502 |  | 7968 | 1383,25 13502 |
|  |  | 2014 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1000 |  |  | 1000 |
|  |  | 2014 | приобретение оборудования приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 302,14 100 |  |  | 302,14 100 |
| 10 | МБДОУ ЦРР д/с № 23 «Теремок» | 2013- 2014 2015 2015 2015 2015 | ПСД Капитальный ремонт корпуса №4 Капитальный ремонт корпуса №4 Укрепление материально технической базы корпуса №4 Капитальный ремонт корпуса №3 Укрепление материально технической базы корпуса №3 | 850,8 13942,47 2530,86 600 9738,99 1905,9 |  | 12880 8738,80 1524,70 | 850,8 1062,47 2530,86 600 2906,09 381,20 |
|  |  | 2016 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1900 |  |  | 1900 |
| 11 | МБОУ КСОШ –интернат №1 | 2013 2013 2013 2015 | строительство комплексной спортивной площадки Капитальный ремонт туалетов и канализации Капитальный ремонт интерната Капитальный ремонт подвала | 2991,77 498 2582 3000 |  | 2216,77 | 775 498 2582 3000 |
|  |  | 2017 | приобретение автомобиля Газель (грузопас.) | 640 |  |  | 640 |
|  |  |  | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1300 |  | 650 | 650 |
|  |  | 2018 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1500 |  | 750 | 750 |
| 12 | УООиП | 2016-2017 | капитальный ремонт (2016 – ПСД, ремонт, 2017 – ремонт) | 12500 |  |  | 12500 |
|  |  | 2016 | приобретение автомобиля Газель 3302 грузовая цельнометал | 620 |  |  | 620 |
|  |  | 2015 | приобретение автомобиля Газель 3221 (пассаж.) 12 мест. | 949,62 |  |  | 949,62 |
|  |  | 2016 | приобретение легкового автомобиля | 1300 |  |  | 1300 |
| 13 | МБОУ ДОД КДЮСШ | 2013 | капитальный ремонт кровли | 705,07 |  |  | 705,07 |
|  |  | 2015 2015 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения Укрепление материально технической базы | 170 283,5 |  |  | 170 283,5 |
|  | Структурное подразделение МБОУ ДОД КДЮСШ СОК «Юность» | 2013 2014 2015 | реконструкция (2015– ПСД, 2016- реконструкция) | 1201,40 6396,24 1846,27 |  |  | 1201,40 6396,24 1846,27 |
|  | Структурное подразделение МБОУ ДОД КДЮСШ Спортивный комплекс | 2013 2014 | Строительство (2014 – ПСД, 2014-2016 – строительство) | 3534,3 |  | 2500 | 1034,3 |
| 14 | МБОУ ДО Каргасокский ДДТ | 2013 | капитальный ремонт системы отопления | 3784,79 |  |  | 3784,79 |
|  |  | 2015, 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей (2015 – ПСД, 2016 – ремонт) | 165,0 |  |  | 165,0 |
|  |  | 2015 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | приобретение оборудования | 1000 |  |  | 1000 |
| 15 | МБДОУ д/с № 3 «Теремок» | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |  |  | 170 |
|  |  | 2014 | капитальный ремонт | 12998,6 |  |  | 12998,6 |
| 16 | МБОУ Нововасюганская СОШ | 2014-2017 | капитальный ремонт (2014 – ПСД, 2016-2017 – ремонт) | 10600 |  |  | 10600 |
|  |  | 2015 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |  |  | 170 |
|  |  | 2014 2015 | Строительство спортивной площадки | 978,2 1921,8 |  |  | 978,2 1921,8 |
| 17 | МБДОУ д/с № 27 «Аленушка» | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 2013, 2014-2015 2015 2015 | реконструкция доп. корпуса на 72 мест (2013 – ПСД, 2014-2015 – строительство) реконструкция доп. корпуса на 72 мест Укрепление материально технической базы | 28,0 27446,20 42134,45 5504,65 |  | 25000 36197,7 4257,7 | 28,0 7645,5 11441,40 1246,95 |
| 18 | МКОУ Тымская ООШ | 2016, 2017-2018 | капитальный ремонт (2015 – ПСД, 2016-2017 – ремонт) | 2000 19263,6 |  | 17337,2 | 2000 1926,4 |
|  | МКОУ Тымская ООШ дошкольная группа | 2018 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |  |  | 350 |
| 19 | МКОУ Павловская ООШ | 2016-2019 | капитальный ремонт спортзала (2016 – ПСД, 2019 – ремонт) | 486 13202,37 |  | 11882,13 | 486 1320,24 |
| 20 | МКОУ Березовская ООШ |
|  |  | 2017, 2018-2019 | капитальный ремонт (2018 – ПСД, 2018-2019 – ремонт) | 600 28862,71 |  | 25976,44 | 600 2886,27 |
| 21 | МКОУ Березовская ООШ дошкольная группа | 2019 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |  |  | 350 |
| 22 | МКОУ Киндальская ООШ | 2016, 2017-2018 | капитальный ремонт (2016 – ПСД, 2017-2018 – ремонт) | 600 9692,29 |  | 8723,06 | 600 969,23 |
|  | МКОУ Киндальская ООШ дошкольная группа | 2019 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 550 |  |  | 550 |
| 23 | МКОУ Сосновская ООШ | 2016 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1300 |  | 650 | 650 |
|  |  | 2018, 2019 | капитальный ремонт (2018 – ПСД, -2019 – ремонт) | 3900 17457,24 |  | 15711,52 | 3900 1745,72 |
| 24 | МКОУ Тевризская НОШ | 2018-2019 | капитальный ремонт (2018 – ПСД, 2019 – ремонт) | 3850 |  |  | 3850 |
|  | МКОУ Тевризская НОШ дошкольная группа | 2019 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 450 |  |  | 450 |
| 25 | МБДОУ д/с № 12 | 2018-2019 | капитальный ремонт (2018 – ПСД, 2019 – ремонт) | 6000 |  |  | 6000 |
|  |  | 2019 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1450 |  |  | 1450 |
| 26 | МБДОУ д/с № 34 «Березка» | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170,0 |  |  | 170,0 |
| 27 | МБДОУ д/с № 1 | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 100 |  |  | 100 |
| 28 | МКОУ «Вертикосская СОШ» | 2016 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 120 |  |  | 120 |
| 29 | МКОУ Средневасюганская СОШ | 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |  |  | 170 |
| 30 | МБДОУ Средневасюганский д/с № 6 | 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 120,00 |  |  | 120,00 |
| 29 | МКОУ Неготская ООШ дошкольная группа | 2016 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |  |  | 350 |
| 30 | МКОУ Киевская ООШ дошкольная группа | 2016 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |  |  | 350 |
| 31 | МКОУ Староюгинская ООШ дошкольная группа | 2017 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 1100 |  |  | 1100 |
| 32 | МБДОУ д/с № 9 | 2017 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 900 |  |  | 900 |
| 33 | МКОУ НОШ пос.Пятый км дошкольная группа | 2018 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 400 |  |  | 400 |
| 34 | МБДОУ д/с № 21 | 2019 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 200 |  |  | 200 |
|  |  | 2013 | Содержание имущества | 300 |  |  | 300 |
| 35 | МКОУ Новоюгинская СОШ | 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 200 |  |  | 200 |
|  |  | 2016 | приобретение автомобиля Газель 3221 (пассаж.) | 770 |  |  | 770 |
|  |  | 2017 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1500 |  | 750 | 750 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗА __________________________ Г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Дата начала проведения работ | Дата окончания работ | Площадь объекта (отремонтированная/ построенная), кв.м. | Источники и объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено средств, всего (руб.) | в т. ч. за счет средств: | Фактический расход, всего (руб.) | в т. ч. за счет средств: |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп. __________________

тел.