МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 04.12.2012 |  | № 238 |
| с. Каргасок |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 10.11.2010 №184 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы». |  |

В целях корректировки мероприятий муниципальной целевой программы  «Газификация Каргасокского района на период  2011-2015 годы» и для приведения в соответствие объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу ««Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2010 №184 (далее по тексту - Программа):

1) По тексту Программы слова «МУ УЖКХ и КС» заменить на слова «МКУ УЖКХ и КС»

2) Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) Раздел III «Оценка социально-экономического значения Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) В Разделе IV «Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы» пункт 4.1. «Механизм реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

5) Приложение 1 к Программе  «Показатели эффективности реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

6) Приложение 2 к Программе «Обеспечение долгосрочной МЦП» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

7) Приложение 3 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном справочнике «Вестник Администрации» и разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети Интернет.

Глава Каргасокского района                                                                                          А.П. Ащеулов

Еременко Г.А.

8(38253) 2-12-55

Утвержден

постановлением  Администрации

Каргасокского района

от 04.12.2012 № 238

Приложение 1

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование долгосрочной муниципальной программы | «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Инициатор предложения о разработке долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района |
| Координатор долгосрочной МЦП |  |
| Заказчик долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района |
| Исполнитель долгосрочной МЦП | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Разработчик долгосрочной МЦП | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Цели и задачи долгосрочной МЦП | Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения. В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем; - организация строительства газораспределительных сетей. |
| Показатели целей и задач долгосрочной МЦП (с детализацией по годам реализации долгосрочной МЦП) | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 15,4 19,5 25,3 28,5 31,4 38,5 Количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, ед. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2046 2570 2745 2810 2870 3350 Протяженность муниципальных газопроводов, км 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 64,63 77,53 77,69 85,3 94,2 106,7 |
| Сроки реализации долгосрочной МЦП | 2011 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной МЦП (с детализацией по годам) | Наименование ресурсов Всего, тыс. руб. В т.ч. по годам 2011 2012 2013 2014 2015 Расходы на реализацию программы, всего, в том числе: 85 710 27 910 3 800 16 600 10 400 27 000 Районный бюджет 54 210 12 410 3 800 16 600 5 400 16 000 Областной бюджет 31 500 15 500 - - 5 000 11 000 Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР (тыс. руб.) | 7 682,0 |
| Инвестиции (тыс. руб.) | 78 028,0 |
| Прочие (тыс. руб.) | - |
| Ожидаемые показатели эффективности долгосрочной МЦП | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг. Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов). Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. |
| Организация управления долгосрочной МЦП и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Главы Администрации Каргасокского района |

Утверждена

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.12.2012 № 238

Приложение 2

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы

3.1. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет повышение доступности  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Общее количество домовладений в Каргасокском сельском поселении 4150 ед.  Имеют доступ к использованию природного газа 1729 домовых хозяйств. Ожидается, что в  результате реализации программных мероприятий количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом, составит 3350 ед. Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ   = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.

С'кол = 3350 / 4150 = 0,807

Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время.

Скол = 1729 / 4150 = 0,417

Сэ = (0,807 –   0,417) х (1   –  0,417)  =  0,227

Показатели социальной  эффективности Программы

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. | 0,417 |
| Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы. | 0,807 |
| Социальная эффективность | 0,227 |

3.2. Оценка эффективности реализации Программы

Соотношение бюджетных инвестиций направленных на реализацию Программы к внебюджетным средствам  может составить:

С = Би / Ви = 85 710 / 91 280 = 0,94  где

Би – бюджетные инвестиции на реализацию программы, тыс. руб.;

Ви – внебюджетные инвестиции (средства населения) в газификацию жилых помещений, тыс. руб.

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

По мнению президента России Дмитрия Медведева: «Газ, который приходит в дома наших людей, - это надежный доступ и к теплу, и к энергии, а в целом - более высокое качество жизни. Просто принципиально иной уровень комфортности наших городов и сел».

Утверждены

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.12.2012 № 238

Приложение 3

Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы

4.1.Механизм реализации Программы

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

Разработка  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения.

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения  для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Прогнозный объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составит 7 682,0 тыс. руб. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

Строительство газопроводов

Программой предусмотрено строительство 42,16 км. газопроводов, что позволит 1 304  домовладениям получить доступ к сети централизованного газоснабжения. Количество домовладений прогнозируется с учетом развития жилищного строительства. Объем бюджетных инвестиций на строительство газопроводов составит по предварительным расчетам 78 028,0 тыс. руб.  Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня  и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение долгосрочной МЦП   представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

Утверждено

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.12.2012 № 238

Приложение 4

Приложение 1

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Газификация Каргасокского района

на период 2011-2015 годы»

Показатели эффективности реализации

Долгосрочной муниципальной целевой программы

«Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»*

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки ДМЦП 2010 год | Ожидаемое изменение значений показателей по годам реализации Программы | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год 2011 год | Весь период реализации Программы |  |
|  |  |  |  |  | (плановый год 1) 2012 год | плановый год 2) 2013 год | плановый год 3) 2014 год | плановый год 4) 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % | Статистическая отчетность | 15,4 | 19,5 | 25,3 | 28,5 | 31,4 | 38,5 | 38,5 |
| Задача 1 |
| Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 2046 | 2570 | 2745 | 2810 | 2870 | 3350 | 3350 |
| Задача 2 |
| Организация строительства газораспределительных сетей | Протяженность муниципальных газопроводов, км | Ведомственная отчетность | 64,63 | 77,53 | 77,69 | 85,3 | 94,2 | 106,7 | 106,79 |

*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Утвержден

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.12.2012 № 238

Приложение 5

Приложение 2

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Газификация Каргасокского района

на период 2011-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  | МКУ УЖКХ и КС | Экономия средств предусмотренных на разработку ПСД до 5% |
|  |  | 2. Разработка проектно-сметной документации на газификацию с. Каргасок, в том числе: | 2011-2015 | 7682,0 |  |  | 7682,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, 1304 ед. |
|  |  | 2.1. Газификация микрорайона в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов | 2011 | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС |  |
|  |  | 2.2. Газификация микрорайона в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов | 2012 | 3 355,0 |  |  | 3 355,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС |  |
|  |  | 2.3. Газификация микрорайона «Старый Каргасок» | 2013 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС |  |
|  |  | 2.4. Газификация микрорайона «ЦРБ» | 2013 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС |  |
|  |  | 2.5. Разработка проектной документации на расширение газораспределительных сетей в с. Каргасок и газификацию населенных пунктов района. | 2014-2015 | 2 700,0 |  |  | 2 700,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС |  |
| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 2. Организация строительства газораспределительных сетей | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства газораспределительных сетей | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  | МКУ УЖКХ и КС | Экономия средств предусмотренных на строительство газораспределительных сетей до 5% |
|  |  | 2. Работы по строительству газораспределительных сетей | 2011-2015 | 78 028,0 |  | 31 500,0 | 46 528,0 |  | х | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей всего 42,16 км, в том числе: |
|  |  | 2.1. Микрорайон в границах ул. Дорожников – пер. Производственный | 2011 | 27 883,0 |  | 15 500 | 12 383,0 |  | х | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей 12,9 км; |
|  |  | 2.2. Станция водоподготовки в с. Павлово | 2012 | 445,0 |  |  | 445,0 |  | х | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газопроводов 0,16 км; |
|  |  | 2.3. Микрорайон в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов | 2013 | 15 000,0 |  |  | 15 000,0 |  | х | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей 7,6 км |
|  |  | 2.4. Микрорайон «Старый Каргасок» | 2014 | 2 700 |  |  | 2 700 |  | х | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей 2,5 км |
|  |  | 2.5. Расширение газораспределительных сетей в с. Каргасок и газификация населенных пунктов района | 2014-2015 | 32 000 |  | 16 000 | 16 000 |  | х | МКУ УЖКХ и КС | Строительство газораспределительных сетей 19 км. |
|  |  | 3. Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  | МКУ УЖКХ и КС | Сдача/прием газораспределительных сетей в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальными контрактами |

Утверждено

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.12.2012 № 238

Приложение 6

Приложение 3

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Газификация Каргасокского района

на период 2011-2015 годы»

Обеспечение долгосрочной МЦП*

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | Очередной финансовый год 2011 г | Плановый период |
|  |  |  |  | (Плановый год 1) 2012 год | (Плановый год 2) 2013 год | (Плановый год 3) 2014 год | (Плановый год 4) 2015 год |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП, всего, в том числе: | тыс. руб. | 85 710,0 | 27 910,0 | 3 800,0 | 16 600,0 | 10 400,0 | 27 000,0 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 85 710,0 | 27 910,0 | 3 800,0 | 16 600,0 | 10 400,0 | 27 000,0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 31 500,0 | 15 500 | 0 | 0 | 5 000,0 | 11 000,0 |
| районный бюджет |  | 54 210,0 | 12 410,0 | 3 800,0 | 16 600,0 | 5 400,0 | 16 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| материально-технические ресурсы |  | 85 710,0 | 27 910,0 | 3 800,0 | 16 600,0 | 10 400,0 | 27 000,0 |
| трудовые ресурсы |  | х | х | х | х | х | х |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной МЦП |  | х | х | х | х | х | х |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МКУ УЖКХ и КС |  | 85 710,0 | 27 910,0 | 3 800,0 | 16 600,0 | 10 400,0 | 27 000,0 |

*  -  Объемы финансирования долгосрочной МЦП  могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район»  на очередной финансовый год и плановый период.