

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 28.08.2014 |  | № 193 |
| с. Каргасок |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации на территории Каргасокского района федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программы Томской области «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области» до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.12.2013 №520а

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного рещением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы Каргасокского района Н.И.Бухарин

В.В.Шевченко

2-13-54

Утверждена

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 28.08.2014 № 193

Приложение

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года» (далее – Программа) |
| Инициатор предложения по разработке Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района |
| Координатор Программы |  |
| Заказчик Программы |  Администрация Каргасокского района  |
| Исполнитель Программы | Администрация Каргасокского районаМКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – МКУ «УЖКХ и КС»)Управлением образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УОО и П)Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района (далее – Отдел культуры) |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района |
| Цели и задачи Программы | Цели задачи настоящей Программы:Цель 1. Стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.Задача. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов.Задача. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилых помещениях. |
|  Показатели целей и задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Показатели | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель 1. Стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 36 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Задача. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Ввод в эксплуатацию водопроводов, км | 54,18 | 7 | 20 | 18,18 | - | 4,5 | 4,5 |
| Ввод в действие станций водоподготовки, ед. | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | 52,4 | 12,3 | - | 10,5 | 20,5 | 9,1 | - |
| Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, ед. | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |
| Ввод (приобретение) жилья в рамках Программы, тыс.кв.м | 1620 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Задача. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье |
| Число семей, улучшивших жилищные условия, в рамках Программы, ед. | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы:I этап - 2015-2017 годыII этап - 2018-2020 годы |
| Перечень подпрограмм Программы | - |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федераль-ный бюджет | 6974,1 | 1107 | 1107 | 1107 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 |
| Областной бюджет | 786960,1 | 199587 | 239588 | 166482 | 95465,7 | 57893,7 | 27943,7 |
| Районныйбюджет | 224151,4 | 57905,6 | 63800,6 | 50135,6 | 25663,2 | 16398,2 | 10248,2 |
| Внебюд-жетные источники | 8368,8 | 1328,4 | 1328,4 | 1328,4 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 |
| Всего по источникам | 1026454,4 | 259928 | 305824 | 219053 | 123807,8 | 76970,8 | 40870,8 |
| Объем финансирования подлежит корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Основные направления расходования средств: | х |
| НИОКР | - |
| инвестиции |  1026454,4 тыс. рублей |
| прочие | - |
| Ожидаемые показатели эффективности Программы | 1. Социальная эффективность 0,069.
2. Бюджетная эффективность - 49,190 тыс. рублей / чел.
3. Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшении экологической обстановки в районе (за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от домов с печной системой отопления).
 |
| Организация управления Программы и контроль за ее реализацией | Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик - Администрация Каргасокского района. Контроль над исполнением Программы осуществляют:Цель 1 – заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения районаЦель 2 – заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам  |

Введение

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года» разработана отделом экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в соответствии с распоряжением Администрации Каргасокского района от 11.07.2014 № 422 «О разработке муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года».

Программа направлена на повышение социальной эффективности и комфортности проживания граждан в сельской местности, содействию притока молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Каргасокского района.

Объектом регулирования Программы являются объекты инженерной, социальной и жилищной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район». Сфера действия Программы - водоснабжение и газоснабжение населенных пунктов, развитие учреждений образования, культуры и спорта Каргасокского района, а также улучшение жилищных условий работников социальной сферы и молодых специалистов, проживающих на территории Каргасокского района.

В Программе используются следующие термины и сокращения:

НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

непосредственный результат – конечный результат выполнения мероприятий Программы;

устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение уровня жизни сельского населения.

1.Содержание проблемы

Основной причиной исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии территории Каргасокского района являются отсутствие круглогодичной транспортной доступности между населенными пунктами и высокий уровень затратности комплексного развития территорий в связи с низкой плотностью населения (степенью населенности территории). Это приводит к обезлюдиванию и запустению территорий. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. В основной части жилищного фонда Каргасокского района нет коммунальных удобств. Отсутствует комплекс необходимого технологического оборудования для улучшения качества воды. Водопроводом оборудовано 45,5 процентов жилищного фонда, газопроводом – 24,3 процента.

Дошкольным образованием охвачено 64 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет. Актуальной проблемой остается удовлетворение потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг: в очереди на получение мест в детские сады числится 453 ребенка. Отмечается превышение норматива численности детей в группах (в среднем на 22%), что негативно отражается на качестве образовательных услуг и обслуживании детей.

Показатель охвата детей в возрасте 7 – 18 лет общим образованием составляет 99,7 %. Современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствует 71,97% муниципальных общеобразовательных учреждений. Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных безопасных условий проведения образовательного процесса.

Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 1,3 раза по сравнению с городским населением.

Современное состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенностью зданий, оборудования, внутренних инженерных коммуникаций.

С каждым годом увеличивается количество людей, занимающихся физкультурой и спортом. Это связано с работой инструкторов по спорту в поселениях района, оснащением сельских поселений спортивным инвентарем и оборудованием, а так же возросшей популярностью у населения ежегодно проводимыми спортивно-массовыми мероприятиями.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

1. социально-политической остротой проблемы;

2)потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов;

3)необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий.

Настоящая Программа разработана в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», постановления Администрации Томской области от 06.12.2013 №520а «Об утверждении государственной программы Томской области «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года», а также с учетом приоритетов и задач, предусмотренных Концепцией социально-экономического развития муниципального образования Каргасокский район на период до 2020 г. и Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010 – 2015 г.г., утвержденной Решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 №531.

1. Цели и задачи Программы, показатели их достижения

Целью государственной политики в области развития сельских территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Указанные цели изложены в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598, государственной программе Томской области «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.12.2013 №520а. Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития территорий Каргасокского района.

Целями настоящей Программы являются:

Цель 1. Стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Целевой индикатор достижения цели – количество реализованных инвестиционных проектов.

Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Целевой индикатор достижения цели – ввод (приобретение) жилья в рамках Программы.

Для достижения целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

Цель 1. Задача - Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Целевыми индикаторами решения указанной задачи являются:

Ввод в эксплуатацию водопроводов;

Ввод в эксплуатацию станций водоподготовки;

Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей;

Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;

Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

Цель 2. Задача - Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилых помещениях.

 Целевым индикатором решения указанной задачи является:

Число семей, улучшивших жилищные условия, в рамках Программы;

Оценка эффективности Программы будет ежегодно проводиться на основании целевых показателей Программы. При успешной реализации всех мероприятий Программы, указанных в приложении 2 ожидается достижение целевых показателей, представленных в приложении 1.

1. Оценка социально-экономического значения Программы для развития района

Стратегической целью реализации государственной программы Томской области «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.12.2013 №520а, является создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и качества жизни сельского населения.

Данная цель соответствует стратегическому направлению развития района – формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения, изложенной в Концепции социально-экономического развития муниципального образования Каргасокский район на период до 2020 г. и Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010 – 2015 г.г., утвержденной Решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 №531.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Развитие водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля населения, которое обеспеченно чистой водой | 0,669 |
| Доля населения, которое будет обеспечено чистой водой после реализации Программы. | 0,818 |
| Социальная эффективность  | 0,049 |

Показатель социальной эффективности определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля населения, которое будет обеспечено чистой водой после реализации Программы.

С'кол = 16 700 / 20 421 = 0,818

Скол - доля населения, которое обеспеченно чистой водой.

Скол = 13 657 / 20 421 = 0,669

Сэ = (0,818 – 0,669) х (1 – 0,669) = 0,049

Развитие газификации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля домохозяйств, обеспеченных газоснабжением до реализации Программы | 0,5 |
| Доля домохозяйств, обеспеченных газоснабжением после реализации Программы | 0,7 |
| Социальная эффективность  | 0,05 |

Показатель социальной эффективности определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - Доля домохозяйств, обеспеченных газоснабжением после реализации Программы

С'кол = 2963 / 4926 = 0,6

Скол - Доля домохозяйств, обеспеченных газоснабжением до реализации Программы

Скол = 2463 / 4926 = 0,5

Сэ = (0,6 - 0,5) х (1 – 0,5) = 0,05

Развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,643 |
| Доля детей, которые будут получать дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях после реализации Программы | 0,724 |
| Социальная эффективность 1  | 0,029 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 0,45 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта после реализации Программы. | 0,4 |
| Социальная эффективность 2 | 0,03 |
| Социальная эффективность (средневзвешенное значение) | 0,03 |

Показатель социальной эффективности определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол – доля детей в возрасте 1 - 6 лет, которые будут получать дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях после реализации Программы.

С'кол = 1307 чел. / 1806 чел. = 0,724

Скол - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Скол = 1162 чел. / 1806 чел. = 0,643

Сэ1 = (0,724 – 0,643) х (1 – 0,643) = 0,029

С'кол - доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта после реализации Программы.

С'кол = 8 ед. / 20 ед. = 0,4

Скол - доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Скол = 9 ед. / 20 ед. = 0,45

Сэ2 = (0,45 – 0,4) х (1 – 0,4) = 0,03

Развитие учреждений культурно-досугового типа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве после реализации Программы  | 0 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве | 0,147 |
| Социальная эффективность  | 0,147 |

Показатель социальной эффективности определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве после реализации Программы.

С'кол = 0 ед./ 34 ед. = 0.

Скол - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве

Скол = 5 ед. / 34 ед. = 0,147.

Сэ = (0,147 – 0) х (1 – 0) = 0,147

Развитие сети объектов физической культуры и спорта

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля населения, обеспеченного комплексными спортивными площадками | 0,617 |
| Доля населения, которое будет обеспечено комплексными спортивными площадками после реализации Программы | 0,84 |
| Социальная эффективность  | 0,085 |

Показатель социальной эффективности определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол – населения, которое будет обеспечено комплексными спортивными площадками после реализации Программы.

С'кол = 17163 чел. / 20 421 чел. = 0,84

Скол - доля населения, которое обеспечено комплексными спортивными площадками.

Скол = 12 607 чел. / 20 421 чел. = 0,617

Сэ = (0,84 – 0,617) х (1 – 0,617) = 0,085

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия до реализации Программы | 0 |
| Доля молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия после реализации Программы | 0,057 |
| Социальная эффективность  | 0,057 |

Показатель социальной эффективности определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол – доля граждан, в том числе молодых семей и специалистов, работников социальной сферы, улучшивших свои жилищные условия после реализации Программы.

С'кол = 30 сем. / 523 сем. = 0,057

Скол - доля граждан, в том числе молодых семей и специалистов, работников социальной сферы, улучшивших свои жилищные условия до реализации Программы.

Скол = 0 чел. / 523 чел. = 0

Сэ = (0,057 – 0) х (1 – 0) = 0,057

Расчет средневзвешенного значения социальной эффективности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сэ развитие водоснаб-жения | Сэ развития газифика-ции | Сэ развитие сети дошколь-ных и обще-образова-тельных учреждений | Сэ развитие учреждений культурно-досугового типа | Сэ развитие сети объектов физической культуры и спорта | Сэ улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Сэ средневзве-шенное значение |
| 0,049 | 0,05 | 0,03 | 0,147 | 0,085 | 0,057 | 0,069 |

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Единовременные расходы на реализацию инвестиционных проектов, тыс. рублей | 998 558 |
| Количество населения района, которое смогло бы воспользоваться услугами объектов инженерной и социальной инфраструктуры, планируемыми к строительству в рамках Программы, человек | 20300 |
| Бюджетная эффективность, тыс. рублей/ чел. | 49,190 |

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшении экологической обстановки в районе (за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от домов с печной системой отопления).

Развитие района невозможно без развития инженерной и социальной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения.

1. Механизмы реализации и управления Программы, включая ресурсное обеспечение

Реализация Программы осуществляется Администрацией Каргасокского района во взаимодействии с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области, Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управлением образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» и Отделом культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик - Администрация Каргасокского района. В рамках реализации Программы Администрация Каргасокского района выполняет следующие функции:

1. Осуществляет прием граждан в целях консультирования по вопросам участия в мероприятиях Программы.
2. Осуществляет управление, мониторинг и контроль над реализацией Программы.
3. Совместно с УОО и П и Отделом культуры обеспечивает привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы, путем подготовки инвестиционных заявок в соответствии с требованиями закона Томской области от 11.07.2007 №136-ОЗ «О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета».
4. Заключает соглашения, необходимые для реализации Программы.
5. Разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы.
6. Вносит изменения и дополнения в Программу в соответствии с пунктом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 27.05.2009 № 84 «О муниципальных программах».
7. Представляет в установленные сроки в Администрацию Каргасокского района отчетность о реализации Программы.
8. Готовит проекты распоряжений о подготовке и реализации инвестиций в своей сфере деятельности.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» осуществляет реализацию мероприятий, указанных в приложении 2 Программы. В рамках реализации Программы Исполнитель выполняет следующие функции:

1. Готовит технические задания на разработку проектно-сметной документации на объекты, указанные в приложении 2 Программы.
2. Подготавливает заявку для разработки документации на проведение торгов на выбор подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекты.
3. Заключает с подрядчиками муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
4. Осуществляет контроль над строительством объектов.
5. Осуществляет финансирование работ в рамках Программы.
6. Представляет оконченные строительством объекты представителю технадзора.
7. Представляет в установленные сроки информацию о ходе выполнения мероприятий Программы и иную информацию об объектах, включенных в мероприятия Программы.
8. Готовит проекты распоряжений о подготовке и реализации инвестиций в своей сфере деятельности.

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области исходя из возможностей бюджетов в соответствии с заявками Администрации Каргасокского района заключает двусторонние соглашения на предоставление субсидий из средств федерального и областного бюджетов для софинансирования объектов капитального строительства (реконструкции), а также мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Программа реализуется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников. Исходя из возможностей бюджета, используются средства федерального бюджета. При разработке Программы учитывалась высокая социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам и источникам финансирования составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет | 6974,1 | 1107 | 1107 | 1107 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 |
| Областной бюджет | 786960,1 | 199587 | 239588 | 166482 | 95465,7 | 57893,7 | 27943,7 |
| Районныйбюджет | 224151,4 | 57905,6 | 63800,6 | 50135,6 | 25663,2 | 16398,2 | 10248,2 |
| Внебюджетные источники | 8368,8 | 1328,4 | 1328,4 | 1328,4 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 |
| Всего по источникам | 1026454,4 | 259928 | 305824 | 219053 | 123807,8 | 76970,8 | 40870,8 |
| Объем финансирования подлежит корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий Программы. |

Распределение финансирования по видам ресурсов и объем ресурсного обеспечения Программы в разрезе главных распорядителей средств изложено в приложении 3 к Программе.

1. Контроль над ходом реализации Программы

Контроль над исполнением Программы осуществляют:

Цель 1 – заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района;

Цель 2 – заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» и специалист Администрации Каргасокского района, ответственный за реализацию мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений представляет Заказчику Программы информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. Информация представляется ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным кварталом. В информации о ходе выполнения Программы должно быть указано финансирование объектов в разрезе бюджетов разных уровней, а также внебюджетных источников (при наличии). Кроме того, по окончании срока реализации мероприятий обязательно представление копий разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Информация представляется Исполнителем Программы на бумажном носителе. При необходимости Заказчик вправе запросить у Исполнителя Программы иную информацию об объектах, включенных в мероприятия Программы.

Заказчик Программы на основе данных, представленных Исполнителем Программы, данных государственной статистики и данных, полученных в результате социологического опроса предприятий ЖКХ, проводит мониторинг реализации Программы.

Заказчик Программы в сроки, установленные пунктами 7.5 и 7.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 27.05.2009 № 84 «О муниципальных программах» представляет в отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района ежеквартальные и годовые отчеты по формам, установленным приложениями № 8 и № 9 вышеуказанного постановления.

6.Возможные риски в ходе реализации Программы

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внешние риски реализации Программы:

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы.

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования Программы.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки Программы | Изменение значений показателей по годам реализации | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| Весь период реализации Программы |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| Цель 1. Стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. | Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | мониторинг | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| Задача. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | Ввод в эксплуатацию водопроводов, км | мониторинг | 91,543 | 7 | 20 | 18,18 | - | 4,5 | 4,5 | 172,323 |
| Ввод в эксплуатацию станций водоподготовки, ед. | мониторинг | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 |
| Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | мониторинг | 153,793 | 12,3 | - | 10,5 | 20,5 | 9,1 | - | 206,193 |
| Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, ед. | мониторинг | 128 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 149 |
| Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед. | мониторинг | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Ввод (приобретение) жилья в рамках Программы, тыс.кв.м | мониторинг | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1620 |
| Задача. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилых помещениях | Число семей, улучшивших жилищные условия, в рамках Программы, ед. | мониторинг | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель Программы | Задача Программы | Наименование мероприятия, объекта | Срок испол-нения |  |  |  | Ответст-венные исполнители | Показатели результата |
| Объемы финан-сирования, тыс. рублей | федера-льныйбюджет | област-нойбюджет | районныйбюджет | Внебюд-жетные средства |
| 1 | Цель1. Стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности | Задача.Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  | **2015-2020** | **998558,0** |  | **779986,0** | **218572,0** |  |  |  |
| 2015 | 255500,0 |  | 198480,0 | 57020,0 |  |
| 2016 | 301396,0 |  | 238481,0 | 62915,0 |  |
| 2017 | 214625,0 |  | 165375,0 | 49250,0 |  |
| 2018 | 118937,0 |  | 94248,0 | 24689,0 |  |
| 2019 | 72100,0 |  | 56676,0 | 15424,0 |  |
| 2020 | 36000,0 |  | 26726,0 | 9274,0 |  |
| 2 | Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | Задача. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилых помещениях |  | **2015-2020** | **27896,4** | **6974,1** | **6974,1** | **5579,4** | **8368,8** |  |  |
| 2015 | 4428,0 | 1107,0 | 1107,0 | 885,6 | 1328,4 |
| 2016 | 4428,0 | 1107,0 | 1107,0 | 885,6 | 1328,4 |
| 2017 | 4428,0 | 1107,0 | 1107,0 | 885,6 | 1328,4 |
| 2018 | 4870,8 | 1217,7 | 1217,7 | 974,2 | 1461,2 |
| 2019 | 4870,8 | 1217,7 | 1217,7 | 974,2 | 1461,2 |
| 2020 | 4870,8 | 1217,7 | 1217,7 | 974,2 | 1461,2 |
| **1.1.** | **Развитие водоснабжения** |  |  |
|  |  |  |  | **2015-2020** | **199160,0** |  | **157075,0** | **42085,0** |  |  |  |
| 2015 | 48000,0 |  | 37464,0 | 10536,0 |  |
| 2016 | 65000,0 |  | 51433,0 | 13567,0 |  |
| 2017 | 46160,0 |  | 36526,0 | 9634,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 20000,0 |  | 15826,0 | 4174,0 |  |
| 2020 | 20000,0 |  | 15826,0 | 4174,0 |  |
| 1.1.1 |  |  | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области.  | 2015-2020 | 52000,0 |  | 40780,0 | 11220,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Обеспечение питьевой водой сельского населения в количестве 1466 чел. |
| 2015 | 34000,0 |  | 26537,0 | 7463,0 |  |
| 2016 | 18000,0 |  | 14243,0 | 3757,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области.  | 2015-2020 | 29000,0 |  | 22947,0 | 6053,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Обеспечение питьевой водой сельского населения в количестве 503 чел. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 21000,0 |  | 16617,0 | 4383,0 |  |
| 2017 | 8000,0 |  | 6330,0 | 1670,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | 2015-2020 | 38160,0 |  | 30044,0 | 8116,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Реконструкция сетей водоснабжения |
| 2015 | 14000,0 |  | 10927,0 | 3073,0 |  | 7 км |
| 2016 | 16000,0 |  | 12660,0 | 3340,0 |  | 8 км |
| 2017 | 8160,0 |  | 6457,0 | 1703,0 |  | 4,08 км |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области.  | 2015-2020 | 20000,0 |  | 15826,0 | 4174,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Обеспечение питьевой водой сельского населения в количестве 289 чел. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 10000,0 |  | 7913,0 | 2087,0 |  |
| 2017 | 10000,0 |  | 7913,0 | 2087,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области.  | 2015-2020 | 20000,0 |  | 15826,0,0 | 4174,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Обеспечение питьевой водой сельского населения в количестве 283 чел. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 20000,0 |  | 15826,0 | 4174,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Бондарка Каргасокского района Томской области. Строительство | 2015-2020 | 20000,0 |  | 15826,0,0 | 4174,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Обеспечение питьевой водой сельского населения в количестве 189 чел. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 20000,0 |  | 15826,0,0 | 4174,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области. Строительство | 2015-2020 | 20000,0 |  | 15826,0,0 | 4174,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Администрация Каргасокского района | Обеспечение питьевой водой сельского населения в количестве 270 чел. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 20000,0 |  | 15826,0,0 | 4174,0 |  |
| **1.2.** | **Развитие газификации** |  |  |
|  |  |  |  | **2015-2020** | **67426,0** |  | **53150,0** | **14276,0** |  |  |  |
| 2015 | 15000,0 |  | 11700,0 | 3300,0 |  |
| 2016 | 10000,0 |  | 7900,0 | 2100,0 |  |
| 2017 | 21326,0 |  | 16850,0 | 4476,0 |  |
| 2018 | 10000,0 |  | 7900,0 | 2100,0 |  |
| 2019 | 11100,0 |  | 8800,0 | 2300,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Строительство сетей газоснабжения:Микрорайон в границах ул.Пушкина –ул.Лесная-пер.Производственный –ул.Красноармейская | 2015-2020 | 15000,0 |  | 11700,0 | 3300,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Количество домовла-дений, получив-ших возмож-ность доступа к сети газоснаб-жения, 318 ед. |
| 2015 | 15000,0 |  | 11700,0 | 3300,0 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Строительство сетей газоснабжения: Микрорайон ЦРБ | 2015-2020 | 16326,0 |  | 12900,0 | 3426,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Количество домовла-дений, получив-ших возмож-ность доступа к сети газоснаб-жения, 440 ед. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 10000,0 |  | 7900,0 | 2100,0 |  |
| 2017 | 6326,0 |  | 5000,0 | 1326,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Строительство сетей газоснабжения АГРС – с. Бондарка – с.Лозунга | 2015-2020 | 25000,0 |  | 19750,0 | 5250,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Количество домовла-дений, получив-ших возмож-ность доступа к сети газоснаб-жения, 113 ед. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 15000,0 |  | 11850,0 | 3150,0 |  |
| 2018 | 10000,0 |  | 7900,0 | 2100,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  | Строительство сетей газоснабжения с.Бондарка - пос. Пятый км | 2015-2020 | 11100,0 |  | 8800,0 | 2300,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Количество домовла-дений, получив-ших возмож-ность доступа к сети газоснаб-жения, 129 ед. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 11100,0 |  | 8800,0 | 2300,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений** |  |  |
|  |  |  |  | **2015-2020** | **231221,0** |  | **180984,0** | **50237** |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 61000,0 |  | 51000,0 | 10000,0 |  |
| 2017 | 112484,0 |  | 85084,0 | 27400,0 |  |
| 2018 | 57737,0 |  | 44900,0 | 12837,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство СОШ на 80 уч-ся в п.Молодежный Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 103084,0 |  | 81084,0 | 22000,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», УОО и П | Обеспечение условий для обучения учащихся, 80 мест |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 61000,0 |  | 51000,0 | 10000,0 |  |
| 2017 | 42084,0 |  | 30084,0 | 12000,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Строительство детского сада на 145 мест в с.Каргасок | 2015-2020 | 128137,0 |  | 99900,0 | 28237,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», УОО и П | Обеспечение условий для дошкольного образования детей, 145 мест. |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 70400,0 |  | 55000,0 | 15400,0 |  |
| 2018 | 57737,0 |  | 44900,0 | 12837,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Развитие учреждений культурно-досугового типа** |  |  |
|  |  |  |  | **2015-2020** | **179050,0** |  | **147650,0** | **31400,0** |  |  |  |
| 2015 | 34500,0 |  | 27700,0 | 6800,0 |  |
| 2016 | 41150,0 |  | 32800,0 | 8350,0 |  |
| 2017 | 19200,0 |  | 16500,0 | 2700,0 |  |
| 2018 | 39200,0 |  | 33700,0 | 5500,0 |  |
| 2019 | 35000,0 |  | 29050,0 | 5950,0 |  |
| 2020 | 10000,0 |  | 7900,0 | 2100,0 |  |
| 1.4.1 | Реконструкция музея народов Севера в с.Каргасок Томской области | 2015-2020 | 61200,0 |  | 48100,0 | 13100,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Отдел культуры | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, количество экспонатов 894 ед. |
| 2015 | 24500,0 |  | 19100,0 | 5400,0 |  |
| 2016 | 36700,0 |  | 29000,0 | 7700,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Реконструкция культурно-досугового центра Средневасю-ганского сельского поселения | 2015-2020 | 14450,0 |  | 12400,0 | 2050,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Отдел культуры | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, 60 мест |
| 2015 | 10000,0 |  | 8600,0 | 1400,0 |  |
| 2016 | 4450,0 |  | 3800,0 | 650,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство центра культуры в с.Павлово Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 39200,0 |  | 33700,0 | 5500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Отдел культуры | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, 50 мест |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 19200,0 |  | 16500,0 | 2700,0 |  |
| 2018 | 20000,0 |  | 17200,0 | 2800,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Строительство дома культуры в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 39200,0 |  | 33700,0 | 5500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Отдел культуры | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, 250 мест |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 19200,0 |  | 16500,0 | 2700,0 |  |
| 2019 | 20000,0 |  | 17200,0 | 2800,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Строительство дома культуры в с.Староюгино Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 25000,0 |  | 19750,0 | 5250,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», Отдел культуры | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, 50 мест |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 15000,0 |  | 11850,0 | 3150,0 |  |
| 2020 | 10000,0 |  | 7900,0 | 2100,0 |  |
| **1.5.** | **Развитие сети объектов физической культуры и спорта** |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  | **2015-2020** | **282861,0** |  | **210650,0** | **72211,0** |  | МКУ «УЖКХ и КС», УОО и П |  |
| 2015 | 146000,0 |  | 112250,0 | 33750,0 |  |
| 2016 | 112861,0 |  | 86400,0 | 26461,0 |  |
| 2017 | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 2018 | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 2019 | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 2020 | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 1.5.2 | Строительство спорткомплекса в с.Каргасок Томской области на 103 чел/смена  | 2015-2020 | 186861,0 |  | 145850,0 | 41011,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС», УОО и П | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод объекта общей площадью 4208,22 м2, пропускная способность - 103 чел/смену |
| 2015 | 100000 |  | 78050,0 | 21950,0 |  |
| 2016 | 86861,0 |  | 67800,0 | 19061,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство бассейна с.Каргасок Томской области | 2015-2020 | 60000,0 |  | 46800,0 | 13200,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Ввод в действие объектов социальной инфраструктуры, 1 ед. |
| 2015-2020 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 40000,0 |  | 31200,0 | 8800,0 |  |
| 2016 | 20000,0 |  | 15600,0 | 4400,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство комплексной спортивной площадки в п.Нефтяников Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Строительство комплексной спортивной площадки в д.Павлово Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Вертикос Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Бондарка Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Усть-Тым Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.10 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Тымск Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.11 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Каргасок Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.12 | Строительство комплексной спортивной площадки в п.Молодежный Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.13 | Строительство комплексной спортивной площадки в п.Киевский Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Мыльджино Каргасокского района Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 1.5.15 | Строительство комплексной спортивной площадки в с.Каргасок Томской области | 2015-2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Обеспечение условий для занятий спортом сельского населения, ввод 590 кв.м спортивных площадок |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3 000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| **1.6.** | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку** |  |  |
|  |  |  | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный | **2015-2020** | **10840,0** |  | **8450,0** | **2390,0** |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Строительство инженерных сетей под новую жилищную застройку для дальнейшего возведения 25 домов |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 5385,0 |  | 4200,0 | 1185,0 |  |
| 2017 | 5455,0 |  | 4250,0 | 1205,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **1.7.** | **Разработка проектно-сметной документации** |  |  |
|  |  |  | Изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности | **2015-2020** | **28000,0** |  | **22027,0** | **5973,0** |  | МКУ «УЖКХ и КС» | Количество разработан-ной проектно-сметной документа-ции, 19 единицы |
| 2015 | 12 000,0 |  | 9366,0 | 2634,0 |  | 9 ед. |
| 2016 | 6000,0 |  | 4748,0 | 1252,0 |  | 4 ед. |
| 2017 | 4000,0 |  | 3165,0 | 835,0 |  | 2 ед. |
| 2018 | 6000,0 |  | 4748,0 | 1252,0 |  | 3 ед. |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1 ед. |
| 2020 |  |  |  |  |  | 0 ед. |
| **2.** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** |  |  |
|  |  |  | Предоставление гражданам социальных выплат для приобретения(строительст-ва) жилых помещений | **2015-2020** | **27896,4** | **6974,1** | **6974,1** | **5579,4** | **8368,8** | Администрация Каргасокского района | Ввод (прио-бретение) жилья в рамках Программы, 1620 тыс.кв.м |
| 2015 | 4428,0 | 1107,0 | 1107,0 | 885,6 | 1328,4 | 270кв.м |
| 2016 | 4428,0 | 1107,0 | 1107,0 | 885,6 | 1328,4 | 270кв.м |
| 2017 | 4428,0 | 1107,0 | 1107,0 | 885,6 | 1328,4 | 270кв.м |
|  |  |  |  | 2018 | 4870,8 | 1217,7 | 1217,7 | 974,2 | 1461,2 | 270кв.м |
|  |  |  |  | 2019 | 4870,8 | 1217,7 | 1217,7 | 974,2 | 1461,2 | 270кв.м |
|  |  |  |  | 2020 | 4870,8 | 1217,7 | 1217,7 | 974,2 | 1461,2 | 270кв.м |

##### Приложение 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| Всего | в том числе по годам |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| Расходы на реализацию Программы, всегов том числе: | тыс. рублей | 1026454,4 | 259928 | 305824 | 219053 | 123807,8 | 76970,8 | 40870,8 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. рублей | 1026454,4 | 259928 | 305824 | 219053 | 123807,8 | 76970,8 | 40870,8 |
| Федеральный бюджет | тыс. рублей | 6974,1 | 1107 | 1107 | 1107 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 |
| Областной бюджет | тыс. рублей | 786960,1 | 199587 | 239588 | 166482 | 95465,7 | 57893,7 | 27943,7 |
| Районный бюджет | тыс. рублей | 224151,4 | 57905,6 | 63800,6 | 50135,6 | 25663,2 | 16398,2 | 10248,2 |
| Внебюджетные источники | тыс. рублей | 8368,8 | 1328,4 | 1328,4 | 1328,4 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| материально-технические ресурсы | тыс. рублей | 1026454,4 | 259928 | 305824 | 219053 | 123807,8 | 76970,8 | 40870,8 |
| трудовые ресурсы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «УЖКХ и КС» | тыс. рублей | 998558,0 | 255500,0 | 301396,0 | 214625,0 | 118937,0 | 72100,0 | 36000,0 |
| Администрация Каргасокского района | тыс. рублей | 27896,4 | 4428,0 | 4428,0 | 4428,0 | 4870,8 | 4870,8 | 4870,8 |