Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Каргасокского района

УТВЕРЖДАЮ

"30" апреля 2015г. N

Андрейчук Т.В.

Руководитель СБП

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  в границах муниципального образования 2014 год                        (наименование ВЦП)

Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района

(наименование СБП)

| N пп | Характеристика ВЦП В Каргасокском районе отсутствуют дороги круглогодичного пользования, связывающие населенные пункты района с центром (с. Каргасок). В связи с этим обстоятельством активные перевозки автомобильным транспортом осуществляется только в период с декабря по март по зимним дорогам. В остальное время автомобильные пассажирские перевозки невозможны из-за отсутствия дорог с твердым покрытием и мостовых переправ через многочисленные крупные и мелкие таежные реки, поэтому перевозка пассажиров производится в ограниченных размерах только авиационным и речным транспортом. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель ВЦП Создать условия для предоставления доступных транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Каргасокский район» Задача 1. ВЦП Поддержка отдельных категорий граждан при их поездках по территории Каргасокского района путем субсидирования затрат транспортных организаций, связанных с организацией перевозок воздушным, речным и автомобильным транспортом по талонам этих категорий граждан в границах муниципального образования «Каргасокский район» Задача 2. ВЦП Возмещение убытков транспортных организаций от пассажирских перевозок путем субсидирования затрат, связанных с их организацией |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | 0408 0408 0408 | 3010300 3170137 3000200 | 241 241 241 |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План 74 135,0 | Факт 31 420,5 | Отклонение % | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | отчетный финансовый год 2014 | 31 435,0 | 31 420,5 | -0,05 | Возмещаются фактически понесенные предъявленные расходы |
|  | плановый год 1 (N + 1) 2015 год | 21 350,0 |  |  |  |
|  | плановый год 2 (N + 2) 2016 год | 21 350,0 |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 (наименование и единица измерения): Количество использованных гражданами талонов на льготный проезд отчётный финансовый год 2014: |  |  |  |  |
|  | - воздушным транспортом | 350 | 383 | 9,42 |  |
|  | - водным транспортом | 40 | 40 |  |  |
|  | - автомобильным транспортом | 20 750 | 17 510 | -17,18 | В МБОУ СОШ №2 списки учеников не подавались в АТП |
|  | Показатель 2. Количество лётных часов в соответствии с расписанием, лет. час |  |  |  |  |
|  | отчетный финансовый год 2014 | 430 | 460 | 6,97 | В связи с повышенной загрузкой транспорта |
|  | Показатель 3. Количество дней содержания навигационного хода, дней |  |  |  |  |
|  | отчетный финансовый год 2014 | 160 | 159 |  |  |
|  | Показатель 4. Объём пассажироперевозок автомобильным транспортом, тыс. пас/км |  |  |  |  |
|  | отчетный финансовый год 2014 | 870,0 | 860 | -1,15 | Уменьшение числа пассажиров на пригородном маршруте |
|  | Показатель 5. Возмещаемые убытки транспортных организаций, связанные с организацией пассажирских перевозок (кроме проезда по талонам) отчётный финансовый год 2014, тыс. рублей: | 29 909,8 | 29 940,9 |  |  |
|  | - воздушным транспортом | 17 946,3 | 17 978,1 |  | Возмещаются фактически понесенные затраты |
|  | - водным транспортом | 4 382,8 | 4 382,9 |  |  |
|  | - автомобильным транспортом | 7 580,7 | 7 579,9 |  | Возмещаются фактически понесенные затраты |
|  | Целевое значение (конечный результат) по всем показателям | Созданы условия для предоставления доступных транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования. |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным слоям населения. Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения. |  |  |  |