МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.08.2017 с. Каргасок |  |  | № 209 |
| ### Об изложении Краткосрочного плана реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в актуальной редакции |  |  |  |
| В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области» Администрация Каргасокского района постановляет: - Изложить Краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Администрации Каргасокского района от 28.01.2016 №20, в актуальной редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению. - Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район». - Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 17 августа 2017 года. |  |  |  |

И.о. Главы Каргасокского района                                                                               Ю.Н. Микитич

# В.В.Шевченко

2-13-54

| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 № 209 Приложение № 1. Краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта 1) | Материал стен 2) | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3) |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по Каргасокскому району |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 348,71 | 1 220,62 | 0,00 | 1 220,62 | 1 131,84 | 54,00 | 1 626 857,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 520,34 | 233 337,54 | Х | Х | Х | Х |
| 2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 348,71 | 1 220,62 | 0,00 | 1 220,62 | 1 131,84 | 54 | 1 626 857,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 520,34 | 233 337,54 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 1966 |  |  | Д | 2 | 1 | 372,18 | 343,31 | 0,00 | 343,31 | 293,39 | 18 | 56 783,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 550,55 | 11 232,79 | 165,40 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 |  |  | К | 2 | 2 | 649,96 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 549,46 | 18 | 105 739,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 341,09 | 19 397,93 | 179,73 | 261,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 |  |  | Д | 2 | 1 | 326,57 | 288,99 | 0,00 | 288,99 | 288,99 | 18 | 1 464 335,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 628,70 | 202 706,82 | 5 067,08 | 7 539,00 | 12.2016 | 1 |

| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 № 209 Приложение № 2. 2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Каргасокскому району |  | 1 348,71 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 857,88 | 1 626 857,88 |
| 1 | 2016 год | 1 348,71 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 857,88 | 1 626 857,88 |

| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 № 209 Приложение № 3 3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по Каргасокскому району |  | 1 626 857,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,78 | 1 521 118,86 | 0,00 | 0,00 | 466,44 | 56 909,00 | 0,00 | 0,00 | 466,44 | 48 830,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  | 1 626 857,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557,78 | 1 521 118,86 | 0,00 | 0,00 | 466,44 | 56 909,00 | 0,00 | 0,00 | 466,44 | 48 830,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1 | - п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | - 56 783,34 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0 | - 0,00 | - 293,78 | - 56 783,34 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | - 105 739,02 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 466,44 | - 56 909,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 466,44 | - 48 830,02 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | - 1 464 335,52 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0 | - 0,00 | - 264,00 | - 1 464 335,52 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 № 209 Приложение № 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Каргасокскому району |  | 1 220,62 |  |  | 1 626 857,88 |  |  |
| 2016 год |  | 1 220,62 |  |  | 1 626 857,88 |  |  |
| 1 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 343,31 | крыша | Итого | 56 783,34 | 165,40 | 259,00 |
|  |  |  |  | разработка проектной документации | 47 423,34 | 138,14 | 163,00 |
|  |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9 360,00 | 27,26 | 96,00 |
| 2 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.91 | 588,32 | фасад | Итого | 105 739,02 | 179,73 | 261,00 |
|  |  |  |  | разработка проектной документации (ремонт) | 54 109,00 | 91,97 | 105,00 |
|  |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2 800,00 | 4,76 | 34,00 |
|  |  |  |  | разработка проектной документации (утепление) | 44 110,02 | 74,98 | 92,00 |
|  |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 4 720,00 | 8,02 | 30,00 |
| 3 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288,99 | крыша | Итого | 1 464 335,52 | 5 552,44 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 1 433 655,30 | 5 436,11 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 30 680,22 | 116,33 | 158,00 |