Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

жителей муниципального образования «Каргасокский район»

(название муниципальной программы)

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Примечание |
| план | факт | утверждено | освоено |
| 1 | **Подпрограмма 1.**  **Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда**  Цель - Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель цели– Количество расселенных граждан | чел. (семей) | 8(4) | 8(4) |  | Всего, в т.ч. | 38006,9 | 38006,9 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 37710,2 | 37710,2 |  |
| областной бюджет | 296,7 | 296,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 1. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда  Основное мероприятие:  Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель задачи 1.  Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания  Показатель мероприятия.  Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед. | ед.  ед. | 4  4 | 4  4 |  | Всего, в т.ч. | 38006,9 | 38006,9 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 37710,2 | 37710,2 |  |
| областной бюджет | 296,7 | 296,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.  Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району | Показатель мероприятия. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | кв.м | 22,97 | 22,97 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.  Отбор сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | Показатель мероприятия. Количество поселений, отобранных для реализации мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий подпрограммы 1.«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | Показатель мероприятия.  Площадь приобретенных или реконструированных жилых помещений | кв.м | 450,2 | 450,2 |  | Всего, в т.ч. | 38006,9 | 38006,9 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 37710,2 | 37710,2 |  |
| областной бюджет | 296,7 | 296,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания  Основное мероприятие:  Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | Показатель задачи 2.  Доля аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | % | 5,33 | 5,33 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.  Ликвидация расселенных жилых помещений | Показатель мероприятия.  Площадь ликвидированных жилых помещений | кв.м | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2.**  **Чистая вода Каргасокского района**  Цель - Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения  Задача 1. Развитие системы водоснабжения | Показатели цели  1. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района  2. Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф  Показатели задачи 1.  1. Протяженность построенных (реконструированных) либо отремонтированных водопроводных сетей  2. Мощность построенных станций водоподготовки | %  тыс.м3/год  км  м3 | 65,7  98  0  0 | 65,7  98  0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения | Показатели основного мероприятия.  Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества в общем объеме населения, обеспеченного питьевой водой | % | 90 | 90 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.  Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.  Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.  Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | Показатель мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8.  Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатель мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9.  Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с. Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10.  Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11.  Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м³  км | 0  0 | 0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м³  км | 0  0 | 0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14. Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | Показатели мероприятия.  Протяженность реконструированных сетей | км | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м³  км | 0  0 | 0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м³  км | 0  0 | 0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м³  км | 0  0 | 0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с. Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м³  км | 0  0 | 0  0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2.  Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения Основное мероприятие:  Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | Показатель задачи 2.  Доля сточных вод очищенных до нормативного значения в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 56,4 | 56,4 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.  Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения | Показатели мероприятия.  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.  Строительство новых канализационных очистных сооружений в с. Каргасок | Мощность построенных очистных сооружений | м3/сут. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.  Техническое перевооружение действующих канализационных очистных сооружений в с. Каргасок | Показатели мероприятия.  Увеличение мощности действующих очистных сооружений до мощности, установленной проектно-сметной документацией | м3/сут. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3.**  **Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района**  Цель - Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов  Задача 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры. | Показатели цели:  1.Количество реализованных инвестиционных проектов  2. Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы  Показатели задачи 1.  1.Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры  2. Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед.  семей (человек)  ед  ед. | -  2(3)  -  - | -  2(3)  -  - |  | Всего, в т.ч. | 12647,8 | 12745,7 |  |
| местный бюджет | 864,6 | 962,5 |  |
| федеральный бюджет | 7059,8 | 7059,8 |  |
| областной бюджет | 2833,5 | 2833,5 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |
|  | Основное мероприятие:  Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Показатели мероприятия.  Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | - | - |  | Всего, в т.ч. | 9947,8 | 10045,7 |  |
| местный бюджет | 664,6 | 762,5 |  |
| федеральный бюджет | 6783,2 | 6783,2 |  |
| областной бюджет | 2500,0 | 2500,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.  Изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности | Показатели мероприятия.  Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м3  км | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м3  км | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.  Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | Показатели мероприятия. Протяженность реконструированных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м3  км | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м3  км | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м3  км | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  1.Мощность станции водоподготовки  2. Протяженность построенных сетей | м3  км | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9.  Газоснабжение мкр.ЦРБ в границах ул.Кирова-ул.Восточная, пер.Южный-ул.Школьная | Показатели мероприятия.  Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 9947,8 | 10045,7 |  |
| местный бюджет | 664,6 | 762,5 |  |
| федеральный бюджет | 6783,2 | 6783,2 |  |
| областной бюджет | 2500,0 | 2500,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10.  Расширение существующих сетей газоснабжения в с.Каргасок | Показатели мероприятия.  Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11.  Газификация с.Вертикос (заключительный этап) | Показатели мероприятия.  Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12.  Газификация с.Пятый км | Показатели мероприятия.  Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13.  Строительство СОШ на 80 уч-ся в п.Молодежный Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Число введенных ученических мест | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14.  Строительство детского сада на 120 мест в с.Каргасок | Показатели мероприятия.  Число введенных мест дошкольного образования | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15.  Реконструкция музея народов Севера в с.Каргасок Томской области | Показатели мероприятия.  Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | количество экспонатов | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16.  Реконструкция культурно-досугового центра Средневасю-ганского сельского поселения | Показатели мероприятия.  Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17.  Строительство центра культуры в с.Павлово Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18.  Строительство дома культуры в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 19.  Строительство дома культуры в с.Староюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.  Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 20 .  Строительство спорткомплекса в с.Каргасок Томской области на 103 чел/смена | Показатели мероприятия.  Площадь построенных спортивных сооружений | кв.м | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 21.  Строительство бассейна с.Каргасок Томской области | Показатели мероприятия.  Площадь построенных спортивных сооружений | кв.м | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 22.  Строительство комплексных спортивных площадок (10 шт.) | Показатели мероприятия.  Площадь построенных спортивных сооружений | кв.м | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 23.  Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный | Показатели мероприятия.  Протяженность электрических сетей  Протяженность газовых сетей  Протяженность дорог | км  км  км |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.  Основное мероприятие: Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Показатель задачи 2.  Количество семей, которым предоставлена государственная поддержка | семей | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 2700,0 | 2700,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
| федеральный бюджет | 276,6 | 276,6 |  |
| областной бюджет | 333,5 | 333,5 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |
|  | Мероприятие 1.  Приобретение (строительство) жилых помещений | Показатели мероприятия.  Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м | 101,1 | 101,1 |  | Всего, в т.ч. | 2700,0 | 2700,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
| федеральный бюджет | 276,6 | 276,6 |  |
| областной бюджет | 333,5 | 333,5 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4.**  **Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе**  Цель - Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | Показатель цели-Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 14 | 14 |  | Всего, в т.ч. | 4 993,8 | 4 993,8 |  |
| местный бюджет | 2 402,8 | 2 402,8 |  |
| федеральный бюджет | 1 115,2 | 1 115,2 |  |
| областной бюджет | 1 475,8 | 1 475,8 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача - Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе  Основное мероприятие.  Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Показатель задачи - Площадь приобретенного (построенного) жилья  Показатель основного мероприятия. Доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего списка участников подпрограммы | кв.м  % | 1084,7  66,6 | 1084,7  66,6 |  | Всего, в т.ч. | 4 993,8 | 4 993,8 |  |
| местный бюджет | 2 402,8 | 2 402,8 |  |
| федеральный бюджет | 1 115,2 | 1 115,2 |  |
| областной бюджет | 1 475,8 | 1 475,8 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства | Показатель мероприятия. Количество человек улучшивших жилищные условия | чел. | 48 | 48 |  | Всего, в т.ч. | 4 993,8 | 4 993,8 |  |
| местный бюджет | 2 402,8 | 2 402,8 |  |
| федеральный бюджет | 1 115,2 | 1 115,2 |  |
| областной бюджет | 1 475,8 | 1 475,8 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 5 | **Подпрограмма 5.**  **Газификация Каргасокского района**  Цель - Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений | Показатель цели -  Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | % | - | - |  | Всего, в т.ч. | 200,0 | 199,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 199,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача - Развитие газораспределительных сетей  Основное мероприятие: Развитие газораспределительных сетей | Показатель задачи - Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения Показатель мероприятия.  Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | ед.  ед. | -  - | -  - |  | Всего, в т.ч. | 200,0 | 199,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 199,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1:  Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | Показатель мероприятия.  Количество объектов газификации, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию | ед. | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.  Строительство газораспределительных сетей | Показатель мероприятия.  Протяженность построенных газопроводов | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3:  Выполнение кадастровых работ на объекты газификации | Показатель мероприятия.  Количество кадастровых паспортов на объекты газификации | ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 200,0 | 199,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 199,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 6 | **Подпрограмма 6.**  **Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов**  Цель - Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Показатель цели -  Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 14 | 14 |  | Всего, в т.ч. | 2800,0 | 2800,0 |  |
| местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача - Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ  Основное мероприятие: Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | Показатель задачи.  Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ  Показатель мероприятия. Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | ед.  ед. | 14  14 | 14  14 |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие №1: Рассмотрение заявлений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым будет оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений | Показатель мероприятия.  Количество заявлений, на которые будут даны положительные ответы об оказании помощи в ремонте жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | ед. | 14 | 14 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие №2: Отбор сельских поселений Карга-сокского района на предоставление иных межбюджет-ных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюд-жета Каргасокского района на выполне-ние мероприятия подпрограммы 6. | Показатель мероприятия.  Количество сельских поселений получившие иные межбюджетные трансферты на выполнения мероприятия подпрограммы 6. | ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 2800,0 | 2800,0 |  |
| местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 7 | **ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА** |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 45216,06 | 44041,6 |  |
| местный бюджет | 42483,96 | 41546,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2732,10 | 2494,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 8 | **Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Тевриз Каргасокского района**  Цель – Всего, в т.ч.  местный бюджет  федеральный бюджет  областной бюджет  внебюджетные средства | Показатель цели. Количество семей, обеспечен  ных жилыми помещени  ями | семья. | 3 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 1359,1 | 1359,1 |  |
| местный бюджет | 1359,1 | 1359,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача подпрограммы.  Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района  Основное мероприятие: Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | Показатели  задачи. Количество приобретенных жилых помещений  Показатели мероприятия.  Количество приобретенных жилых помещений | ед.  ед. | 3  3 | 3  3 |  | Всего, в т.ч. | 1359,1 | 1359,1 |  |
| местный бюджет | 1359,1 | 1359,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие №1:  Предоставление социальной выплаты  на приобретение жилья на территории Каргасокского района семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выезжающим из села Новый Тевриз Каргасокского района | Показатели мероприятия.  Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения | ед. | 3 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 1359,1 | 1359,1 |  |
| местный бюджет | 1359,1 | 1359,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | | | | | | Всего, в т.ч. | 105223,6 | 104146,1 |  |
| местный бюджет | 48710,4 | 47870,3 |  |
| бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 45885,2 | 45885,2 |  |
| областной бюджет | 8738,1 | 8500,7 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

жителей муниципального образования «Каргасокский район»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | |
| 1. | Наименование показателя цели муниципальной программы.  Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками | % | 53,7 | 53,7 |  |
| 2. | Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | % | 7,5 | 7,5 |  |
| 3. | Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз | % | 3,9 | 3,9 |  |
| Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |
| 1. | Наименование показателя задачи 1 муниципальной программы.  Количество расселенных граждан | чел. (семей) | 8(4) | 8(4) |  |
| Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | |
| 1. | Показатели задачи 2.  2.1. Количество реализованных инвестиционных проектов | ед. | - | - |  |
| 2. | 2.2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей (человек) | 2(3) | 2(3) |  |
| Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | |
| 1. | Показатели задачи 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 14 | 14 |  |
| Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | |
| 1. | Показатели задачи 4.  Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 14 | 14 |  |
| Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | |
| 1. | Показатель задачи 5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | 3 | 3 |  |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | |
| 1. | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 62,33 | 64,52 |  |
| 2. | Доля жилищного фонда, оборудованного газом | % | 36,97 | 38,1 |  |
| 3. | Количество аварий на объектах ЖКХ | ед. | 0 | 0 |  |
| Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения | | | | | |
| 1. | Показатели задачи 1.  Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района | % | 65,7 | 65,7 |  |
| 2. | Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф | , тыс.м3/год | 98 | 98 |  |
| Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений | | | | | |
| 1. | Наименование показателя задачи 2 муниципальной программы.  Показатели задачи 2. Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | % | 0 | 1,1 |  |