РАЙОННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

_________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 76

с. Каргасок                                                                                                  	23.08.2017 г.

Присутствовали: Монголин С.В., Барышев Д.Е., Фомин Н.П., Ивдра А.В.,.

Протокол вел: Васильев М.В.

Повестка заседания:

| № п/п | Вопрос повестки дня | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Обустройство современными техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с требованиями нормативных актов, пешеходных переходов в с.Каргасок - оборудование техническими средствами регулированиями дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения. | А.В. Ивдра |
| 2. | - выполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков согласно Актов № 22,23 обследования школьных,автобусных маршрутов. | Д.Е. Барышев |
| 3. | Разное |  |

Вопрос 1. По первому вопросу комиссия заслушала доклад Ивдра А.В.

Решение:

- Информацию принять к сведению;

- Рекомендовать Главе Каргасокского сельского поселения (Д.Е. Барышеву);

-  привести  в соответствии с требованиями нормативных актов, пешеходных переходов по адресу ул.Октябрьская 1, ул.Кирова 102(«Ровесник»), ул.Садовая 2 (Школа №1), детский сад №22(ул.Лугинецкая);

- демонтировать пешеходные переходы Октябрьская 4,8;

- запланировать финансовые средства на 2018 год по оборудованию техническими средствами регулированиями дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения ул. Трактовая, ул.Проезжая, ул.Дорожников.

Вопрос 2. По второму вопросу комиссия заслушала информацию Барышева Д.Е.

Решение:

- Информацию принять к сведению;

- Администрации Каргасокского сельского поселения (Д.Е. Барышеву) решить вопрос:

- - заменить знаки 3.24  на остановках «Павлово II»; «Павлово III»; «ул.Рабочая 12»; в соответствии с ГОСТОМ;

- - об установке знака 5.16. на остановке «СХТ»;

- - об установке знака окончания с. Бондарка;

- - демонтировать знак 5.16 на остановке «Бондарка III» ул.Центральная 32.

- - произвести грейдирование в с.Павлово, с.Пашня.

- 2. Администрации Новоюгинского сельского поселения (О.А. Клейнфельдер) решить вопрос:

- - об установке дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  на остановке «Новоюгино III»;

- 3. Директору МУ АТП "Каргасокский район" (Хлопотной М.В.) установить недостающие таблички с расписанием движения автобусов.

Разное:

Рекомендовать УОО и П совместно с ГИБДД активизировать профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и мероприятия проводимые на детских площадках направленных на обучение учащихся правилам дорожного движения;

Председатель районной комиссии

по обеспечению безопасности

дорожного движения 							Монголин С.В.