МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.03.2018 с. Каргасок |  |  | № 64 |
| ### О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 № 208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |
| В связи с уточнением Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» объемов средств (другие не запрещенные законом источники), которые могут быть дополнительно направлены в 2018 году на финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Администрация Каргасокского района постановляет: ### Внести изменения в постановление Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 № 208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», изложив Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. - Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район». |  |  |  |

Глава Каргасокского района                                                                                         А.П.Ащеулов

# В.В.Шевченко

2-13-54

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 29.03.2018 № 64

Приложение

| Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуа-тацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 3 603,06 | 3 193,41 | 182 | 15 118 204,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 786 356,01 | 331 848,50 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2017 год |  |  | Х | Х | Х | 1 390,14 | 1 241,12 | 63 | 4 125 978,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 172,17 | 136 806,25 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 1966 | К | СМР | 372,18 | 334,31 | 18 | 1 337 821,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 970,27 | 45 851,61 | 4 001,74 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | ПСД | 368,00 | 319,33 | 27 | 129 009,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 248,70 | 3 760,62 | 404,00 | 404,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 | РУФ | СМР | 649,96 | 587,48 | 18 | 2 659 147,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 953,20 | 87 194,02 | 4 526,36 | 6 822,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 2018 год |  |  | Х | Х | Х | 1 290,46 | 1 135,81 | 73 | 3 242 197,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 155,68 | 195 042,25 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 | РУФ | ПСД | 326,57 | 288,99 | 18 | 123 398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 623,37 | 6 775,36 | 427,00 | 427,00 | 12.2018 | 1 |  |  |
| 2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | ПСД | 595,89 | 527,49 | 28 | 165 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,62 | 12 366,98 | 313,50 | 427,00 | 12.2018 | 1 |  |  |
| 3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | СМР | 368,00 | 319,33 | 27 | 2 953 431,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 531,69 | 175 899,91 | 9 248,84 | 9 492,00 | 12,2018 | 1 |  |  |
| 2019 год |  |  | Х | Х | Х | 922,46 | 816,48 | 46 | 7 750 028,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 028,16 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | СМР | 595,89 | 527,49 | 28 | 5 006 935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 935,08 | 0,00 | 9 492,00 | 9 492,00 | 12.2019 | 1 |  |  |
| 2 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 | РУФ | СМР | 326,57 | 288,99 | 18 | 2 743 093,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 093,08 | 0,00 | 9 492,00 | 9 492,00 | 12.2019 | 1 |  |  |

| - Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план Реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Каргасокскому району |  |  | 3 193,41 |  |  |  |  | 15 118 204,51 |  |  |
| 2017 год |  |  | 1 241,12 |  |  |  |  | 4 125 978,42 |  |  |
| 1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 334,31 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 337 821,88 | 4 001,74 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 318 244,08 | 3 943,18 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19 577,80 | 58,56 | 158,00 |
| 2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319,33 | Д | 2 | фасад | итого | 129 009,32 | 404,00 | 404,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 72 807,24 | 228,00 | 228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 56 202,08 | 176,00 | 176,00 |
| 3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.91 | 587,48 | К | 2 | фасад | итого | 2 659 147,22 | 4 526,36 | 6 822,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 329 845,38 | 561,46 | 2 634,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 058,69 | 12,02 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 273 588,36 | 3 870,06 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 48 654,79 | 82,82 | 87,00 |
| 2018 год |  |  | 1 135,81 |  |  |  |  | 3 242 197,93 |  |  |
| 1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288,99 | Д | 2 | фасад | итого | 123 398,73 | 427,00 | 427,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 68 490,63 | 237,00 | 237,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 54 908,10 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527,49 | Д | 2 | фасад | Итого | 165 367,60 | 313,50 | 427,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 72 529,36 | 137,50 | 237,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 92 838,24 | 176,00 | 190,00 |
| 3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319,33 | Д | 2 | фасад | Итого | 2 953 431,60 | 9 248,84 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 611 606,21 | 5 046,84 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 34 488,37 | 108,00 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 291 689,85 | 4 045,00 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 647,17 | 49,00 | 87,00 |
| 2019 год |  |  | 816,48 |  |  |  |  | 7 750 028,16 |  |  |
| 1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527,49 | Д | 2 | фасад | Итого | 5 006 935,08 | 9 492,00 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 768 267,52 | 5 248,00 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 078,88 | 112,00 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 133 697,05 | 4 045,00 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 45 891,63 | 87,00 | 87,00 |
| 2 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288,99 | Д | 2 | фасад | Итого | 2 743 093,08 | 9 492,00 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 516 619,52 | 5 248,00 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 32 366,88 | 112,00 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 168 964,55 | 4 045,00 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 142,13 | 87,00 | 87,00 |