МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.12.2018 с. Каргасок |  |  | № 443 |
| ### Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в новой редакции |  |  |  |
| В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области» Администрация Каргасокского района постановляет: 1.Утвердить Краткосрочный план реализации в 2017-2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Администрации Каргасокского района от 16.08.2017 №208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район». |  |  |  |

И.о. Главы Каргасокского района                                                                  Ю.Н. Микитич

# В.В.Шевченко

8 (38253) 21354

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каргасокского района от 17.12.2018 № 443 Приложение. Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| Итого по Каргасокскому району |  |  |  | Х | Х | Х | 4 009,78 | 3 526,07 | 194 | 11 210 590,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 984,52 | 401 606,10 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2017 год |  |  |  | Х | Х | Х | 1 390,14 | 1 241,12 | 63 | 4 125 978,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 172,17 | 136 806,25 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 |  | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 1966 | К | СМР | 372,18 | 334,31 | 18 | 1 337 821,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 970,27 | 45 851,61 | 4 001,74 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 2 |  | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | ПСД | 368,00 | 319,33 | 27 | 129 009,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 248,70 | 3 760,62 | 404,00 | 404,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 3 |  | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 | РУФ | СМР | 649,96 | 587,48 | 18 | 2 659 147,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 953,20 | 87 194,02 | 4 526,36 | 6 822,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 2018 год |  |  |  | Х | Х | Х | 1 290,46 | 1 135,81 | 73 | 3 067 613,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 571,13 | 195 042,25 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 |  | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 | РУФ | ПСД | 326,57 | 288,99 | 18 | 119 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 980,64 | 6 775,36 | 414,39 | 427,00 | 12.2018 | 1 |  |  |
| 2 |  | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | ПСД | 595,89 | 527,49 | 28 | 160 247,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 880,94 | 12 366,98 | 303,79 | 427,00 | 12.2018 | 1 |  |  |
| 3 |  | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | СМР | 368,00 | 319,33 | 27 | 2 787 609,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 709,55 | 175 899,91 | 8 729,56 | 9 492,00 | 12,2018 | 1 |  |  |
| 2019 год |  |  |  | Х | Х | Х | 1 329,18 | 1 149,14 | 58 | 4 016 998,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 241,22 | 69 757,60 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 |  | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | СМР | 595,89 | 527,49 | 28 | 2 271 355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 911,67 | 39 443,45 | 4 305,97 | 9 492,00 | 12.2019 | 1 |  |  |
| 2 |  | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 | РУФ | СМР | 326,57 | 288,99 | 18 | 1 638 527,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 073,17 | 28 454,01 | 5 669,84 | 9 492,00 | 12.2019 | 1 |  |  |
| 3 |  | 7343 | с. Каргасок, ул. Советская, д. 29 | 1965 | РУФ | ПСД | 406,72 | 332,66 | 12 | 107 116,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 256,38 | 1 860,14 | 322,00 | 322,00 | 12.2019 | 1 |  |  |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Каргасокскому району |  |  | 3 526,07 |  |  |  |  | 11 210 590,62 |  |  |
| 2017 год |  |  | 1 241,12 |  |  |  |  | 4 125 978,42 |  |  |
| 1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 334,31 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 337 821,88 | 4 001,74 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 318 244,08 | 3 943,18 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19 577,80 | 58,56 | 158,00 |
| 2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319,33 | Д | 2 | фасад | итого | 129 009,32 | 404,00 | 404,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 72 807,24 | 228,00 | 228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 56 202,08 | 176,00 | 176,00 |
| 3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.91 | 587,48 | К | 2 | фасад | итого | 2 659 147,22 | 4 526,36 | 6 822,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 329 845,38 | 561,46 | 2 634,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 058,69 | 12,02 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 273 588,36 | 3 870,06 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 48 654,79 | 82,82 | 87,00 |
| 2018 год |  |  | 1 135,81 |  |  |  |  | 3 067 613,38 |  |  |
| 1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288,99 | Д | 2 | фасад | итого | 119 756,00 | 414,39 | 427,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 64 847,90 | 224,39 | 237,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 54 908,10 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527,49 | Д | 2 | фасад | Итого | 160 247,92 | 303,79 | 427,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 68 914,54 | 130,65 | 237,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 91 333,38 | 173,14 | 190,00 |
| 3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319,33 | Д | 2 | фасад | Итого | 2 787 609,46 | 8 729,56 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 523 500,36 | 4 770,93 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 32 602,91 | 102,10 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 215 859,02 | 3 807,53 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 647,17 | 49,00 | 87,00 |
| 2019 год |  |  | 1 149,14 |  |  |  |  | 4 016 998,82 |  |  |
| 1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527,49 | Д | 2 | фасад | Итого | 2 271 355,12 | 4 305,97 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 379 161,80 | 718,80 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 114,06 | 15,38 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 844 604,72 | 3 496,96 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 39 474,54 | 74,83 | 87,00 |
| 2 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288,99 | Д | 2 | фасад | Итого | 1 638 527,18 | 5 669,84 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 435 232,81 | 1 506,05 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 313,98 | 32,23 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 168 964,55 | 4 045,00 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 015,84 | 86,56 | 87,00 |
| 3 | 7343 | с. Каргасок, ул. Советская, д.29 | 332,66 | К | 2 | фасад | Итого | 107 116,52 | 322,00 | 322,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 43 911,12 | 132,00 | 132,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 63 205,40 | 190,00 | 190,00 |