

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  (С изм.от 27.06.2016 № 187(Новая редакция.); от 28.12.2016 № 372(Новая редакция); от 11.05.2017 № 125 (Новая редакция); от 25.12.2017 № 357(Новая редакция); от 16.03.2018 № 47; от 29.05.2018 № 130; от 28.12.2018 № 464; от 10.04.2019 № 105; от 27.12.2019 № 287; от 09.04.2020 №83 (новая редакция), от 02.03.2021 №42) | | | |
| 27.10.2015 |  | | № 160 |
| с. Каргасок | | |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | |  | |

В целях реализации положений Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D5F2B2A5E37F1B6DC815A8F91511D06B8E13D316048758531216FA885B394572DCE178886F29FB03W5d6E) Российской Федерации и обеспечения программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования «Каргасокский район», во исполнение распоряжения Администрации Каргасокского района от 26.06.2015 № 366 «О разработке муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Каргасокский район»

Администрация Каргасокского района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г., но не ранее дня официального опубликования в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».



Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Каргасокского района  от 27.12.2019 от № 287  Приложение  (В редакции постановления Администрации Каргасокского района от 02.03.2021 № 42) |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

муниципального образования «Каргасокский район»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2016-2021 годы | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района –начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Администрация Каргасокского района в лице:  - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района;  - Главного специалиста по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района.  МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района  Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»  Администрации сельских поселений  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области  МУП «Каргасокский Тепловодоканал» | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Основные цели социально-экономического развития Каргасокского района:  Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала;  Цель 2. Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства; | | | | | | | | | |
| Цели Программы | Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»  Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| 1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, % | | | 90,32 | 53,7 | 50,0 | 42,3 | 50 | 35,8 | 100,0 |
| 2. Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, % | | | 6,1 | 7,5 | 8,4 | 4,4 | 13 | 17,2 | 7 |
| 3.Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз, % | | | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| 1.Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % | | | 59,76 | 62,33 | 64,52 | 65,42 | 65,61 | 65,9 | 65,2 |
| 2. Доля жилищного фонда, оборудованного газом, % | | | 36,17 | 36,97 | 38,1 | 38,58 | 38,97 | 39,3 | 45,2 |
|  | 3.Количество аварий на объектах ЖКХ, ед. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»  Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов  Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе  Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ  Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района  Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»  Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения  Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021  год |
| Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1. Количество расселенных граждан, чел. (семей) | | | 3(1) | 8(4) | 48 (23) | - | - | 9(4) | - |
| Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 2.  2.1. Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | | | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.2. Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей (человек) | | | 1(2) | 2(3) | 4(13) | 4(13) | 7(18) | 3(11) | 1(2) |
| Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | | | 6 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 4.  Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, чел. | | | 15 | 14 | 15 | 20 | 12 | 11 | 7 |
| Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 1.  1.1. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района, % | | | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 81,88 | 81,88 | 81,88 | 81,88 |
| * 1. Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф, тыс.м3/год | | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений. | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 2. Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом,% | | | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 2,3 |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»](#Подпрограмма1)  [Подпрограмма 2. «Чистая вода Каргасокского района»](#Подпрограмма2)  [Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района»](#Подпрограмма3)  [Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»](#Подпрограмма4)  [Подпрограмма 5. «Газификация Каргасокского района»](#Подпрограмма5)  [Подпрограмма 6. «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»](#Подпрограмма6)  Подпрограмма 7[. «Обеспечивающая подпрограмма](#Подпрограмма7)»  Подпрограмма 8. «[Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района](#Подпрограмма8)» | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | |
| Федеральный бюджет | 216 674,483 | 45 885,13 | 5 162,67 | 922,15 | 2 776,24 | 951,40 | 160 976,89 | | |
| Областной бюджет | 51 212,745 | 8 738,10 | 10 524,82 | 6 005,55 | 5 282,5 | 12 298,38 | 8 363,40 | | |
| Районный бюджет | 317 813,826 | 48 710,48 | 50 561,16 | 51 078,91 | 52 238,71 | 56 223,77 | 59 129,80 | | |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 22 815,041 | 1 889,90 | 4 634,1 | 6 082,32 | 6 772,02 | 3 436,70 | 0,00 | | |
| Всего по источникам | 608 645,095 | 105 223,61 | 70 882,75 | 64 088,93 | 67 069,47 | 72 910,25 | 228 470,09 | | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Жилищная проблема в Российской Федерации, и в частности в Каргасокском районе, определяет необходимость дальнейшего внедрения системы адресной поддержки граждан как неотъемлемой части стабилизации и осуществления структурных изменений в экономике.

Актуальность решения проблемы обусловлена следующими факторами:

1)приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке;

2) 6,8% населения Каргасокского района проживают в ветхом или аварийном жилищном фонде;

3) жилье половины населения района не отвечает современным требованиям благоустройства.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. В связи с чем государственную поддержку для улучшения жилищных условий в 2014 году получили 10 молодых семей. В 2014 году с поддержкой государства молодыми семьями приобретено порядка 583,8 м2 общей площади жилья. В 2015 году господдержка предоставлена 1 молодой семье (молодому специалисту в области образования). До конца 2015 года планируется предоставление господдержки 10 молодым семьям.

Кроме того, существует потребность в проведении капитального ремонта в домах у ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (далее – ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ). Так как дома, в которых проживает указанная категория граждан были построены в прошлом столетии и имеют значительную степень износа, а провести ремонт в своем жилище они уже не имеют ни сил ни возможностей. В 2014 году поддержку для проведения ремонта жилых помещений из областного и районного бюджетов получили 47 ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в 2015 году помощь оказана 15 семьям.

В связи с закрытием лесозаготовительного производства и отсутствием других мест трудоустройства село Новый Тевриз не имеет перспективы дальнейшего развития. Невозможность трудоустройства, значительное ухудшение условий проживания влекут за собой повышение социальной напряженности среди граждан, проживающих в селе Новый Тевриз. В рамках плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2016-2020 годы с 01.07.2016 г. произойдет ликвидация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тевризская начальная общеобразовательная школа. Программа предусматривает компенсацию части затрат на добровольное переселение семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

Объем жилищного фонда в Каргасокском районе на конец 2014 года составил 486,6 тыс. м2, из которых 5,3 % находится в аварийном или непригодном для проживания состоянии. За период 2014-2015 годов расселено 294 м2 аварийного жилья или 24 человека (10 семей). Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры и снижает инвестиционную привлекательность. Кроме того, проживание в подобных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что нарушает принцип равного доступа и создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов.

Нерешенными продолжают оставаться проблемы в жилищно-коммунальном комплексе. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг, необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований системами водоснабжения и газоснабжения.

Обеспечение населения района чистой водой является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения качества жизни населения. Для снабжения потребителей Каргасокского района питьевой водой в качестве источников водоснабжения используются подземные артезианские скважины. Протяженность водопроводных сетей по району составляет 95,1 км. Услуга централизованного водоснабжения населения оказывается только в Каргасокском, Нововасюганском, Вертикосском и Сосновском поселениях. Однако в Каргасокском и Сосновском поселениях существует необходимость реконструкции водопроводных сетей, ввиду их изношенности. Только в Каргасокском сельском поселении необходимо произвести реконструкцию 19,8 км водопроводных сетей. Кроме того, полностью отсутствуют системы водоподготовки и водоснабжения населения в Средневасюганском и Новоюгинском поселениях. А во многих населенных пунктах района несмотря на то, что услуга водоснабжения оказывается, качество воды не соответствует установленным требованиям. Это такие населенные пункты как с.Тымск и с.Сосновка. В 2013-2014 годах введено в эксплуатацию 26,4 км водопроводных сетей в с.Новый Васюган, что позволило обеспечить чистой, соответствующей всем установленным требованиям водой 2113 человек.

Система газоснабжения Каргасокского района включает в себя газораспределительные сети, состоящие из наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Всего в районе насчитывается 167,2 км газопроводов.

Но несмотря на то, что основной отраслью Каргасокского района считается нефтегазовая отрасль услуга газоснабжения в районе оказывается только в 7 населенных пунктах из 31-го.

Стратегическая цель определена Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2025 года», которая утверждена решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40. Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления. Основные цели социально-экономического развития Каргасокского района:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала;

Цель 2. Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства.

Все перечисленные выше проблемы соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2025 года».

Решение указанных выше проблем необходимо осуществить программно-целевым методом, что позволит снизить социальную напряженность населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, реализовать право на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, а также гражданам, работающим в агропромышленном комплексе и социальной сфере, провести ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, переселить семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района и обеспечить необходимым набором коммунальных услуг жителей большей части поселений Каргасокского района.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели настоящей муниципальной программы:

Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»;

Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»:

Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе;

Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»:

Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения;

Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений.

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2021 годы. Этапы не предусмотрены.

[Сведения](#Par483) о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в таблице 1.

Целевые показатели позволяют оценить деятельность ответственного исполнителя и участников муниципальной программы.

Методика расчета целевых показателей.

Показатель 1. «Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, %». Показатель рассчитывается как отношение суммы граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района и 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе к сумме всех граждан признанных участниками подпрограмм. Дата получения фактического значения показателя – январь очередного года.

Показатель 2. «Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, %». Показатель рассчитывается как отношение суммы ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, к общей численности ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ. Дата получения фактического значения показателя – январь очередного года.

Показатель 3. «Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %». Показатель рассчитывается как отношение общей площади жилых помещений, оборудованных водопроводом к общей площади жилых помещений. Дата получения фактического значения показателя - февраль очередного года.

Показатель 4. «Доля жилищного фонда, оборудованного газом, %». Показатель рассчитывается как отношение общей площади жилых помещений, оборудованных сетевым газом к общей площади жилых помещений. Дата получения фактического значения показателя - февраль очередного года.

Показатель 5. «Количество аварий на объектах ЖКХ, ед.». Показатель предоставляется органами статистики. Дата получения фактического значения показателя – январь очередного года.

Показатель 6. «Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз, %». Показатель рассчитывается как отношение семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы к общей численности семей села Новый Тевриз (отдельно проживающих).

Показатели задач муниципальной программы: количество расселенных, граждан, количество реализованных инвестиционных проектов, количество семей, улучшивших жилищные условия, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений. Показатели задач предоставляются ответственными за реализацию подпрограмм.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Показатели цели 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками | | % | | 87,5 | 90,32 | 53,7 | 50,0 | 42,3 | 50 | 35,8 | 100,0 | год | Периодическая отчетно  сть |
| 2 | Показатель 2. Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | % | | 15,7 | 6,1 | 7,5 | 8,4 | 4,4 | 13 | 17,2 | 7,0 | год | Периодическая отчетно  сть |
| 3 | Показатель 3. Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз | | % | | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество расселенных граждан | | чел. (семей) | | 0 | 3(1) | 8(4) | 48(23) | - | - | 9(4) | - | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество реализованных инвестиционных проектов | | ед. | | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | квартал | Периодическая отчетность |
| 2 | Показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | | семей (человек) | | - | 1(2) | 2(3) | 4(13) | 4(13) | 7(18) | 3(11) | 1(2) | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатели задачи 3 муниципальной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семей | | 8 | 6 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатели задачи 4 муниципальной программы. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | | чел. | | 47 | 15 | 14 | 15 | 20 | 12 | 11 | 7 | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатель задачи 5 муниципальной программы. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | | семей | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатели цели 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | | % | | 59,43 | 59,76 | 62,33 | 64,52 | 65,42 | 65,61 | 65,9 | 65,2 | год | Статистическая отчетность |
| 2 | Показатель 2. Доля жилищного фонда, оборудованного газом | | % | | 35,97 | 36,17 | 36,97 | 38,1 | 38,58 | 38,97 | 39,3 | 45,2 | год | Статистическая отчетность |
| 3 | Показатель 3. Количество аварий на объектах ЖКХ | | ед. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | год | Статистическая отчетность |
| Показатель задачи 1 муниципальной программы. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района | % | | | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 81,88 | 81,88 | 81,88 | 81,88 | квартал | Периодическая отчетность |
| 2 | Показатель 2. Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф | тыс.м3/год | | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | квартал | Периодическая отчетность |
| Показатель задачи 2 муниципальной программы. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | | | % | 5,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 2,3 | год | Статистическая отчетность |

III.ПОДПРОГРАММЫ.

В состав настоящей муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (приложение 1 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 2. «Чистая вода Каргасокского района» (приложение 2 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района» (приложение 3 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» (приложение 4 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 5. «Газификация Каргасокского района» (приложение 5 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 6. «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (приложение 6 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма (раздел IV настоящей муниципальной программы).

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района» (приложение 7 к настоящей программе).

Реализация подпрограммы 1 позволит уменьшить объемы аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, улучшить архитектурный облик населенных пунктов и снизит социальную напряженность граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания.

Объектами регулирования подпрограммы 2 являются объекты водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования «Каргасокский район». Результатом реализации подпрограммы 2 будет развитие систем водоснабжения и водоотведения Каргасокского района.

Подпрограмма 3 является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. В рамках подпрограммы 3 будет осуществлено обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, а также создание комфортных условий жизнедеятельности населению, в том числе молодым специалистам в сельской местности.

Подпрограмма 4 направлена на оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 молодые семьи смогут улучшить свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилых помещений.

Создание условий для газификации населенных пунктов Каргасокского района возможно только при условии комплексного программного подхода к сложившейся ситуации. Для чего разработана система мероприятий подпрограммы 5.

Реализация подпрограммы 6 позволит повысить качество жизни и улучшить условия проживания ветеранов ВОВ 1941 -1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Подпрограмма 8 позволит улучшить жилищные условия семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района. Дети в данных семьях, на период обучения в школе, смогут проживать с родителями и будут иметь возможность получать качественное полноценное образование.

Обеспечивающая подпрограмма предусматривает бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Администрации Каргасокского района. Задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы, а также информация о мерах муниципального регулирования указаны в таблице 2.

1. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА.

Таблица 2.

1. ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Каргасокского района | Задача 1. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 72 113,73 | 9 043,21 | 10 356,09 | 12 169,30 | 13 043,95 | 13 616,63 | 13 884,55 |
| 2 | Задача 2. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 72 113,71 | 9 043,21 | 10 356,07 | 12 169,30 | 13 043,95 | 13 616,63 | 13 884,55 |
| 3 | Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 72 113,70 | 9 043,21 | 10 356,07 | 12 169,30 | 13 043,95 | 13 616,62 | 13 884,55 |
| 4 | Задача 4. Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 72 113,70 | 9 043,21 | 10 356,07 | 12 169,30 | 13 043,95 | 13 616,62 | 13 884,55 |
| 5 | Задача 5. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 9 043,22 | 9 043,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | | | 297 498,06 | 45 216,06 | 41 424,30 | 48 677,20 | 52 175,8 | 54 466,50 | 55 538,20 |

1. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры (налоговые, бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Бюджетные | Реализация Плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 – 2016 г., утвержденного Распоряжением Администрации Каргасокского района от 20.03.2014 г. №146 | 2014-2016 | Оптимизация расходов районного бюджета, повышение эффективности деятельности ОМСУ Каргасокского района |
| 2 | Бюджетные | Реализация Плана мероприятий по организации разработки проекта бюджета, утвержденного Распоряжением Администрации Каргасокского района от 03.06.15 г. №297 | Весь период | Качественное и своевременное составление проекта бюджета |

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

На реализацию мероприятий муниципальной программы 608,6 млн. рублей, в том числе:

ФБ – 216,7 млн. рублей;

ОБ – 51,2 млн. рублей;

РБ – 317,9 млн. рублей;

БП – 0,00 млн. рублей;

Вн. ист. – 22,8 млн. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам приведены в таблице 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии решения Думы Каргасокского района о бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета приведена в таблице 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств".

В рамках муниципальной программы финансирование мероприятий за счет средств одного бюджета - бюджета муниципального образования «Каргасокский район» будет осуществляться в Подпрограмме 5. Газификация Каргасокского района и Подпрограмме 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района. Остальные подпрограммы будут реализованы с использованием средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников, а именно:

- в рамках Подпрограммы 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района и Подпрограммы 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Для чего в установленные нормативно-правовыми актами для реализации указанных подпрограмм сроки Администрацией Каргасокского района в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области и Департамент архитектуры и строительства Томской области будут направляться заявки. Привлечение средств в 2016 – 2019 годы осуществлялось в рамках постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» и постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 №490а «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», а также в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" и государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а. Привлечение средств в 2020 2021 годы планируется осуществить в рамках постановления от 27 сентября 2019 г. N 358а «Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", а также в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 490а. Объемы привлекаемых в рамках указанных подпрограмм средств внебюджетных источников зависят от объемов привлеченных средств федерального и областного бюджетов;

- в рамках Подпрограммы 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в 2017 году планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов.  Привлечение средств федерального и областного бюджетов в 2016-2017 годах производилось в рамках распоряжения Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах» (по согласованию), в 2020-2021 годах планируется привлечение средств в рамках распоряжения Администрации Томской области от 19.04.2019 №233-ра "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы" и определено в соответствии с требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- для реализации Подпрограммы 2. Чистая вода Каргасокского района планируется привлечение средств областного бюджета. Привлечение средств планируется осуществлять согласно нормативно-правовым актам Администрации Томской области путем разработки и направления в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора заявочной документации. Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета будет производиться в рамках постановления Администрации Томской области от 09.12.2014 №474а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- Подпрограмма 6. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ планирует привлечение средств областного бюджета. Привлечение средств планируется осуществить в рамках постановления Администрации Томской области от 28 декабря 2012 г. № 544а «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов великой отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников великой отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак». Для этого Администрация Каргасокского района в установленные постановлением сроки направляет в Департамент социальной защиты населения Томской области заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

Таблица 3.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств | | | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | районного бюджета | бюджетов поселений | внебюджетных  источников  (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Цель 1 муниципальной программы - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1.  Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Всего | 47 458,99 | 37 710,20 | 7 247,55 | 2 501,24 | 0,0 | 0,00 | | - |
| 2016 год | 38 006,90 | 37 710,20 | 296,70 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 2017 год | 1 520,60 | 0,00 | 0,00 | 1 520,60 | 0,0 | 0,00 | |
| 2018 год | 480,64 | 0,00 | 0,00 | 480,64 | 0,0 | 0,00 | |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 2020 год | 6 950,8 | 0,00 | 6 950,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 2021 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района | Всего | 59 829,11 | 14 801,78 | 11 586,71 | 10 625,60 | 0,00 | 22 815,04 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» |
| 2016 год | 12 647,78 | 7 059,77 | 2 833,51 | 864,60 | 0,00 | 1 889,90 | |
| 2017 год | 22 182,90 | 4 353,77 | 6 127,23 | 7 067,80 | 0,00 | 4 634,10 | |
| 2018 год | 8 481,95 | 548,15 | 1 131,47 | 720,00 | 0,00 | 6 082,33 | |
| 2019 год | 10 496,20 | 2 390,40 | 489,60 | 844,18 | 0,00 | 6 772,02 | |
| 2020 год | 5 083,10 | 356,00 | 790,40 | 500,00 | 0,00 | 3 436,70 | |
| 2021 год | 937,19 | 93,69 | 214,50 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Задача 3 муниципальной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4.  Обеспечение  жильем молодых  семей в  Каргасокском  районе | Всего | 14 878,02 | 3 801,81 | 4 684,10 | 6 392,12 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 2016 год | 4 993,80 | 1 115,17 | 1 475,80 | 2 402,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 год | 2 686,30 | 808,90 | 632,40 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 год | 2 066,40 | 374,00 | 1 000,00 | 692,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 год | 1 997,52 | 385,84 | 692,00 | 919,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 год | 1 859,80 | 595,40 | 632,20 | 632,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 год | 1 274,20 | 522,50 | 251,70 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Задача 4 муниципальной программы. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов | Всего | 13 982,742 | 0,0 | 7 141,366 | 6 841,376 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 2016 год | 2 800,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 год | 2 599,99 | 0,00 | 1 299,99 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 год | 2 282,75 | 0,00 | 1 141,38 | 1 141,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 год | 2 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 год | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 год | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Задача 5 муниципальной программы. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | Всего | 1 359,10 | 0,00 | 0,00 | 1 359,10 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2016 год | 1 359,10 | 0,00 | 0,00 | 1 359,10 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого по цели 1 | | Всего | 136 733,73 | 55 791,28 | 30 408,01 | 27 719,39 | 0,00 | | 22 815,04 |  |
| 2016 год | 59 807,55 | 45 885,13 | 6 006,00 | 6 026,52 | 0,00 | | 1 889,90 |
| 2017 год | 28 989,79 | 5 162,67 | 8 059,62 | 11 133,40 | 0,00 | | 4 634,10 |
| 2018 год | 13 311,74 | 922,15 | 3 272,85 | 3 034,41 | 0,00 | | 6 082,33 |
| 2019 год | 14 793,72 | 2 776,24 | 2 481,60 | 2 763,86 | 0,00 | | 6 772,02 |
| 2020 год | 15 893,75 | 951,40 | 9 373,45 | 2 132,20 | 0,00 | | 3 436,70 |
| 2021 год | 3 937,19 | 93,69 | 1 214,50 | 2 629,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района | Всего | 168 777,659 | 160 360,70 | 3 795,60 | 4 621,359 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 год | 7,159 | 0,00 | 0,00 | 7,159 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 год | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 год | 166 220,50 | 160 360,70 | 3 795,60 | 2 064,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Задача 2 муниципальной программы. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района | Всего | 4 861,45 | 0,00 | 0,00 | 4 861,45 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 2016 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 год | 461,50 | 0,00 | 0,00 | 461,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 год | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 год | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 год | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по цели 2 | | Всего | 173 639,10 | 160 360,70 | 3 795,60 | 9 482,80 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2016 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 год | 468,66 | 0,00 | 0,00 | 468,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 год | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 год | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 год | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 год | 168 220,50 | 160 360,70 | 3 795,60 | 4 064,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Обеспечивающая подпрограмма | | Всего | 297 498,06 | 0,00 | 16 757,43 | 280 740,63 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2016 год | 45 216,06 | 0,00 | 2 732,10 | 42 483,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 год | 41 424,30 | 0,00 | 2 465,20 | 38 959,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 год | 48 677,20 | 0,00 | 2 732,70 | 45 944,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 год | 52175,80 | 0,00 | 2 800,90 | 49 374,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 год | 54 466,50 | 0,00 | 2 924,93 | 51 541,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 год | 55 538,20 | 0,00 | 3 101,60 | 52 436,60 | 0,00 | 0,00 | |
|  | | Всего | 607 870,895 | 216 151,983 | 50 961,045 | 317 942,826 | 0,00 | 22 815,04 | |  |
| 2016 год | 105 223,61 | 45 885,13 | 8 738,10 | 48 710,48 | 0,00 | 1889,90 | |
| 2017 год | 70 882,75 | 5 162,67 | 10 524,82 | 50 561,16 | 0,00 | 4 634,10 | |
| 2018 год | 64088,937 | 922,152 | 6005,545 | 51078,914 | 0,00 | 6 082,326 | |
| 2019 год | 67 069,47 | 2 776,24 | 5 282,50 | 52 238,71 | 0,00 | 6 772,02 | |
| 2020 год | 72 910,25 | 951,40 | 12 298,38 | 56 223,77 | 0,00 | 3 436,70 | |
| 2021 год | 228 470,09 | 160 976,89 | 8 363,40 | 59 129,80 | 0,00 | 0,00 | |

Таблица 4.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципальной программы | | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств  бюджетных средств (ГРБС) –  ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | |
| ГРБС 1 (Администрация Каргасокского района) | ГРБС 2 (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район») |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда. | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |
|  | Основное мероприятие:  Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | | Всего, в том числе: | 480,638 | 480,638 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 480,638 | 480,638 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 3.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий подпрограммы 1.«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | | Всего, в том числе: | 480,638 | 480,638 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 480,638 | 480,638 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2 Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | | | | | |
|  | Основное мероприятие:  Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | | Всего, в том числе: | 2 020,6 | 2 020,6 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 1 520,6 | 1 520,6 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.  Ликвидация расселенных жилых помещений | | Всего, в том числе: | 2 020,6 | 2 020,6 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 1 520,6 | 1 520,6 | 0,00 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2021 год | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | | Всего, в том числе: | 2 501,238 | 2 501,238 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2017 год | 1 520,6 | 1 520,6 | 0,00 |
| 2018 год | 480,638 | 480,638 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Чистая вода Каргасокского района | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы Развитие системы водоснабжения | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения | | всего | 4 621,359 | 2 307,159 | 2 314,200 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 7,159 | 7,159 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 2 550,00 | 1 400,0 | 1 150,00 |
| 2021 год | 2064,20 | 900,00 | 1 164,20 |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Тымск Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Бондарка Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | | всего | 7,159 | 7,159 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 7,159 | 7,159 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 9. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 10. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с.Вертикос Каргасокского района Томской области | | всего | 1 150,00 | 0,0 | 1 150,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2020 год | 1 150,00 | 0,0 | 1 150,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Мероприятие 11. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 12. Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | | всего | 414,3 | 0,00 | 414,3 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 414,3 | 0,00 | 414,3 |
|  | Мероприятие 13. Сети водоснабжения в с.Средний Васюган | | всего | 749,9 | 0,00 | 749,9 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 749,9 | 0,00 | 749,9 |
|  | Мероприятие 14. Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 15. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» бюджету Сосновского поселения на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд в с.Сосновка | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 16. Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 17. Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района Томской области, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций | | всего | 1700,00 | 1700,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 800,00 | 800,00 | 0,0 |
| 2021 год | 900,00 | 900,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 18. Капитальный ремонт водозаборной скважины в селе Тымск Каргасокского района Томской области | | Всего, в том числе: | 600,00 | 600,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 600,00 | 600,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | | | | | |
|  | Основное мероприятие:  Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.  Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения | | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.  Строительство новых канализационных очистных сооружений в с.Каргасок | | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 3.  Техническое перевооружение действующих канализационных очистных сооружений в с.Каргасок | | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | | Всего, в том числе: | 4 621,359 | 2 307,159 | 2 314,20 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 7,159 | 7,159 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 2 550,00 | 1 400,00 | 1 150,00 |
| 2021 год | 2 064,20 | 900,00 | 1 164,20 |
| Подпрограмма 3 Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 подпрограммы Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | |
|  | | Основное мероприятие:  Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 6 899,2 | 0,00 | 6 899,2 |
| 2016 год | 664,6 | 0,00 | 664,6 |
| 2017 год | 6 234,6 | 0,00 | 6 234,6 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Мероприятие 1.  Изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 2.  Сети водоснабжения в с.Средний Васюган | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 4.  Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 5.  Строительство водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 6.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 7.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 8.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с. Пятый км Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 9.  Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова-ул. Восточная, пер. Южный-ул. Школьная | Всего, в том числе: | 6 899,2 | 0,00 | 6 899,2 |
| 2016 год | 664,6 | 0,00 | 664,6 |
| 2017 год | 6 234,6 | 0,00 | 6 234,6 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 10.  Расширение существующих сетей газоснабжения в с. Каргасок: | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 11.  Газификация с. Вертикос (заключительный этап) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 12.  Газификация с. Пятый км | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятия 13.  Строительство СОШ на 80 уч-ся в п. Молодежный Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 14.  Строительство детского сада на 120 мест в с. Каргасок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 15.  Реконструкция музея народов Севера в с. Каргасок Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 16.  Реконструкция культурно-досугового центра Средневасюганского сельского поселения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 17.  Строительство центра культуры в с. Павлово Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 18.  Строительство дома культуры в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 19.  Строительство дома культуры в с. Староюгино Каргасокского района Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 20.  Строительство спорткомплекса в с. Каргасок Томской области на 103 чел/смена | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 21.  Строительство бассейна с. Каргасок Томской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год |  | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 22.  Строительство комплексных спортивных площадок (10 шт.) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 23.  Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Каргасок -мкр. Радужный | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | | Задача 2 подпрограммы Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | | | | |
|  | | Основное мероприятие:  Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Всего, в том числе: | 3 726,4 | 3 726,4 | 0,0 |
| 2016 год | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017 год | 833,2 | 833,2 | 0,0 |
| 2018 год | 720,0 | 720,0 | 0,0 |
| 2019 год | 844,2 | 844,2 | 0,0 |
| 2020 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2021 год | 629,0 | 629,0 | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.  Приобретение (строительство) жилых помещений | Всего, в том числе: | 3 726,4 | 3 726,4 | 0,0 |
| 2016 год | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017 год | 833,2 | 833,2 | 0,0 |
| 2018 год | 720,0 | 720,0 | 0,0 |
| 2019 год | 844,2 | 844,2 | 0,0 |
| 2020 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2021 год | 629,0 | 629,0 | 0,0 |
|  | | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в том числе: | 10 625,6 | 3 726,4 | 6 899,2 |
| 2016 год | 864,6 | 200,0 | 664,6 |
| 2017 год | 7 067,8 | 833,2 | 6 234,6 |
| 2018 год | 720,0 | 720,0 | 0,0 |
| 2019 год | 844,2 | 844,2 | 0,0 |
| 2020 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2021 год | 629,0 | 629,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | |
| 1 | Задача 1 Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | |
|  | Основное мероприятие:  Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | Всего, в том числе: | 6 392,12 | 6 392,12 | 0,0 |
| 2016 год | 2 402,840 | 2 402,840 | 0,0 |
| 2017 год | 1245,000 | 1245,000 | 0,0 |
| 2018 год | 692,400 | 692,400 | 0,0 |
| 2019 год | 919,700 | 919,700 | 0,0 |
| 2020 год | 632,200 | 632,200 | 0,0 |
| 2021 год | 500,000 | 500,000 | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 1.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | Всего, в том числе: | 6 392,12 | 6 392,12 | 0,00 |
| 2016 год | 2 402,840 | 2 402,840 | 0,00 |
| 2017 год | 1245,000 | 1245,000 | 0,00 |
| 2018 год | 692,400 | 692,400 | 0,00 |
| 2019 год | 919,700 | 919,700 | 0,00 |
| 2020 год | 632,200 | 632,200 | 0,00 |
| 2021 год | 500,000 | 500,000 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | | Всего, в том числе: | 6 392,12 | 6 392,12 | 0,00 |
| 2016 год | 2 402,840 | 2 402,840 | 0,00 |
| 2017 год | 1245,000 | 1245,000 | 0,00 |
| 2018 год | 692,400 | 692,400 | 0,00 |
| 2019 год | 919,700 | 919,700 | 0,00 |
| 2020 год | 632,200 | 632,200 | 0,00 |
| 2021 год | 500,000 | 500,000 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 Газификация Каргасокского района | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы. Развитие газораспределительных сетей | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Развитие газораспределительных  сетей | | всего | 4 861,445 | 0,00 | 4 861,445 |
| 2016 г. | 200,000 | 0,00 | 200,000 |
| 2017 г. | 461,500 | 0,00 | 461,500 |
| 2018 г. | 2 100,0 | 0,00 | 2 100,0 |
| 2019 г. | 99,945 | 0,00 | 99,945 |
| 2020 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 г. | 2 000,000 | 0,00 | 2 000,000 |
|  | Мероприятие 1:  Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | | всего | 2 461,500 | 0,00 | 2 461,500 |
| 2016 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2017 г. | 461,500 | 0,00 | 461,500 |
| 2018 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 г. | 2 000,000 | 0,00 | 2 000,000 |
|  | Мероприятие 2:  Строительство газораспределительных сетей | | всего | 4861,445 | 0,00 | 4861,445 |
| 2016 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2017 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 г. | 2 100,0 | 0,00 | 2 100,0 |
| 2019 г. | 99,945 | 0,00 | 99,945 |
| 2020 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 г. | 2 000,0 | 0,00 | 2 000,0 |
|  | Мероприятие 3: Выполнение кадастровых работ на объекты газификации | | всего | 200,000 | 0,00 | 200,000 |
| 2016 г. | 200,000 | 0,00 | 200,000 |
| 2017 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | всего | 4 861,445 | 0,00 | 4 861,445 |
| 2016 г. | 200,000 | 0,00 | 200,000 |
| 2017 г. | 461,500 | 0,00 | 461,500 |
| 2018 г. | 2 100,0 | 0,00 | 2 100,0 |
| 2019 г. | 99,945 | 0,00 | 99,945 |
| 2020 г. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 г. | 2 000,000 | 0,00 | 2 000,000 |
| Подпрограмма 6 Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 подпрограммы Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | |
|  | | Основное мероприятие.  Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | Всего, в том числе: | 6841,376 | 6841,376 | 0,00 |
| 2016 год | 1400,0 | 1400,0 | 0,00 |
| 2017 год | 1300,0 | 1300,0 | 0,00 |
| 2018 год | 1 141,376 | 1 141,376 | 0,00 |
| 2019 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| 2020 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| 2021 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
|  | | Мероприятие №1: Рассмотрение заявлений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым будет оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | | Мероприятие 2.  Отбор сельских поселений Каргасокского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятия подпрограммы 6. | Всего, в том числе: | 6841,376 | 6841,376 | 0,00 |
| 2016 год | 1400,0 | 1400,0 | 0,00 |
| 2017 год | 1300,0 | 1300,0 | 0,00 |
| 2018 год | 1 141,376 | 1 141,376 | 0,00 |
| 2019 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| 2020 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| 2021 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
|  | | Итого по подпрограмме 6 | Всего, в том числе: | 6841,376 | 6841,376 | 0,00 |
| 2016 год | 1400,0 | 1400,0 | 0,00 |
| 2017 год | 1300,0 | 1300,0 | 0,00 |
| 2018 год | 1 141,376 | 1 141,376 | 0,00 |
| 2019 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| 2020 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| 2021 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 8 Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | Всего, в том числе: | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,00 |
| 2016 год | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие №1:  Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья на территории Каргасокского района семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выезжающим из села Новый Тевриз Каргасокского района | | Всего, в том числе: | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,00 |
| 2016 год | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | | Всего, в том числе: | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,00 |
| 2016 год | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | | Всего, в том числе: | 280 740,63 | 280 740,63 | 0,00 |
| 2016 год | 42 483,9 | 42 483,9 | 0,00 |
| 2017 год | 38 959,1 | 38 959,1 | 0,00 |
| 2018 год | 45 944,50 | 45 944,50 | 0,00 |
| 2019 год | 49 374,90 | 49 374,90 | 0,00 |
| 2020 год | 51 541,57 | 51 541,57 | 0,00 |
| 2021 год | 52 436,60 | 52 436,60 | 0,00 |
|  | Всего по Программе | | Всего, в том числе: | 317 942,83 | 303 867,98 | 14 074,85 |
| 2016 год | 48 710,48 | 47 845,88 | 864,60 |
| 2017 год | 50 561,16 | 43 865,06 | 6 696,10 |
| 2018 год | 51 078,91 | 48 978,91 | 2 100,00 |
| 2019 год | 52 238,70 | 52 138,76 | 99,94 |
| 2020 год | 56 223,77 | 55 073,77 | 1 150,00 |
| 2021 год | 59 129,80 | 55 965,60 | 4 328,40 |

1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Общий контроль исполнения муниципальной программы, а также контроль за деятельностью ответственного исполнителя осуществляет куратор муниципальной программы – заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района;

Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Участники мероприятий:

Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района;

Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района;

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»;

Администрации сельских поселений;

МУП «Каргасокский Тепловодоканал».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации муниципальной программы является взаимодействие администрации района, Администраций сельских поселений и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями подпрограмм;

2) формирует и предоставляет в установленном порядке заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год в Управление финансов Администрации Каргасокского района;

3) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

4) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников муниципальной программы, а также участников мероприятий;

5) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

6) разрабатывает и представляет в установленные сроки отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы и участники мероприятий представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации муниципальной программы и об использовании финансовых ресурсов. Отчеты с нарастающим итогом предоставляются ответственному исполнителю в срок до 15 июля отчетного года. Годовые отчеты представляются в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации муниципальной программы в Отдел экономики Администрации Каргасокского района в установленном порядке:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты в срок до 20 июля отчетного года;

годовые отчеты в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Основными факторами риска недостижения запланированных муниципальной программой результатов являются:

недостаточность объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, и других социальных услуг;

снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.

Механизмы управления риском и сокращение их влияния на динамику показателей муниципальной программы:

внесение изменений в муниципальную программу для ее корректировки в установленном порядке;

принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих, участвующих в реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

### Подпрограмма 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1. «ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда (далее - подпрограмма) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района  Администрации сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019  год | | | 2020 год | 2021 год | |
| Количество расселенных граждан, чел. (семей) | 3(1) | | 8(4) | | | 48(23) | | | | - | | | | - | | | 9(4) | - | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда.  Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2015  год | | | 2016  год | | | | 2017  год | | | 2018 год | | | 2019  год | | 2020  год | | 2021 год |
| Задача 1. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед. | | 1 | | | 4 | | | 23 | | | | | - | | - | | 4 | | - |
| Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадь ликвидированного жилищного фонда, кв.м | | 940 | | | 1300 | | | 968,46 | | | | | - | | - | | - | | 354,51 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | | | 2016 год | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | 2020  год | | | 2021  год |
| Федеральный бюджет | 37710,2 | | | 37710,2 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Областной бюджет | 7 247,5 | | | 296,7 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 6950,848 | | | 0 |
| Районный бюджет | 2501,238 | | | 0 | | | 1520,6 | | | | 480,638 | | | | 0 | 0 | | | 500,0 |
| Бюджеты поселений | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Всего по источникам | 47458,986 | | | 38006,9 | | | 1520,6 | | | | 480,638 | | | | 0 | 6950,848 | | | 500,0 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. Каргасокский район характеризуется высоким уровнем обеспеченности жильём, хотя, в большей мере, неблагоустроенным. Основная часть жилищного фонда Каргасокского района находится в частной собственности: в 2014 году эта цифра составляла 81,9%, в 2015 году - 82,5%. В муниципальной собственности находится 17,4 % жилищного фонда, в 2014 году – 18,1%. Наблюдается хороший, особенно в райцентре, рост объёмов вводимого жилья. В 2013 году введено в эксплуатацию 3410 кв.м, в 2014 году 3700 кв.м, в 2015 году планируется ввести 3600 кв.м жилья. Основные инвестиции в жилищное строительство – это сбережения населения, средства бюджета, предприятий, кредиты.

Несмотря на активное строительство, проведение капитального ремонта домов, постоянно растет объем ветхого и аварийного жилья. С 2011 по 2015 годы осуществлялась реализация муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда». В рамках указанной программы ликвидировано 711 кв.м. муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, расселено 46 человек (20 семей). В результате доля ветхого и аварийного жилищного фонда по Каргасокскому району по состоянию на 01.01.2015 года составила 5,3% от общей площади жилищного фонда. На начало реализации программы доля составляла 5,4%.

В дальнейшем, несмотря на принимаемые меры, динамики резкого сокращения показателя не предвидится, так как муниципальный жилищный фонд представлен, в основном, домами деревянного исполнения 1960 – 1970 годов постройки. Процент износа муниципального жилищного фонда достаточно высок и составляет от 70 до 100 %. Наращивание объемов ветхого и аварийного жилья происходит в первую очередь в муниципальном жилищном фонде из-за естественного процесса обветшания жилых зданий.

Цели и задачи социально-экономического развития Каргасокского района определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, которая утверждена решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40. Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления. Одна из целей Стратегии – Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала.

Реализация данной подпрограммы позволит уменьшить объемы аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, улучшить архитектурный облик населенных пунктов и снизит социальную напряженность граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1,

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Цель настоящей подпрограммы – повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы:

Задача 1. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда.

Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания.

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы, этапы не предусмотрены.

Целевые показатели результативности подпрограммы: количество расселенных граждан, количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, доля аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда. Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 1. приведены в таблице 1.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1.

«ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | | | 2017  год | | | 2018  год | | 2019  год | | | | 2020  год | | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы  Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество расселенных граждан | чел.  (семей) | 21(9) | 3(1) | 8(4) | | 48(23) | | | - | | - | | | | 9 (4) | | - | | | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 подпрограммы  Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания | ед. | 6 | 1 | 4 | | | 23 | | | - | | - | | | | 4 | | | - | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 2 подпрограммы  Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Площадь ликвидированного жилищного фонда | кв.м | 900 | 940 | | 1300 | | | 968,46 | | - | | | - | - | | | | 354,51 | | год | периодическая отчетность |

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1.

На реализацию подпрограммы необходимо 47,458 млн. рублей, в том числе:

1. средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет) – 37,710 млн. рублей;
2. средства областного бюджета – 7,247 млн. рублей;
3. средства районного бюджета – 2,501 млн. рублей;
4. средства бюджетов сельских поселений – 0,0 млн. рублей.

В рамках подпрограммы планируется расселить граждан из муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания.

Софинансирование подпрограммы из Федерального и областного бюджетов в 2016 – 2017 годах осуществлялось в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра.

Согласно условиям Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах расселение граждан производилось только из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 года. При этом расселялся не только муниципальный жилищный фонд, а также жилищный фонд, находящийся в частной собственности граждан. Средства бюджета Каргасокского района на расселение жилищного фонда, находящегося в частной собственности граждан, не использовались.

Софинансирование подпрограммы из Областного бюджета в 2020-2021 годах будет осуществлено в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Томской области, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 года № 233-ра.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1. приведены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1.

«ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финанси-  рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | районный бюджет | бюджет поселений (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | всего | 45438,338 | 37 710,2 | 7 247,55 | 480,638 | 0 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, Администрации сельских поселений | Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед. | Х |
| 2016 год | 38006,9 | 37710,2 | 296,7 | 0,0 | 0 | 4 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 23 |
| 2018 год | 480,638 | 0,0 | 0,0 | 480,638 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 6950,85 | 0,0 | 6950,85 | 0,0 | 0 | 4 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.  Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, кв.м | 22,97 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,59 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20,29 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19,07 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,37 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,85 |
| Мероприятие 2.  Отбор сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество поселений, отобранных для реализации мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», ед. | 2 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
| Мероприятие 3.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий подпрограммы 1.«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | всего | 45438,338 | 37 710,2 | 7 247,55 | 480,638 | 0 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 38006,9 | 37710,2 | 296,7 | 0,0 | 0 | Площадь приобретенных или реконструированных жилых помещений, кв.м  Количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование специализированными организациями, ед. | 450,2  - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 588,74  - |
| 2018 год | 480,638 | 0,0 | 0,0 | 480,638 | 0 | 0  12 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0  - |
| 2020 год | 6950,85 | 0,0 | 6950,85 | 0,0 | 0 | 181,9  - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -  - |
| Задача 2 подпрограммы 1. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | всего | 2 020,6 | 0,0 | 0,0 | 2 020,6 | 0,0 | Администрации сельских поселений | Доля ликвидированных жилых помещений в общем количестве жилых помещений, которые планируется ликвидировать, % | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0 |
| 2017 год | 1 520,6 | 0,0 | 0,0 | 1 520,6 | 0,0 | 46,6 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 22,85 |
| Мероприятие 1.  Ликвидация расселенных жилых помещений | всего | 2 020,6 | 0,0 | 0,0 | 2 020,6 | 0,0 | Администрации сельских поселений | Количество ликвидированных жилых помещений, ед. | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 2017 год | 1520,6 | 0,0 | 0,0 | 1520,6 | 0,0 | 27 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 8 |
| Итого по подпрограмме | всего | 47 458,99 | 37 710,2 | 7 247,55 | 2 501,238 | 0,0 |  |  |  |
| 2016 год | 38 006,9 | 37 710,2 | 296,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2017 год | 1 520,6 | 0,0 | 0,0 | 1 520,6 | 0,0 |  |  |  |
| 2018 год | 480,638 | 0,0 | 0,0 | 480,638 | 0,0 |  |  |  |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2020 год | 6 950,85 | 0,0 | 6 950,85 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Финансирование подпрограммы за счет средств областного или федерального бюджетов  в 2017 году будет производиться в рамках распоряжения Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», а также распоряжения Администрации Томской области от 19.04.2019 №233-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области» (далее – Региональной адресной программы) и определено в соответствии с требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Ресурсами, используемыми при реализации Региональной адресной программы, являются:

1. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
2. средства областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренные Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются при соблюдении муниципальным образованием «Каргасокский район» условий предоставления субсидий, предусмотренных Региональной адресной программой.

Перечисление Субсидии производится в соответствии с подписанным Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией Каргасокского района соглашением на реализацию мероприятий.

Приложение 2

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

### Подпрограмма 2. «Чистая вода Каргасокского района»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2. «ЧИСТАЯ ВОДА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Чистая вода Каргасокского района | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021г.г. | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района; | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, Администрация Каргасокского сельского поселения, МУП «Каргасокский ТВК» | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района, % | | | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 81,88 | | 81,88 | 81,88 | 81,88 |
| 2. Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф, тыс. м3/год | | | 98 | 98 | 98 | 98 | | 98 | 98 | 98 |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие системы водоснабжения.  2. Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения. | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Задача 1. Развитие системы водоснабжения. | | | | | | | | | | |
| Протяженность построенных (реконструированных) либо отремонтированных водопроводных сетей, км | | - | | - | - | - | - | | - | 13,8 |
| Мощность построенных станций водоподготовки, м3/час. | | - | | - | - | 1,5 | - | | - | 18 |
| Задача 2. Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения. | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод очищенных до нормативного значения в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | | 56,4 | | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | | 56,4 | 56,4 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Федеральный бюджет | 160360,7 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 160360,7 |
| Областной бюджет | 3795,6 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3795,6 |
| Местные бюджеты | 4621,359 | | | 0 | 7,159 | 0 | | 0 | 2550,00 | 2064,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 168777,659 | | | 0 | 7,159 | 0 | | 0 | 2550,00 | 166220,5 |

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2.

1.1. Характеристика.

Объектом регулирования Подпрограммы являются объекты водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования «Каргасокский район». Сферой реализации Подпрограммы является водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

Особенностью водопотребления в Каргасокском районе является использование для питьевого водоснабжения подземных вод. Подземные воды достаточно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми отложениями. Однако по качеству они не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В подземных водах наблюдается превышающее предельно-допустимые концентрации содержание железа в 17,33 раз, аммиака в 1,1 раз. Протяженность водопроводных сетей в Каргасокском районе по состоянию на 01.01.2015 года составила 95,07 км, нуждающихся в замене (ветхих) 3,2 км. Таким образом, доля ветхих сетей в 2014 году составила 3,4%. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района составляет 65,7 %.

Протяженность водопроводных сетей за последние 3 года менялась следующим образом: 2012 г. – 91,543 км, 2013 г. – 95,712 км, 2014 г. – 95,070 км. В 2014 году введено в эксплуатацию 26,458 км водопровода в с.Новый Васюган, строительство водопровода проводилось не в рамках программных мероприятий. В рамках ранее действующей муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы в 2014 году были проведены проектно-изыскательские работы на строительство станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с.Средний Васюган.

Установленная пропускная способность канализационных очистных сооружений в с.Каргасок составляет 700 м3/сут. На очистных сооружениях предусмотрена биологическая очистка сточных вод в аэротенках (2 шт.). Так как в сточных водах, поступающих на канализационные очистные сооружения, очень малый объем горячей воды и этого недостаточно для нормальной работы аэротенков руководством эксплуатирующей организации принято решение использовать аэротенки как сооружения механической очитки (отстойники). При этом сооружения эксплуатируются в половину установленной мощности (350м3/сут.) Несмотря на строительство сооружений дополнительной очистки сточных вод (фитополе) в очищенных сточных водах наблюдается превышение таких показателей как сухой остаток в 1,5 раза, БПКполн. в 9 раз, железа в 5 раз, фенолов в 40 раз, нефтепродуктов в 48 раз. Протяженность уличной канализационной сети в Каргасокском районе по состоянию на 01.01.2015 года составила 7,41 км, нуждающейся в замене (ветхой) 0,1 км. Обеспеченность населения централизованной канализацией составляет 4,1 %.

1.2. Основные проблемы.

Основными проблемами в сфере реализации настоящей Подпрограммы является недостаточная санитарная надежность систем водоснабжения, изношенность разводящих систем водопроводных сетей, их высокая аварийность, крайне низкая обеспеченность канализацией приводят к вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для здоровья населения.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом возникла ввиду отсутствия у Администраций сельских поселений района финансовых возможностей.

Других Подпрограмм, направленных на решение вопросов по развитию и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Каргасокский район» в настоящий момент не существует.

1.3. Прогноз развития.

Цели и задачи социально-экономического развития Каргасокского района определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2025 года», которая утверждена решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40. Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления. Одна из целей Стратегии - Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства.

Конкретные условия проживания населения во многом определяются эффективностью деятельности местной власти по организации представления широкого спектра услуг, прежде всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Пути реализации приоритета:

- повышение качества и расширение перечня основных, наиболее востребованных услуг жилищно-коммунальной сферы;

- обеспечение жителей района качественной питьевой водой.

Экологическая эффективность Подпрограммы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшении экологической обстановки в районе за счет снижения сбросов сточных вод от населения на рельеф.

Развитие района невозможно без развития инфраструктуры и улучшения качества жилищно-коммунальных услуг.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2.

Целью настоящей Подпрограммы является Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач Подпрограммы:

1. Развитие системы водоснабжения.

2. Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения.

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы (этапы не предусмотрены).

Целевые показатели результативности подпрограммы: обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района, количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф, протяженность построенных (реконструированных) либо отремонтированных водопроводных сетей, мощность построенных станций водоподготовки, доля сточных вод очищенных до нормативного значения в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 2 приведены в таблице 1.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | | 2018  год | 2019  год | 2020  год | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 2  Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района. | % | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 81,88 | | 81,88 | | 81,88 | 81,88 | квартал | периодическая отчетность |
| 2 | Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф | тыс.м3/год | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | 98 | | 98 | 98 | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2  Развитие системы водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных) либо отремонтированных водопроводных сетей. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 13,8 | квартал | периодическая отчетность |
| 2 | Мощность построенных станций водоподготовки. | м3/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,5 | 0 | 0 | | 18 | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2  Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля сточных вод очищенных до нормативного значения в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | | 56,4 | 56,4 | 56,4 | | 56,4 | квартал | периодическая отчетность |

3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2.

На реализацию подпрограммы необходимо – 168 777,659 тыс. рублей, в том числе:

1. средства федерального бюджета – 160 360,7 рублей;
2. средства областного бюджет – 3 795,6 тыс. рублей;
3. средства районного бюджета – 4 621,359 тыс. рублей;
4. внебюджетные средства – 0 рублей.

В рамках подпрограммы планируется построить новые объекты водоснабжения, а также повысить технический уровень и надежность функционирования систем водоотведения.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета будет производиться в рамках Постановления Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (по согласованию).

Ресурсами, используемыми при реализации Подпрограммы 2, будут являться:

1)Средства областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренные Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2)Средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приведены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/  участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Развитие системы водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения | всего | 168777,659 | 160360,7 | 3795,6 | 4621,359 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества в общем объеме населения, обеспеченного питьевой водой, % | 90,0 |
| 2017 год | 7,159 | 0,0 | 0,0 | 7,159 | 0,0 | | 65,7 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 81,88 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 81,88 |
| 2020 год | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 0,0 | | 81,88 |
| 2021 год | 166220,5 | 160360,7 | 3795,6 | 2064,2 | 0,0 | | 81,88 |
| Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Тымск Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Бондарка Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | всего | 7,159 | 0,0 | 0,0 | 7,159 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 7,159 | 0,0 | 0,0 | 7,159 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 9. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 10. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с.Вертикос Каргасокского района Томской области | всего | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 11. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 12. Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | всего | 58827,9 | 57063,0 | 1350,6 | 414,3 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Мощность станции водоподготовки, м3 | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 58827,9 | 57063,0 | 1350,6 | 414,3 | 0,0 | | 18 |
| Мероприятие 13. Сети водоснабжения в с.Средний Васюган | всего | 106492,6 | 103297,7 | 2445,0 | 749,9 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 106492,6 | 103297,7 | 2445,0 | 749,9 | 0,0 | | 13,8 |
| Мероприятие 14. Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Протяженность реконструированных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 15. Строительство станции водоподготовки с.Сосновка | всего | 7,159 | 0,0 | 0,0 | 7,159 | 0,0 | | Администрация Сосновского сельского поселения, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Мощность станции водоподготовки, м3/час | - |
| 2017 год | 7,159 | 0,0 | 0,0 | 7,159 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,5 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 16. Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.Мощность станции водоподготовки, м3  2. Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 17. Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района Томской области, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций | всего | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | | Администрации сельских поселений, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество станций, получателей субсидии, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | | 6 |
| 2021 год | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | | 6 |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт водозаборной скважины в селе Тымск Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Тымского сельского поселения, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество отремонтированных скважин, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Задача 2 подпрограммы Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения, МУП «Каргасокский ТВК», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Доля сточных вод очищенных до нормативного значения в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 56,4 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 56,4 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 56,4 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 56,4 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 56,4 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 56,4 |
| Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| Мероприятие 2. Строительство новых канализационных очистных сооружений в с.Каргасок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Мощность построенных очистных сооружений, м3/сут. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| Мероприятие 3. Техническое перевооружение действующих канализационных очистных сооружений в с.Каргасок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения, МУП «Каргасокский ТВК» | X | X |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Увеличение мощности действующих очистных сооружений до мощности, установленной проектно-сметной документацией, м3/сут. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| Итого по подпрограмме | всего | 168 777,659 | 160360,7 | 3795,6 | 4621,359 | | 0,0 |  |  | - |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2017 год | 7,159 | 0,0 | 0,0 | 7,159 | | 0,0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |
| 2020 год | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | | 0,0 | - |
| 2021 год | 166220,5 | 160360,7 | 3795,6 | 2064,2 | | 0,0 | - |

Приложение 3

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

### 

### Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3.

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района- начальник отдела жизнеобеспечения района;  Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»  Отдел культуры Администрации Каргасокского района  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели целей | | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019  год | | 2020  год | | 2021 год |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | | 6 | - | | 1 | | | - | | - | | - | | - |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, семей (человек) | | 1  (2) | 2  (3) | | 4 (13) | | | 4 (13) | | 7  (18) | | 3  (11) | | 1(2) |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.  Задача 2. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2015 год | | 2016  год | | 2017  год | | | 2018 год | 2019 год | 2020  год | | 2021 год | |
| Задача 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, ед. | | 1 | | - | | - | | | - | - | - | | - | |
| Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, ед. | | 5 | | - | | 1 | | | - | - | - | | - | |
| Задача 2. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество семей, которым предоставлена государственная поддержка | | 1 | | 2 | | 4 | | | 4 | 7 | 3 | | 1 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 год | | 2017  год | | | 2018  год | | | 2019  год | | 2020  год | | 2021  год |
| Федеральный бюджет | 14801,8 | 7059,77 | | 4353,77 | | | 548,152 | | | 2390,4 | | 356,0 | | 93,7 |
| Областной бюджет | 11586,7 | 2833,51 | | 6127,23 | | | 1131,469 | | | 489,6 | | 790,4 | | 214,5 |
| Местный бюджет | 10625,6 | 864,60 | | 7067,8 | | | 720,000 | | | 844,2 | | 500,0 | | 629,0 |
| Внебюджетные источники | 22815,0 | 1889,90 | | 4634,1 | | | 6082,326 | | | 6772,0 | | 3436,7 | | 0 |
| Всего по источникам | 59829,1 | 12647,78 | | 22182,9 | | | 8481,947 | | | 10496,2 | | 5083,1 | | 937,2 |

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3.

Основной причиной исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии территории Каргасокского района являются отсутствие круглогодичной транспортной доступности между населенными пунктами и высокий уровень затратности комплексного развития территорий в связи с низкой плотностью населения (степенью населенности территории). Это приводит к обезлюдиванию и запустению территорий. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. В основной части жилищного фонда Каргасокского района нет коммунальных удобств. Отсутствует комплекс необходимого технологического оборудования для улучшения качества воды. Водопроводом оборудовано 59,7% жилищного фонда (58,8% в 2013 году), газопроводом 36,1% (34,3% в 2013 году).

Актуальной проблемой остается удовлетворение потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг: в очереди на получение мест в детские сады числится 404 ребенка, в 2013 году числилось 398 детей. Отмечается превышение норматива численности детей в группах (в среднем на 22%), что негативно отражается на качестве образовательных услуг и обслуживании детей. Дошкольным образованием охвачено 64 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Показатель охвата детей в возрасте 7 – 18 лет общим образованием составляет 99,7 %. Современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствует 71,97% муниципальных общеобразовательных учреждений. Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных безопасных условий проведения образовательного процесса. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 35%.

Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 1,3 раза по сравнению с городским населением.

Современное состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенностью зданий, оборудования, внутренних инженерных коммуникаций. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2014 году составила 9,76%, в 2013 году – 14,71%.

С каждым годом увеличивается количество людей, занимающихся физкультурой и спортом. Это связано с работой инструкторов по спорту в поселениях района, оснащением сельских поселений спортивным инвентарем и оборудованием, а также возросшей популярностью у населения ежегодно проводимыми спортивно-массовыми мероприятиями. Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах в 2014 году составила 433 человека, в 2013 году 419 человек. Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2014 году составила 1,3 кв.м на 1 проживающего, обеспеченность спортивными залами 0,2 кв.м.

Наиболее остро стоит вопрос по обеспечению жильем молодых специалистов и граждан, работающих в учреждениях социальной сферы. С 2015 года начата реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года». В 2015 году господдержка предоставлена 1 молодой семье (молодому специалисту в области образования). В результате реализации мероприятия участником программы приобретено жилое помещение общей площадью 68,7 кв.м.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы;

2)потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов;

3)необходимостью обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

Настоящая подпрограмма разработана в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», постановления Администрации Томской области от 06.12.2013 №520а «Об утверждении государственной программы Томской области «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года», а также с учетом приоритетов и задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель настоящей подпрограммы:

Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

Задача 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Задача 2. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Указанные выше цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы, этапы не предусмотрены.

Целевые показатели результативности настоящей подпрограммы: количество реализованных инвестиционных проектов, количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, количество семей, которым предоставлена государственная поддержка.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3.

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | | | 2017  год | | | 2018  год | | 2019  год | | | | 2020  год | | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 3.  Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | ед. | 2 | 6 | - | | 1 | | | - | | - | | | | - | | - | | | квартал | периодическая отчетность |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы | семей (человек) | - | 1 (2) | 2 (3) | | 4 (13) | | | 4 (13) | | 7 (18) | | | | 3(11) | | 1(2) | | | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3.  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | ед. | - | 1 | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | - | квартал | периодическая отчетность |
| 2 | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 2 | 5 | - | | | 1 | | | - | | - | | | | - | | | - | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3.  Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам,  в том числе молодым семьям и молодым специалистам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей, которым предоставлена государственная поддержка | семей | - | 1 | | 2 | | | 4 | | 4 | | | 7 | 3 | | | | 1 | | квартал | периодическая отчетность |

3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3.

На реализацию подпрограммы необходимо 59,8 млн. рублей, в том числе:

1)средства федерального бюджета – 14,8 млн. рублей;

2)средства областного бюджета – 11,6 млн. рублей;

3)средства районного бюджета – 10,6 млн. рублей;

4)внебюджетные средства – 22,8 млн. рублей.

Выделение средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется только при условии софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.

В рамках программы планируется строительство (реконструкция) объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, а также предоставление гражданам государственной поддержки на приобретение

(строительства) жилья.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3. приведены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3.

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финанси-  рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3. | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры | всего | 25 015,4 | 10 375,1 | 7 741,1 | 6 899,2 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район, Отдел культуры Администрации Каргасокского района | | Х | Х |
| 2016 год | 9 947,8 | 6 783,2 | 2 500,0 | 664,6 | 0 | Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. | - |
| 2017 год | 15 067,6 | 3 591,9 | 5 241,1 | 6 234,6 | 0 | 1 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.  Изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 2.  Сети водоснабжения в с.Средний Васюган | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,8 |
| Мероприятие 3.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.Мощность станции водоподготовки, м3  2. Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 4.  Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность реконструированных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 5.  Строительство водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | **-** |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 6.  Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.Мощность станции водоподготовки, м3  2. Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 7.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Бондарка Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.Мощность станции водоподготовки, м3  2. Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 8.  Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.Мощность станции водоподготовки, м3  2. Протяженность построенных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 9.  Газоснабжение мкр.ЦРБ в границах ул.Кирова-ул.Восточная, пер.Южный-ул.Школьная | всего | 25 015,4 | 10 375,1 | 7 741,1 | 6 899,2 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 9 947,8 | 6 783,2 | 2500,0 | 664,6 | 0 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | - |
| 2017 год | 15 067,6 | 3 591,9 | 5 241,1 | 6 234,6 | 0 | 13,8 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 10.  Расширение существующих сетей газоснабжения в с.Каргасок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 11.  Газификация с.Вертикос (заключительный этап) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 12.  Газификация с.Пятый км | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 13.  Строительство СОШ на 80 уч-ся в п.Молодежный Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | Число введенных ученических мест,  мест | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 14.  Строительство детского сада на 120 мест в с.Каргасок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Число введенных мест дошкольного образования,  мест | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 15.  Реконструкция музея народов Севера в с.Каргасок Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, количество экспонатов | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 16.  Реконструкция культурно-досугового центра Средневасю-ганского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, мест | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 17.  Строительство центра культуры в с.Павлово Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, мест | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 18.  Строительство дома культуры в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, мест | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 19.  Строительство дома культуры в с.Староюгино Каргасокского района Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение сельского населения учреждениями культуры, мест | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 20 .  Строительство спорткомплекса в с.Каргасок Томской области на 103 чел/смена | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Площадь построенных спортивных сооружений, кв.м | **-** |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | **-** |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 21.  Строительство бассейна с.Каргасок Томской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Площадь построенных спортивных сооружений, кв.м | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 22.  Строительство комплексных спортивных площадок (10 шт.) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Площадь построенных спортивных сооружений, кв.м | 0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятие 23.  Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» | | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | - |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность электрических сетей, км | - |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность газовых сетей, км | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Протяженность дорог, км | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | - |
| Задача 2 подпрограммы. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | всего | 34 813,706 | 4 426,676 | 3 845,606 | 3 726,383 | 22 815,041 | | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 2 700,0 | 276,6 | 333,5 | 200,0 | 1 889,9 | | Количество семей, которым предоставлена государственная поддержка, семей | 2 |
| 2017 год | 7 115,3 | 761,9 | 886,1 | 833,2 | 4 634,1 | | 4 |
| 2018 год | 8481,947 | 548,152 | 1131,469 | 720,000 | 6 082,326 | | 4 |
| 2019 год | 10496,200 | 2390,402 | 489,600 | 844,183 | 6772,0 | | 7 |
| 2020 год | 5 083,1 | 356,0 | 790,4 | 500,0 | 3 436,7 | | 3 |
| 2021 год | 937,2 | 93,7 | 214,5 | 629,0 | 0,0 | | 1 |
| Мероприятие 1.  Приобретение (строительство) жилых помещений | всего | 34 684,7 | 4 426,676 | 3 845,606 | 3 597,383 | 22 815,041 | | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 2 700,0 | 276,6 | 333,5 | 200,0 | 1 889,9 | | Площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м | 101,1 |
| 2017 год | 7 115,3 | 761,9 | 886,1 | 833,2 | 4 634,1 | | 314 |
| 2018 год | 8481,947 | 548,152 | 1131,469 | 720,000 | 6 082,326 | | 270 |
| 2019 год | 10496,200 | 2390,402 | 489,600 | 844,183 | 6772,015 | | 397,2 |
| 2020 год | 5 083,1 | 356,0 | 790,4 | 500,0 | 3 436,7 | | 137,01 |
| 2021 год | 808,2 | 93,7 | 214,5 | 500,0 | 0,0 | | 42 |
| Итого по подпрограмме | всего | 59 829,106 | 14 801,776 | 11 586,706 | 10 625,583 | 22 815,041 | |  |  |  |
| 2016 год | 12 647,775 | 7 059,766 | 2 833,509 | 864,600 | 1 889,90 | |  |  |  |
| 2017 год | 22 182,897 | 4 353,769 | 6 127,228 | 7 067,800 | 4 634,10 | |  |  |  |
| 2018 год | 8 481,947 | 548,152 | 1 131,469 | 720,000 | 6 082,326 | |  |  |  |
| 2019 год | 10 496,200 | 2 390,402 | 489,600 | 844,183 | 6 772,015 | |  |  |  |
| 2020 год | 5 083,1 | 356,0 | 790,4 | 500,0 | 3 436,7 | |  |  |  |
|  | 2021 год | 937,2 | 93,7 | 214,5 | 629,0 | 0,00 | |  |  |  |

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Софинансирование подпрограммы за счет средств областного или федерального бюджетов  в 2016 -2019 годах производилось в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а.

Софинансирование подпрограммы за счет средств областного или федерального бюджетов в 2020 – 2021 годах будет производиться в рамках постановления Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 17.10.2019) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и постановления от 27 сентября 2019 г. N 358а «Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области".

Порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а установлены постановлением Администрации Томской области от 08.06.2015 № 202а.

Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются при соблюдении муниципальным образованием «Каргасокский район» условий предоставления субсидий, предусмотренных соглашениями на реализацию мероприятий, заключаемыми между Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и Администрацией Каргасокского района.

Объемы привлекаемых в рамках указанной подпрограммы средств внебюджетных источников зависят от объемов привлеченных средств федерального и областного бюджетов.

Приложение 4

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

### Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе (далее - подпрограмма) | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам- начальник отдела по социальным вопросам | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей. | 6 | | 14 | 7 | | 4 | | 6 | | 4 | | 4 | |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020  год | | 2021 год |
| Площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м. | | 429,6 | 1084,7 | | 541,2 | | 288,3 | | 350,1 | | 327,0 | | 228,0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) руб. | Источники | Всего | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019  год | | | 2020  год | | 2021  год |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 3801,81 | | 1115,17 | 808,9 | | 374,0 | | 385,84 | | | 595,4 | | 522,50 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 4684,10 | | 1475,8 | 632,4 | | 1000,0 | | 692,00 | | | 632,2 | | 251,70 |
| Местные бюджеты, тыс. руб. | 6392,12 | | 2402,8 | 1245,0 | | 692,40 | | 919,68 | | | 632,2 | | 500,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Всего по источникам, тыс. руб. | 14878,03 | | 4993,8 | 2686,3 | | 2066,4 | | 1997,52 | | | 1859,8 | | 1274,20 |

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 4

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной и демографической политики Каргасокского района.

Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена низкой доступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса.

В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы и позволит сформировать экономически активную часть населения.

Такая помощь со стороны государства станет основой стабильных условий жизни для наиболее инициативной части населения, обеспечит привлечение денежных ресурсов в жилищное строительство, а также повлияет на улучшение демографической ситуации.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит обеспечить:

1. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан.

2. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

3. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

4. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в районе.

5. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

6. Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.

Для улучшения жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе, действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы». В рамках реализации муниципальной программы «[Обеспечение жильём молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы»](http://www.kargasok.ru/files/2015/992011.docx) достигнуты следующие результаты мероприятий:

-число семей, улучшавших жилищные условия 26 семей, в том числе: в 2011 году – 2 семьи, в 2012 году – 6 семей, в 2013 году – 10 семей, в 2010 году – 8 семей;

- площадь приобретенного (построенного) жилья 1501,3 кв.м., в том числе: в 2011 году – 116,3 кв.м., в 2012 году – 303,4 кв.м., в 2013 году – 497,8 кв.м., в 2014 году – 583,8 кв.м.

Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области», а также с учетом приоритетов и задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Каргасокский район до 2025 г., утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40.

2. Цель и задачи подпрограммы 4, срок и этапы ее реализации,

целевые показатели результативности реализации подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 - улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе.

Достижение цели обеспечивается за счет выполнения следующей задачи:

Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе.

Указанные выше цель и задача подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы, этапы не предусмотрены.

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Подпрограммы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей;

- площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м.

Сведения о составе значениях целевых показателей результативности подпрограммы приведены в таблице 1.

3. Система мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4.

На реализацию подпрограммы необходимо 14,9 млн. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета 3,8 млн. рублей;

2) средства областного бюджета 4,7 млн. рублей;

3) средства районного бюджета 6,4 млн. рублей;

4) внебюджетные средства 0 млн. рублей.

Выделение средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется только при условии софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы приведены в таблице 2.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов, а также порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий  в период 2016 – 2019 годов производилось в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" и государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а. В 2020-2021 годы финансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710, а также подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 490а.

Механизмы реализации и управления подпрограммы 4, определены в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" и требованиями государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а.

Социальные выплаты предоставляются в соответствии с подписанным Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией Каргасокского района соглашением на реализацию мероприятий.

В рамках Подпрограммы планируется реализация основного мероприятия:

Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Реализация мероприятия по данному направлению позволит улучшить жилищные условия молодых семей путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | | | 2017  год | | | 2018  год | | 2019  год | | | | 2020  год | | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 4.  Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 8 | 6 | 14 | | 7 | | | 4 | | 6 | | | | 4 | | 4 | | | квартал | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4.  Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м | 583,8 | 429,6 | | 1084,7 | | | 541,2 | | 288,3 | | | 350,1 | 327,0 | | | | 228,0 | | квартал | периодическая отчетность |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финанси-  рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 4 | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие.  Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | всего | 14 878,03 | 3801,81 | 4684,10 | 6392,12 | 0 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 4 993,80 | 1 115,17 | 1 475,80 | 2 402,84 | 0 | Доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего списка участников подпрограммы, %. | 66,6 |
| 2017 год | 2 686,30 | 808,90 | 632,40 | 1 245,00 | 0 | 38,8 |
| 2018 год | 2 066,40 | 374,00 | 1 000,00 | 692,40 | 0 | 33,3 |
| 2019 год | 1 997,52 | 385,84 | 692,00 | 919,68 | 0 | 30 |
| 2020 год | 1859,80 | 595,40 | 632,20 | 632,20 | 0 | 30 |
| 2021 год | 1274,20 | 522,50 | 251,70 | 500,00 | 0 | 30 |
| Мероприятие 1.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства | всего | 14 878,03 | 3801,81 | 4684,10 | 6392,12 | 0 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района |  | Х |
| 2016 год | 4 993,80 | 1 115,17 | 1 475,80 | 2 402,84 | 0 | Количество человек улучшивших жилищные условия, чел. | 48 |
| 2017 год | 2 686,30 | 808,90 | 632,40 | 1 245,00 | 0 | 26 |
| 2018 год | 2 066,40 | 374,00 | 1 000,00 | 692,40 | 0 | 20 |
| 2019 год | 1 997,52 | 385,84 | 692,00 | 919,68 | 0 | 19 |
| 2020 год | 1859,80 | 595,40 | 632,20 | 632,20 | 0 | 18 |
| 2021 год | 1274,20 | 522,50 | 251,70 | 500,00 | 0 | 12 |
| Итого по подпрограмме | всего | 14 878,03 | 3801,81 | 4684,10 | 6392,12 | 0 |  |  |  |
| 2016 год | 4 993,80 | 1 115,17 | 1 475,80 | 2 402,84 | 0 |  |  |  |
| 2017 год | 2 686,30 | 808,90 | 632,40 | 1 245,00 | 0 |  |  |  |
| 2018 год | 2 066,40 | 374,00 | 1 000,00 | 692,40 | 0 |  |  |  |
| 2019 год | 1 997,52 | 385,84 | 692,00 | 919,68 | 0 |  |  |  |
| 2020 год | 1859,80 | 595,40 | 632,20 | 632,20 | 0 |  |  |  |
| 2021 год | 1274,20 | 522,50 | 251,70 | 500,00 | 0 |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

### 

### Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 5 «ГАЗИФИКАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Газификация Каргасокского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 г.г. (этапы не предусмотрены). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – МКУ УЖКХ и КС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | МКУ УЖКХ и КС, органы местного самоуправления сельских поселений Каргасокского района (далее – ОМСУ) (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения | Показатели цели | 2015  год | | 2016  год | | | 2017 год | | | 2018  год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021  год |
| Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом, % | 0,7 | | - | | | - | | | - | | | 3,2 | | | - | | | 2,3 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие газораспределительных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения | Показатели задач | 2015  год | 2016  год | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019  год | | | 2020 год | | | 2021  год | | |
| Задача 1. Развитие газораспределительных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | 330 | - | | 440 | | | 16 | | | 1 | | | - | | | 82 | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | | 2016  год | | 2017  год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020  год | | | 2021  год | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Местные бюджеты | 4861,445 | | 200,0 | | 461,5 | | | 2 100,0 | | | 99,945 | | | 0,0 | | | 2000,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Всего по источникам | 4861,445 | | 200,0 | | 461,5 | | | 2 100,0 | | | 99,945 | | | 0,0 | | | 2000,0 | |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации Подпрограммы 5

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения.

В таблице 1 приведены показатели уровня газификации жилищного фонда в разрезе муниципальных районов Томской области согласно статистическим данным за 2013 год.

Таблица 1.1. Уровень газификации жилищного фонда по Томской области

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальные образования | Удельный вес общей площади, оборудованной газом, %\* |
| Всего по области | 14.6 |
| Александровский | 19.7 |
| Асиновский | 37.2 |
| Бакчарский | 54.0 |
| Верхнекетский | 37.1 |
| Зырянский | 27.5 |
| Каргасокский | 34.3 |
| Кожевниковский | 80.0 |
| Колпашевский | 32.4 |
| Кривошеинский | 62.8 |
| Молчановский | 33.7 |
| Парабельский | 33.9 |
| Первомайский | 43.2 |
| Тегульдетский | 26.0 |
| Томский | 29.5 |
| Чаинский | 70.7 |
| Шегарский | 49.1 |
| г. Томск | 2.5 |
| г. Кедровый | - |
| г. Стрежевой | 3.3 |

\* - статистические данные

В таблице 2 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Каргасокском районе за период с 2008 по 2013 годы.

Рост данного показателя составляет 20%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда последних лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению в рамках программ «Газификация Каргасокского района на период с 2006-2010 годы» и «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы».

Таблица 1.2. Уровень газификации жилищного фонда на территории Каргасокского района

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес общей площади, оборудованной газом, % | 14.3 | 14.6 | 15.4 | 22.7 | 28.9 | 34.3 |

\* - статистические данные

Объем поставки природного газа потребителям района за период с 2011 года по 2014 год увеличился на 2983 тыс. куб.м. и составил в 2014 году 18 558,9 тыс. куб.м.

Таблица 1.3. Объем природного газа, потребляемого в жилых домах на территории Каргасокского района, тыс. куб.м.

|  |  |
| --- | --- |
| 2011 год | 6286 |
| 2012 год | 6811 |
| 2013 год | 7387 |
| 2014 год | 7370 |

\* - данные ведомственной статистики

Газоснабжение природным (сетевым) газом на территории Каргасокского района охватывает жителей районного центра (с. Каргасок, п. Геологический, п. Нефтяников), с. Павлово и Пашня Каргасокского сельского поселения, с. Вертикос Вертикосского сельского поселения и с. Мыльджино Средневасюганского сельского поселения.

В то же время следует отметить, что населённые пункты района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения. В этой связи действующая схема теплоснабжения населенных пунктов не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения и темпы развития газификации нельзя считать достаточными для удовлетворения потребности населения в данном виде топлива.

К основным проблемам газификации в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано относительно незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению. Опыт реализации программ на территории Каргасокского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами. Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами:

- для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

- эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

II. Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации,

целевые показатели результативности реализации Подпрограммы 5

Целью Подпрограммы является улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение задачи по развитию газораспределительных сетей, что в свою очередь обеспечит техническую возможность для подключения домовладений к сети газоснабжения.

Достижение поставленной цели и задачи Подпрограммы необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 года по 2021 год (этапы не предусмотрены).

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Подпрограммы представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей

результативности Подпрограммы 5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год оценка | 2015 год прогноз | 2016 год  прогноз | 2017 год  прогноз | 2018 год  прогноз | 2019 год  прогноз | 2020 год  прогноз | 2021 год  прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 5: «Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | % | 5,8 | 0,7 | - | - | - | 3,2 | - | 2,3 | Ежегодно | ведомственная статистика |
| Показатели задачи 1. Развитие газораспределительных сетей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | ед. | 204 | 330 | - | 440 | 16 | 1 | - | 82 | Ежеквартально | ведомственная статистика |

III. Система мероприятий Подпрограммы 5

и ее ресурсное обеспечение

В рамках Подпрограммы планируется реализация основного мероприятия: развитие газораспределительных сетей. Реализация основного мероприятия планируется путем выполнения следующих мероприятий:

*Мероприятие 1 - Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей*

Реализация мероприятия позволит выработать технические решения для газификации населенных пунктов района и обосновать объемы финансирования строительства газопроводов.

*Мероприятие 2 - Строительство газораспределительных сетей*

Данным мероприятием предусмотрено строительство сетей газоснабжения для газификации жилищного фонда в с. Каргасок, Вертикос.

*Мероприятие 3 - Выполнение кадастровых работ на объектах газификации.*

Прогнозный объем финансирования подпрограммы составит 4,861 млн.рублей за счет средств местного бюджета.

Перечень мероприятий Подпрограммы, прогнозная стоимость их выполнения, сроки исполнения мероприятий, участники мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий представлены в таблице 2.2.

Система управления включает в себя:

- отслеживание хода реализации Подпрограммы;

- корректировку мероприятий Подпрограммы;

- обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы финансовыми и другими ресурсами;

- установление отчетности о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов, порядка и правил, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

С учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, МКУ УЖКХ и КС уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них. В необходимых случаях МКУ УЖКХ и КС готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются, исходя из возможностей бюджета МО «Каргасокский район».

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов возможно в виде субсидий в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами государственной власти Томской области.

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

Таблица 2.2. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Газификация Каргасокского района» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие газораспределительных сетей | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Развитие газораспределительных сетей | всего | 4861,445 | 0,0 | 0,0 | 4861,445 | 0,0 | МКУ УЖКХ и КС/ОМСУ | Х | Х |
| 2016 г. | 200,000 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 0,0 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | - |
| 2017 г. | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 461,500 | 0,0 | 440 |
| 2018 г. | 2100,000 | 0,0 | 0,0 | 2100,000 | 0,0 | 16 |
| 2019 г. | 99,945 | 0,0 | 0,0 | 99,945 | 0,0 | 1 |
| 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 г. | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 82 |
| Мероприятие 1:  Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | всего | 2461,5 | 0,0 | 0,0 | 2461,5 | 0,0 | МКУ УЖКХ и КС/ОМСУ | Х | Х |
| 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | Количество объектов газификации, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию, ед. | - |
| 2017 г. | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 461,500 | 0,0 | 1 |
| 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 г. | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 1 |
| Мероприятие 2:  Строительство газораспределительных сетей | всего | 4861,445 | 0,0 | 0,0 | 4861,445 | 0,0 | МКУ УЖКХ и КС/ОМСУ | Х | Х |
| 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | Протяженность построенных газопроводов, км | - |
| 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2018 г. | 2100,000 | 0,0 | 0,0 | 2100,000 | 0,0 | 0,828 |
| 2019 г. | 99,945 | 0,0 | 0,0 | 99,945 | 0,0 | - |
| 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2021 г. | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 3:  Выполнение кадастровых работ на объекты газификации | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 0,0 | МКУ УЖКХ и КС/ОМСУ | Х | Х |
| 2016 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 0,0 | Количество кадастровых паспортов на объекты газификации | 2 |
| 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | - |
| ИТОГО  по Подпрограмме 5 «Газификация Каргасокского района» | всего | 4861,445 | 0,0 | 0,0 | 4861,445 | 0,0 | МКУ УЖКХ и КС/ОМСУ | Х | Х |
| 2016 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2017 г. | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 461,500 | 0,0 | Х | Х |
| 2018 г. | 2100,000 | 0,0 | 0,0 | 2 100,000 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 г. | 99,945 | 0,0 | 0,0 | 99,945 | 0,0 | Х | Х |
| 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | Х | Х |
| 2021 г. | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | Х | Х |

Приложение 6

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

### Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 6. «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ И ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - подпрограмма) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Каргасокского района  Администрации сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | | | 2021 год | | |
| Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, чел. | 15 | | 14 | | | 15 | 20 | | 12 | | 11 | | | | 7 | | |
| Задача подпрограммы | Задача 1. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи подпрограммы и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатель задачи | | 2015  год | | | 2016  год | 2017  год | 2018 год | | 2019 год | | | | 2020  год | | | | 2021 год |
| Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ, ед. | | 15 | | | 14 | 15 | 20 | 12 | | | | 11 | | | | | 7 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) руб. | Источники | Всего | | | 2016 год | | 2017 год | 2018  год | | | 2019 год | | | | 2020  год | | 2021  год | |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 7141,36 | | | 1400,0 | | 1299,99 | 1141,376 | | | 1300,0 | | | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| Местные бюджеты, тыс. руб. | 6841,38 | | | 1400,0 | | 1300,0 | 1141,376 | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Всего по источникам, тыс. руб. | 13982,74 | | | 2800,0 | | 2599,99 | 2282,752 | | | 2300,0 | | | | 2000,0 | | 2000,0 | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6.

В последние годы приняты решения по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Томской области. Развивается законодательная база социальной поддержки ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ. Большое внимание уделяется ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в сфере обеспечения комфортных условий проживания, улучшения жилищных условий. Ежегодно в Каргасокском районе проводятся мероприятия по оказанию помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

В Каргасокском районе проживают районе проживают 73 ветерана Великой Отечественной войны и 17 вдов участников Великой Отечественной войны.

Объем денежных средств, предназначенных для ремонта жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников ВОВ, по сравнению с 2014 годом уменьшился, в связи с уменьшением количества граждан, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны и вдовам участников ВОВ. Также к одной из причин уменьшения бюджетных ассигнований можно отнести повышения качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Так, например, все участники ВОВ и большинство вдов участников ВОВ, которые нуждались в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения за счет средств социальной выплаты. Большинство обращений о ремонте жилых помещений поступают от тружеников тыла.

Стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, являетсяобеспечение высокого качества жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления.

Одной из основных целей социально-экономического развития Каргасокского района является повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала.

Реализация данной подпрограммы позволит повысить качество жизни ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, улучшить условия проживания ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 6, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6.

Цель настоящей подпрограммы – Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу подпрограммы:

Задача 1. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ.

Целевыми показателями, определяющими результативность реализации подпрограммы, будут являться:

- Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений;

- Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Сведения о составе и значениях целевых показателей, результативности подпрограммы 6 приведены в таблице 1.

Цель и задача подпрограммы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы, этапы не предусмотрены.

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРОГРАММЫ 6 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы планируется оказать помощь ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в проведении ремонта жилых помещений. Расходование средств районного и областного бюджетов производится в соответствии с решением Думы Каргасокского района и Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 приведены в таблице 2.

На реализацию подпрограммы необходимо 13 982,742 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 7 141,366 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 6 841,376 тыс. рублей.

Ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются средства местного бюджета и средства областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренные Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета  в 2015-2017 г.г. будет производиться в соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», Постановлением Администрации Томской области от 28.12.2012 N 544а "О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак".

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, предоставляются при соблюдении муниципальным образованием «Каргасокский район» условий предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан.

Перечисление межбюджетных трансфертов производится в соответствии с подписанным Департаментом социальной защиты населения Томской области и Администрацией Каргасокского района соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 6.

«ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ И ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год | | 2019  год | | 2020  год | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы  Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 47 | 15 | 14 | 15 | | 20 | | 12 | | 11 | | 7 | | квартал | периодическая отчетность |
| Показатель задачи 1 подпрограммы  Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | ед. | 47 | 15 | 14 | | 15 | | 20 | | 12 | | 11 | | 7 | квартал | периодическая отчетность |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6.

«ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ И ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 6. | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | всего | 13982,742 | 0,0 | 7141,366 | 6841,376 | 0 | Администрация Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 2800,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0 | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | 14 |
| 2017 год | 2599,99 | 0,0 | 1299,99 | 1300,0 | 0 | 15 |
| 2018 год | 2282,752 | 0,0 | 1141,376 | 1141,376 | 0 | 20 |
| 2019 год | 2300,0 | 0,0 | 1300,0 | 1000,0 | 0 | 12 |
| 2020 год | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 11 |
| 2021 год | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 7 |
| Мероприятие №1: Рассмотрение заявлений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым будет оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество заявлений, на которые будут даны положительные ответы об оказании помощи в ремонте жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, ед. | 14 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| Мероприятие №2: Отбор сельских поселений Каргасокского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятия подпрограммы 6. | всего | 13982,742 | 0,0 | 7141,366 | 6841,376 | 0 | Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| Количество сельских поселений получивших иные межбюджетные трансферты на выполнения мероприятия подпрограммы 6. |
| 2016 год | 2800,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0 | 2 |
| 2017 год | 2599,99 | 0,0 | 1299,99 | 1300,0 | 0 | 4 |
| 2018 год | 2282,752 | 0,0 | 1141,376 | 1141,376 | 0 | 4 |
| 2019 год | 2300,0 | 0,0 | 1300,0 | 1000,0 | 0 | 3 |
| 2020 год | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2 |
| 2021 год | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2 |
| Итого по подпрограмме | всего | 13982,742 | 0,0 | 7141,366 | 6841,376 | 0 |  |  |  |
| 2016 год | 2800,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0 |  |  |  |
| 2017 год | 2599,99 | 0,0 | 1299,99 | 1300,0 | 0 |  |  |  |
| 2018 год | 2282,752 | 0,0 | 1141,376 | 1141,376 | 0 |  |  |  |
| 2019 год | 2300,0 | 0,0 | 1300,0 | 1000,0 | 0 |  |  |  |
| 2020 год | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение №7  к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» |

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕМЕЙ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ИЗ СЕЛА НОВЫЙ ТЕВРИЗ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района (далее - Подпрограмма) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | | 2021 год | | |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, семья. | 0 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Задача подпрограммы | Задача 1. Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи подпрограммы и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатель задачи | | | 2015  год | | | 2016  год | | | 2017  год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020  год | | | | 2021 год |
| Количество приобретенных жилых помещений, ед. | | | 0 | | | 3 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) руб. | Источники | | Всего | | | 2016 год | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | | | 2020  год | | 2021  год | |
| Федеральный бюджет, млн. руб. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет, млн. руб. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Местные бюджеты, млн. руб. | | 1,4 | | | 1,4 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Всего по источникам, млн. руб. | | 1,4 | | | 1,4 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8.

В связи с закрытием лесозаготовительного производства и отсутствием других мест трудоустройства село Новый Тевриз не имеет перспективы дальнейшего развития. В настоящее время в селе Новый Тевриз зарегистрировано 168 человек, фактически проживает 114 человек, в том числе зарегистрирован 21 ребенок в возрасте от 0 до 18 лет, фактически проживает 7 детей. Поселок расположен в труднодоступной части Каргасокского района на расстоянии 191 км – воздушным транспортом, 280 км – по зимнику, 400 км - речным транспортом от районного центра. Невозможность трудоустройства, значительное ухудшение условий проживания влекут за собой повышение социальной напряженности среди граждан, проживающих в селе Новый Тевриз.

В рамках плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2016-2020 годы предусматривается с 01.07.2016 г. ликвидация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тевризская начальная общеобразовательная школа.

В таблице №1 приведена динамика изменения количества учащихся по годам.

таблица №1

Динамика изменений количества учащихся по годам

чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011  факт | 2012  факт | 2013  факт | 2014  факт | 2015  факт | 2016  факт | 2017  прогноз | 2018  прогноз | 2019  прогноз | 2020  прогноз |
| 1 класс | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

С 1 сентября 2013 года была закрыта группа кратковременного пребывания из-за низкой наполняемости в группе - 3 человека и выезда педагогов за пределы населенного пункта (два человека).

По состоянию на 01.09.2015 г. количество классов - 2; количество класс - комплектов– 1; средняя наполняемость в классах – комплектах– 3 человека. Количество штатных единиц МКОУ Тевризская НОШ– 3,14: 1 ставка директора, 1,39 ставки учителя начальных классов, 0,75 ставка обслуживающего персонала. Всего работников – 3 человека, из них 2 пенсионера. Средний возраст руководителя – 59 лет, учителя – 44 года. Средняя заработная плата педагогического работника – 35 774 рублей.

Затраты на содержание школы из бюджетов всех уровней приведены в таблице №2.

таблица №2

Затраты на содержание школы из бюджетов:

районного, областного, федерального

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование бюджета | | | Итого |
| Районный | Областной | Федеральный |  |
| 2012 | 1 767 737 | 2 221 020 | 89 487 | 4 078 244 |
| 2013 | 1 923 687 | 2 541 738 | 84 033 | 4 549 458 |
| 2014 | 1 975 560 | 1 558 190 | 0 | 3 533 750 |
| 2015 | 1 868 976 | 1 221 140 | 0 | 3 090 116 |
| 2016 | 1 209 000\* | 1 129 798 | 0 | 2 338 798 |
| Итого: | 8744 960 | 8 671 886 | 173 520 | 17 590 366 |

\* Средства районного бюджета запланированы только до 01.07.2016 г.

Затраты на одного учащегося приведены в таблице №3.

таблица №3

Затраты на одного учащегося в школах Каргасокского района

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование школы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| МКОУ Тевризская НОШ | 226 569 | 649 923 | 883 437 | 890 890 | 746 266\* |
| МКОУ Напасская ООШ | 182286 | 216 970 | 257 778 | 196 978 | 208 677 |
| МКОУ Киндальская ООШ | 155 421 | 215 135 | 248 932 | 295 349 | 298 230 |
| МБОУ КСОШ №2 | 64 653 | 99 389 | 105 288 | 102 845 | 97 026 |

\* Затраты за 1 полугодие 2016 года.

Как видно из таблицы №3 в МКОУ Тевризская НОШ с каждым годом затраты на одного учащегося только увеличиваются. Затраты на одного учащегося в других школах района значительно ниже. В дальнейшем затраты на одного учащегося в МКОУ Тевризская НОШ также будут расти в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением заработной платы педагогических работников и обслуживающего персонала.

Стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, являетсяобеспечение высокого качества жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления.

Одной из основных целей социально-экономического развития Каргасокского района является повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала.

В связи с ликвидацией Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тевризская начальная общеобразовательная школа принято решение о разработке данной подпрограммы, реализация которой позволит улучшить условия проживания семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района, а также оптимизировать расходы и повысить эффективность использования бюджетных средств.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 8, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8.

Целью настоящей подпрограммы является обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района путем предоставления социальной выплаты в размере материнского (семейного) капитала. Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу подпрограммы: Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

Цель и задача подпрограммы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы.

Целевой показатель результативности подпрограммы: Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями.

Сведения о значениях целевых показателей, результативности подпрограммы 8. приведены в таблице № 4.

таблица №4

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 8.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕМЕЙ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ИЗ СЕЛА НОВЫЙ ТЕВРИЗ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год | | 2019  год | | 2020  год | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы  Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей обеспеченных жилыми помещениями. | семья | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | квартал | периодическая отчетность |
| Показатель задачи 1 подпрограммы  Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений | ед. | 0 | 0 | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | квартал | периодическая отчетность |

3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8.

На реализацию подпрограммы необходимо 1 359 078 рублей – средства районного бюджета.

В рамках подпрограммы планируется оказать поддержку в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района, путем предоставления социальной выплаты. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выезжающим из села Новый Тевриз Каргасокского района будет производиться в соответствии с Правилами предоставления семьям, проживающим в селе Новый Тевриз Каргасокского района, социальных выплат на приобретение жилья и их использования в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», разработанными Администрацией Каргасокского района.

Расходование средств районного бюджета производится в соответствии с решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 42 «О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 24.12.2015 № «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 8. приведены в таблице №5.

таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕМЕЙ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ИЗ СЕЛА НОВЫЙ ТЕВРИЗ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финанси-  рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы: Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района | всего | 1359,078 | 0 | 0 | 1359,078 | | 0 | Администрация Каргасокского района  Заместитель главы Каргасокского района по социальным вопросам  Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 1359,078 | 0 | 0 | 1359,078 | | 0 | Количество приобретенных жилых помещений, ед. | 3 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие №1:  Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья на территории Каргасокского района семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выезжающим из села Новый Тевриз Каргасокского района | всего | 1359,078 | 0 | 0 | 1359,078 | | 0 | Администрация Каргасокского района  Заместитель главы Каргасокского района по социальным вопросам  Главный специалист по социальной работе отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2016 год | 1359,078 | 0 | 0 | 1359,078 | | 0 | Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения, ед. | 3 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | всего | 1359,078 | 0 | 0 | 1359,078 | | 0 |  |  |  |
| 2016 год | 1359,078 | 0 | 0 | 1359,078 | | 0 |  |  |  |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |