

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 20.03.2014 |  | | № 49 |
| с. Каргасок | | |  |
| Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы» в муниципальном образовании «Каргасокский район» на период 2014-2016 годы | |  | | | |
| В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 №597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы» | | | | |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы» в муниципальном образовании «Каргасокский район» на период 2014-2016 годысогласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каргасокского района.

|  |
| --- |
|  |

И.о. Главы Каргасокского района Н.И.Бухарин

В.В.Шевченко

2-13-54

Утвержден

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 20.03.2014 № 49

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, вмуниципальном образовании "Каргасокский район" на период 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |
| п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | | | | | Год ввода в эксплуатацию МКД измененный | Год планируемого ремонта | Вид планируемого капитального ремонта (размерность конструктива) | Объем конструктивного элемента | Предварительная (предполагаемая) стоимость выполнения данного вида капитального ремонта (тыс.руб) | Размер муници-пальной поддержки (тыс.руб.) |
|  | Н/пункт | Район | Улица | Дом | Корп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | поселок Геологический | Каргасокский | Герасимовская | 117 |  | 1971 | 2016 | разработка проектно-сметной документации по ремонту и проведение экспертизы | 447,68 м2 | 835,398 | 0 |
| ремонт конструкций крыши |
|  | Итого  на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,398 |  |