МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ (с изм. от 20.07.2011 № 169, от 17.11.2011 № 255) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.10.2010 |  |  | № 176 |
| с. Каргасок |  |  |  |
| Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» в новой редакции и отмене Постановления Главы Каргасокского района от 18.11.2009 №179 |  |  |  |

Для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  Главы Каргасокского района от 18.11.2009 №179 «Об утверждении Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Каргасокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района Бухарина Н.И.

И.о. Главы Каргасокского района                                                         Н.И.Бухарин

Н.И. Бухарин

тел. 2-18-84

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Каргасокского района

от 25.10.2010 № 176

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Инициатор предложения о разработке долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района |
| Координатор долгосрочной МЦП | МУ УЖКХ и КС Администрации Каргасокского района |
| Заказчик долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района |
| Исполнители долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района, , органы исполнительной власти сельских поселений. организации коммунального комплекса, |
| Разработчик долгосрочной МЦП | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района» |
| Цели и задачи долгосрочной МЦП | Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района Задачи: - информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Показатели целей и задач долгосрочной МЦП | Целевые показатели определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: - общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – группа показателей А; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов - группа показателей B; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – группа показателей С; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры – группа показателей Е. |
| Сроки реализации долгосрочной МЦП | 2010 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной МЦП (с детализацией по годам) | Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные источники Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период Объемы и источники финансирования; Всего тыс. руб.; В т.ч. по годам. 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. 1. Бюджетные средства; 209 807; 32434; 18323; 53700; 46810; 43160; 15380. 2.Внебюджетные источники; 14 675; 2645; 3360; 4360; 1610; 1550; 1150. Итого; 224 482; 35079; 21683; 58060; 48420; 44710; 16530. |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР |  |
| Инвестиции (тыс. руб.) | 205 230 |
| Прочие (тыс. руб.) | 19 252 |
| Ожидаемые показатели эффективности долгосрочной МЦП | 1) Снижение удельного расхода тепловой и электрической энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади на 15%; 2) Экономия ТЭР: нефть, мазут – до 60%.; дизельное топливо - до 5% 3) Снижение потерь энергоносителя в сетях – до 10% |
| Организация управления долгосрочной МЦП и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет Межведомственная рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Главы Каргасокского района |

Введение

- Предмет регулирования и сфера действия Программы

Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энергоресурсосберегающих мероприятий на территории Каргасокского района.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить затраты бюджетных потребителей на оплату отопления и электроснабжения за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая Программа разработана, исходя из объективно существующей ситуации на территории  Каргасокского района. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, она может корректироваться и уточняться по годам.

- Основные понятия

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение использования топливно-энергетических ресурсов и потребления электрической и тепловой энергии.

Энергетический аудит (энергетическое обследование) - обследование организаций, объектов с целью получения объективных данных о величинах используемых энергетических ресурсов, об энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергетический паспорт  - документ, составленный по итогам проведения энергетического аудита организации (объекта), содержащий информацию о производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организация коммунального комплекса (далее – ОКК) - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Раздел I. Содержание  проблем энергоресурсосбережения

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий Программы.

Проблемы энергосбережения в районе можно охарактеризовать следующими факторами:

- отсутствие централизованного электроснабжения отдаленных поселков района;

- неэффективным потреблением тепловой и электрической энергии, что является следствием значительных потерь в зданиях, системах распределения и потребления, а также следствием отсутствия экономичных режимов систем освещения и отопления зданий бюджетных учреждений;

- несоответствием генерирующих мощностей существующим нагрузкам, что является следствием увеличения  расхода топливной составляющей в тарифах на услугу;

- значительными бюджетными затратами на возмещение энергоснабжающим организациям  убытков по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;

- отсутствием стимулов к энергосбережению;

Вследствие существующих проблем следует отметить значительные объемы бюджетных затрат на оплату услуг за энергопотребление социально-значимых объектов и топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), используемых организациями коммунального комплекса.

В то же время потенциал энергосбережения в Каргасокском районе значителен. К примеру, в структуре энергопотребления обществом электрическое освещение - одно из наиболее энергоемких. В мире на освещение расходуется от 12 до 25% от вырабатываемой электрической энергии. Доля потребления электрической энергии на освещение в России составляет около 17% или 114 млрд. кВтч. Доля потребления электроэнергии на освещение в жилом секторе по России составляет в среднем 24% от общего электропотребления или порядка 27,4 млрд.кВтч и уступает лишь расходам в промышленности. В то же время, при прямой замене осветительных ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) потребление электроэнергии на нужды освещения снижается  в 4 раза.

Возможности по экономии энергоресурсов имеются также в учреждениях бюджетной сферы и жилищно-коммунальном секторе. Так на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства России находятся в эксплуатации более 900 млн. шт. ламп накаливания (ЛН) средней мощности 100 кВт. Только замена  ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие дает экономию потребления электроэнергии до 60%.

По экспертным оценкам потенциал ресурсосбережения в зданиях бюджетной сферы может достигать до 40% от текущего энергопотребления. Именно значительность и неэффективность  расходов бюджета на потребление коммунальных ресурсов определяет повышение эффективности использования энергии в бюджетных учреждениях в качестве одной из приоритетных задач для оптимизации бюджетных расходов.

1.1.Описание существующего положения

1.1.1.Анализ энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса

Перечень основных объектов коммунального комплекса района представлен в таблице 1.

Табл. 1

Перечень основных объектов коммунального комплекса района*

| Объекты ЖКХ | Единица измерения | Всего по району | В т.ч. в муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные всего: | шт. | 29 | 29 |
| Установленная мощность всего: | Гкал/час | 61,68 | 61,68 |
| в т.ч. на угле/уст, мощность | шт/Гкал/час | 11/5,078 | 11/5,078 |
| в т.ч. на жидком топливе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 5/21,96 | 5/21,96 |
| в т.ч. на газе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 8/31,37 | 8/31,37 |
| в т.ч. на дровах/уст, мощность | шт/Гкал/час | 8/3,27 | 8/3,27 |
| Котлы всего: | шт. | 74 | 74 |
| в т.ч. на угле/уст, мощность | шт/Гкал/час | 21/5,078 | 21/5,078 |
| в т.ч. на жидком топливе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 14/23,16 | 14/23,16 |
| в т.ч. на газе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 23/30,17 | 23/30,17 |
| в т.ч. на дровах/уст, мощность | шт/Гкал/час | 16/3,27 | 16/3,27 |
| Тепловые сети в 2-х трубном исполнении | км. | 51,032 | 51,032 |
| Трансформаторные подстанции | шт. | 172 | 127 |
| Дизельные электростанции | шт./кВт | 41/8183 | 41/8183 |
| Электросети всего: | км. | 588,125 | 440,115 |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4 кВ | км. | 321,318 | 268,468 |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0 кВ | км. | 14,62 | 10,69 |
| в т.ч. ВЛЭП-10 кВ | км. | 250,487 | 159,957 |
| в т.ч. КЛЭП-10 кВ | км. | 1,7 | 1,0 |
| Водопроводные очистные сооружения | шт/мЗ/сут | 3/1872 | 3/1872 |
| Скважины | шт/мЗ/сут | 39/3100 | 39/3100 |
| Водонапорные башни | шт. | 22 | 22 |
| Водопроводные сети всего: | км | 70,006 | 70,006 |
| в т.ч. стальных труб | км | 57,104 | 57,104 |
| в т. ч. чугунных труб | км | 4,3 | 4,3 |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 8,602 | 8,602 |
| Канализационные очистные сооружения | шт/мЗ/сут | 1/700 | 1/700 |
| Канализационные сети | км. | 7,34 | 7,34 |
| КНС | шт. | 2 | 2 |
| Жилищный фонд | кв./тыс.м2 | 8761/456,2 | 2853/129,1 |

* - по данным ведомственной статистики

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) организациями коммунального комплекса (ОКК) выглядит следующим образом*:

тонн  у. т.

| Уголь | 950 |
| --- | --- |
| Газ | 8300 |
| Нефть и нефтепродукты | 6300 |
| Дрова | 1500 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01. 2010 г.

1.1.1.1.Системы теплоснабжения

Основные показатели работы систем теплоснабжения района*:

| Выработка тепловой энергии, Гкал | 87958 |
| --- | --- |
| Удельный расход топлива, тут/Гкал | 0,172 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт.ч. /Гкал | 31 |
| Полезный отпуск, Гкал | 64638 |
| Потери, Гкал | 21632 |
| Потери, % | 24,6 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

Структура потребления тепловой энергии

Основными факторами, характеризующими ресурсную эффективность теплоснабжающих организаций, является состояние, удельная протяженность и повреждаемость сетей теплоснабжения. В среднем по России удельная протяженность сетей теплоснабжения составляет 1,3 км на тыс. жителей, в Каргасокском районе – 5,9 км. на тыс. жителей, т.е. выше в 4,5 раза. Это связано с низкой плотностью населения и приводит к росту потерь и утечек теплоносителя.

Базой для выработки предложений по оптимизации систем теплоснабжения  является оценка соответствия мощностей  генерации тепловой энергии возможностям сетевого хозяйства, оценка целесообразности той или иной схемы построения системы теплоснабжения в поселениях разного масштаба, а так же текущее состояние системы теплоснабжения и ранее выполненные работы по ее модернизации  и замене оборудования.

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления тепловой энергии свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения. Так, в целом  по району суммарная мощность котельных составляет 61,68 Гкал/час. Если сравнить суммарную мощность источников теплоснабжения с рациональным уровнем потребления, то использование мощностей составляет 37,8% что является достаточно низким показателем, даже несмотря на характерную для северных регионов  необходимость резервирования генерирующих мощностей.

| Установленная мощность котельных, Гкал | 61,68 |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 23,34 |
| Подключенная нагрузка, % | 37,8 |
| Средневзвешенный КПД котлов | 74,5 |

По оценке рациональной степени централизации теплоснабжения,  практически все населённые пункты, входящие в состав сельских поселений района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения*:

*  по данным ОАО «Институт ЖКХ» г. Москва

      - Системы электроснабжения

В силу географического расположения, электроснабжение отдаленных населенных пунктов района осуществляется от автономных дизельных электростанций (ДЭС).

Программой предусмотрены мероприятия энергосбережения без учета показателей в сетях централизованного электроснабжения.

Парк действующих в населенных пунктах дизельгенераторов составляет 41 ед., установленная мощность 8,183 тыс. кВт

Использование ДЭС приводит к большим затратам на приобретение, доставку, и хранение дизельного топлива. Как следствие себестоимость электроэнергии от ДЭС значительно превышает стоимость 1 кВт.ч. электрической энергии, отпускаемой потребителям в сетях централизованного электроснабжения. В этой связи предусмотрены бюджетные средства для выплаты субсидий на возмещение расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

В структуре затрат на производство электроэнергии основной составляющей являются расходы на топливо, доля которых достигает 64% .

Составляющие тарифа на электрическую энергию от ДЭС

Операционные и

внереализационные расходы

1%

Основные  материалы

4%

Прочие вспомогательные производства

1%

Транспортные расходы

1%

Амортизация

основных  средств 2%

ЕСН

2%

Прочие

цеховые  расходы

4%

Общехозяйственные

расходы

7%

Затраты на оплату

труда

14%

64%

топливо

Расходы на

Расходы на топливо

64%

Структура потребления электрической энергии по группам потребителей:

Показатели работы ДЭС выглядят следующим образом*:

| Выработано электрической энергии, кВт.ч. | 9006805 |
| --- | --- |
| Собственные нужды ДЭС, кВт.ч | 360270 |
| Отпуск с шин, кВт.ч. | 8646535 |
| Потери в линиях, кВт.ч. | 1345799 |
| Полезный отпуск, кВт.ч. | 7300736 |
| Удельный расход дизельного топлива на выработку, кг/кВт.ч. | 0,313 |
| Удельный расход дизельного топлива на полезный отпуск, кг/кВт.ч. | 0,386 |
| Доля потребления от общей выработки, % | 73,89 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

Потребность в топливе для ДЭС в 2010 году составляет 1687,5 тонн на сумму 45,5 млн. рублей. Следует отметить, что  потребность в  топливно-энергетических ресурсах в 2010 году по сравнению с 2008 годом снизилась в 1,9 раз, что является следствием реализации проекта по переводу потребителей с. Новый Васюган с автономного электроснабжения на централизованное.

      - Водопроводно-канализационное хозяйство

Одним из показателей оценки состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства является показатель надежности (аварийности). В среднем в с. Каргасок происходит в системе водоснабжения около 0,9 аварий на 1 км сети в год, а в водоотведении – 0,8 аварий на 1 км сети в год, что несколько выше среднероссийского уровня (0,7 ав./км сети) и в 2-3 раза выше допустимого значения (0,3 ав./км сети).

Средний износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства в районе на уровне 30-35%. С целью недопущения его нарастания и повышения аварийности необходима ежегодная систематическая замена не менее 4-5% общей протяженности сетей или сооружений. Ресурсная эффективность систем водоснабжения и водоотведения представлена в таблице 2.

Табл. 2

Ресурсная эффективность систем водоснабжения и водоотведения*

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 1,3 | 1,29 | 1,2 | 0,6-0,9 |
| % потерь и утечек | 27 | 21 | 18 | 12-15 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 0,3-0,47 |

* - по данным ведомственной статистики

      - Газоснабжение

Газоснабжение Каргасокского района охватывает в настоящее время абонентов в с. Каргасок и Павлово Каргасокского сельского поселения, Вертикос Вертикосского сельского поселения и с. Мыльджино Средневасюганского сельского поселения.

В настоящее время в районе действует программа «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годы», утвержденная решением  Думы Каргасокского района от 01.03.2006г. №47. Прирост потребителей сетевого газа в районе  за период с 2006 по 2009 годы составляет 638 абонентов.

Табл. 3

Динамика развития системы газоснабжения Каргасокского района*

| Год | Число потребителей природного (сетевого) газа, абонент |  |  | Прирост числа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | население | прочие потребители |  |
| 2006 | 1465 | 1417 | 48 |  |
| 2007 | 1593 | 1547 | 46 | 128 |
| 2008 | 1900 | 1851 | 49 | 307 |
| 2009 | 2103 | 2046 | 57 | 203 |

* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Ниже приведены показатели уровня газификации жилищного фонда в разрезе муниципальных районов Томской области согласно статистическим данным за 2008 год. В Каргасокском районе удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, составляет 14,3%, что значительно ниже, чем в других районах области.

Объем поставки природного газа потребителям района в 2009 году составил 14837,74 тыс. куб. м. и за период с 2006 по 2009 годы увеличился на 1477,5 тыс. куб.м.

Анализ показывает, что затраты на отопление помещений с использованием природного газа до 2,6 раз ниже по сравнению с затратами на централизованное отопление.

Перевод котельных на природный газ позволяет решить вопросы автоматизации процессов сжигания топлива и снижения до 90% выбросов вредных веществ в атмосферу.  Кроме того, при переводе котельных на работу с использованием в качестве топлива природный газ, существенно снижаются затраты на производство тепловой энергии.

В рамках программы «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годы»  предусмотрены работы по газификации в с. Средний Васюган в размере предварительно 67,2 млн. руб., включающие в себя проектирование и строительство газопровода высокого давления от Северо-Васюганского ГКМ (16 км.) и внутрипоселковых газораспределительных сетей низкого давления. Также в рамках программы предусмотрены мероприятия по переводу котельной «Центральная» в с. Средний Васюган на природный газ, что позволит снизить затраты на производство тепловой энергии до 65%. Экономия может составить более  6 млн. руб./год.

1.1.2.Анализ энергетической эффективности учреждений социальной сферы

Расходная часть консолидированного бюджета Каргасокского района  в 2008 году составила 1 017 млн. рублей. Порядка 60 % расходов консолидированного бюджета Каргасокского района приходится на социальную сферу. Образование  является самой затратной отраслью в районе, расходы на систему образования в консолидированном бюджете составляют 47%, расходы  на здравоохранение   составляют 8 %, расходы на культуру -  4 %.

1.1.2.1. Учреждения образования

Система общего образования Каргасокского района включает в себя 16 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных общеобразовательных школы, 10 основных общеобразовательных школ, 9 средних общеобразовательных школ, вечернюю (сменную) общеобразовательную школу с 6 учебно-консультационными пунктами, 3 учреждения  дополнительного образования детей (МОУ ДОД Дом детского творчества, МОУ ДОД Каргасокская детско-юношеская спортивная школа, МОУ ДОД  Каргасокская школа искусств),  интернат.

Табл. 4

Потребление энергоресурсов учреждениями образования*

| Учреждения образования | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 1640,576 тыс. кВт.ч/год | 5 740,94 |
| Потребление тепловой энергии | 11706,17 Гкал/год | 34 126,43 |
| Потребление природного газа | 192,61 тыс. куб.м./год | 414,68 |
| Потребление воды | 10958,02 куб.м./год | 1 464,0 |
| Итого |  | 41 746,05 |

* - по данным ведомственной статистики  на 01.01.2009 г.

На начало 2008-2009 учебного года количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составило 3 051 человек.

Общая лицензионная наполняемость всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений и групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при общеобразовательных школах - 978 мест.

1.1.2.2. Учреждения здравоохранения

В Каргасокском районе работает одно медицинское учреждение - МУЗ "Каргасокская ЦРБ", которое включает в себя структурные подразделения: 2 врачебные амбулатории и 22 фельдшерско-акушерских пункта.

Табл. 5

Потребление энергоресурсов учреждениями здравоохранения *

| Учреждения здравоохранения | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 814,639 тыс. кВт.ч/год | 900,377 |
| Потребление тепловой энергии | 3873,2 Гкал/год | 3 092,71 |
| Потребление воды | 16211 куб.м./год | 260,138 |
| Итого |  | 4 253,225 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

      - Культура

На территории Каргасокского района действуют 20 клубных учреждений, 5 библиотечно - досуговых центров, 16 библиотек.

Табл.6

Потребление энергоресурсов учреждениями культуры*

| Учреждения культуры | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 33,08 тыс. кВтч/год | 95,9 |
| Потребление тепловой энергии | 627,88 Гкал/год | 1 189,498 |
| Потребление воды | 73,68 куб.м./год | 25,7 |
| Итого |  | 1 311,098 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

1.2.  Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению в районе политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Отсутствие решения проблем энергоресурсосбережения может привести к дальнейшему росту бюджетных затрат на оплату за энергоресурсы.

Высокий уровень потерь при оказании коммунальных услуг присутствует на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергии. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов. Доля энергетической составляющей в стоимости коммунальных услуг постоянно растет. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы.

Кроме того, реализация настоящей Программы - это первый этап на пути реализации конечной цели, поставленной Указом Президента России от 04. 06. 2008 № 889 по снижению энергоемкости муниципального продукта к 2020 году на 40%.

1.3. Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Каргасокского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем энергосбережения программным методом обусловлено следующими факторами:

1. Для достижения результатов процесс по повышению энергоэффективности в районе должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

2. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

1.4. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Каргасокского района

Повышение энергетической эффективности является важнейшим процессом государственной политики в области энергосбережения. Основанием для разработки Муниципальной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы являются:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Главы Каргасокского района от 17.08.2008 г. №400 «О разработке программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 – 2015 годы».

Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по оптимизации и развитию жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных целевых программ «Модернизация основных фондов ЖКХ в 2003 – 2007 году", «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каргасокского района на 2007-2010 годы», «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годов», «Замена приборов учета потребления электрической энергии», «Питьевая вода Каргасокского района» и дополняющим  ее новыми направлениями для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Каргасокского района.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Переход экономики района на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу долгосрочной программы по энергосбережению. Целью энергосберегающей политики должно стать снижение энергопотребления и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для обеспечения  энергетической и экологической безопасности района.

Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Каргасокского района.

1.5. Обоснование невозможности решения проблем энергосбережения за счет использования действующих механизмов

В настоящее время на территории района отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок экономического стимулирования потребителей энергетических ресурсов и организаций коммунального комплекса к реализации энергосберегающих мероприятий.

Причина отсутствия заинтересованности в экономии энергоресурсов у бюджетных организаций находится в плоскости бюджетного законодательства. Расчет объема денежных средств на оплату энергетических ресурсов осуществляется на основе лимитируемого объема потребления ресурсов для конкретного бюджетного учреждения и действующих (планируемых) тарифов на электрическую и тепловую энергию. Лимиты энергопотребления рассчитываются для конкретного бюджетного учреждения, в том числе и на основании данных о фактическом энергопотреблении бюджетного учреждения в предыдущие периоды. Соответственно, если бюджетным учреждением сокращено потребление энергетических ресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий, то при расчете объема финансирования энергопотребления на планируемый период лимиты энергопотребления будут сокращены, соответственно объем финансирования расходов на энергопотребление уменьшится.

Представляется целесообразным нормативное закрепление права бюджетной организации самостоятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства в течение финансового года. Данное положение закреплено в п. 3 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ.

Кроме того, персонал учреждений, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе систем энергообеспечения и утечек энергоресурсов. Целесообразно решение вопросов подготовки обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Недостаточное финансирование комплекса работ по ремонту коммунальной инфраструктуры ведет к ее ветшанию, росту потерь энергоносителей и, как следствие к росту тарифов. Установленные тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита.

Энергосбережение начинается только тогда, когда потоки энергоресурсов измеряются средствами приборного учета. Охват измерениями потоков энергоресурсов на сегодняшний день недостаточен. Поэтому мероприятия по установке приборов учета являются элементами первоочередной важности и должны осуществляться опережающими темпами. Современные системы учета и контроля должны обеспечивать достоверность оперативность измерений, автоматизированный сбор и анализ информации, ее наполнение и хранение.

Процесс по повышению энергоэффективности в районе должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, т.е. должна быть выработана система мероприятий, направленных на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, проведение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению и реализации конкретных мероприятий по энергоресурсосбережению.

1.6. Обоснование необходимости обеспечения межведомственной координации для решения проблем энергоресурсосбережения.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ответственные исполнители и сроки реализации определены Распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р.

Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в районе требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения.

Раздел II. Цель и задачи Программы, показатели их достижения

2.1. Цель Программы

Целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  на территории Каргасокского района

2.2. Основные задачи Программы

Достижение поставленной Программой цели базируется на решении следующих задач:

- информационно-аналитическое обеспечение реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

2.3. Достижение целей и задач

Достижение поставленных Программой цели и задач осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения технических и технологических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах бюджетной сферы и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2.3.1.Организационно – правовые мероприятия:

Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитарной составляющей, обеспечивающей создание организационных, правовых, экономических и технологических условий реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Каргасокского района.

2.3.2. Технические и технологические мероприятия:

Технические и технологические мероприятия направлены на достижение  энергосбережения объектами бюджетной сферы и ЖКХ путем проведения первоочередных мероприятий по внедрению (замене) приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии, а также путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий бюджетной сферы и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района.

2.4. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2010 – 2015 годы.

2.5. Показатели реализации Программы

Для осуществления мониторинга параметров энергоэффективности введена система целевых показателей. Целевые показатели реализации энергосберегающих мероприятий определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, характеризующие реализацию мероприятий по решению задачи по информационно-аналитическому обеспечению государственной политики в области энергосбережения – группа показателей А;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) - группа показателей B;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – группа показателей С;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры – группа показателей Е.

Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 7 июня 2010 №273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Индикаторы для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Каргасокского района содержатся в приложении 4 к настоящей Программе.

Целевые показатели энергоэффективности, достижение которых ожидается в результате реализации Программы, содержатся в приложении 5 к настоящей Программе.

2.6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объемы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий содержатся  в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия  Программы могут корректироваться и уточняться по годам.

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы

3.1. Социально-экономическая значимость реализации Программы

3.1.1. Организационно-правовые мероприятия направлены на создание пропагандирующих, правовых и экономических основ для обеспечения реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.1.2. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и  строений  бюджетной сферы позволит достичь энергосберегающего эффекта, который образуется от применения при ремонте и строительстве социально-значимых объектов современных технологий в соответствии с установленными законодательством требованиями энергетической эффективности, а также от оптимизации площадей зданий бюджетной сферы.

3.1.3. Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по оптимизации режимов работы энергосистем направлены на достижение рационального уровня потребления энергетических ресурсов. Мероприятия направлены на повышение ресурсной эффективности производства энергетических ресурсов и доставки его до потребителя. Эффект образуется от снижения объемов потребления топлива на выработку электрической энергии от ДЭС (модернизация ДЭС в п. Тымск и Молодежный), от снижения объемов потребления ГСМ (нефть, мазут) на нужды отопления (оптимизации систем теплоснабжения в п. Новый Васюган и Средний Васюган).

3.2. Оценка эффективности реализации Программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы:

1) Экономия энергетических ресурсов бюджетными учреждениями – 15%

2) Экономия ТЭР:

нефть, мазут – до 60%.;

дизельное топливо -  до 5%;

3) Снижение потерь энергоносителя в сетях – 8-10%.

Программным мероприятиям будут сопутствовать получаемые дополнительные эффекты в виде повышения надежности и устойчивости работы организаций коммунального комплекса, социальный  эффект от внедрения энергосберегающих проектов.

Следует также отметить значение решения вопросов энергоресурсосбережения на достижение экологического эффекта, поскольку только на выработку электрической энергии, используемой на освещение, предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) образуются выбросы вредных веществ в объеме  около 90 млн. тонн в год. Составляющие выбросов:

- сброс загрязненных стоков в водоемы – 27%;

- твердые отходы – 30%;

- выброс вредных веществ в атмосферу – 48%;

- выброс парниковых газов – 70%;

- выделение оксида азота – 72,5%

Показатели эффективности реализации Программы содержатся в приложении 1.

Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение программы.

4.1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы намечается по основным направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленных  целей:

4.1.1. Организационно-правовые мероприятия.

Реализация мероприятий по данному направлению обеспечит информационную, аналитическую и нормативно правовую поддержку реализации политики энергосбережения на территории Каргасокского района.

4.1.2. Технические и технологические мероприятия.

Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По первому направлению предполагается реализация на объектах бюджетной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект.

Второе направление включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и строений бюджетной сферы.

К третьему направлению отнесены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по ремонту и замене сетей электро-, тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий.

4.2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы представлено в таблице 7.

Финансирование Программы осуществляется на основе договорных отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет, областной бюджет, муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с законодательством РФ.

Реализация Программы и достижение целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

План финансирования программных мероприятий содержится в приложении 3.

Табл. 7

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очередной финансовый год 2010 | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП, всего, в том числе: | тыс. руб. | 224 482 | 35 079 | 21 683 | 58 060 | 48 420 | 44 710 | 16 530 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  | 209 807 | 32 434 | 18 323 | 53 700 | 46 810 | 43 160 | 15 380 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 14 675 | 2 645 | 3 360 | 4 360 | 1 610 | 1 550 | 1 150 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 224 482 | 35 079 | 21 683 | 58 060 | 48 420 | 44 710 | 16 530 |
| трудовые ресурсы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной МЦП | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Администрация Каргасокского района | тыс. руб. | 635 | 14 | 446 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района» | тыс. руб. | 205 230 | 31 250 | 16 480 | 52 900 | 46 450 | 42 950 | 15 200 |
| Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | тыс. руб. | 2 747 | 900 | 1 067 | 400 | 200 | 100 | 80 |
| Отдел культуры Администрации Каргасокского района | тыс. руб. | 858 | 210 | 258 | 270 | 60 | 30 | 30 |
| МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | тыс. руб. | 337 | 60 | 72 | 75 | 60 | 40 | 30 |

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

Раздел V. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с п.п. 2.5.11. п. 2.5. раздела 2 и в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009 № 84.

Приложение 1

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Показатели эффективности реализации  Долгосрочной муниципальной целевой программы

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки ДМЦП 2009 год | Изменение значений показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год 2010 год | Весь период реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Информационно-аналитическое обеспечение реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Количество информационных материалов по вопросам энергосбережения, опубликованных в СМИ, ед. | Ведомственная отчетность | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
|  | Количество обученных специалистов бюджетных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел. | Ведомственная отчетность | 0 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 18 |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Темп роста удельного расхода ТЭ на 1 кв. метр общей площади БУ, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 85 |
|  | Темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв. метр общей площади БУ, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 85 |
|  | Доля БУ в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 12 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (ЭЭ) дизельными электростанциями, % | Ведомственная отчетность | 100 | - | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 |
|  | Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 97 | 95 | 80 | 60 | 60 | 60 |
|  | Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 92 | 92 |
|  | Снижение потерь ТЭ при транспортировке, % | Ведомственная отчетность | 100 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 |

Приложение 2

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

| Цель Программы | Задачи Программы | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за выполнение (ответственные исполнители) | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 1. Информационно-аналитическое обеспечение реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, подготовка и публикация пропагандистских изданий в области энергосбережения | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 4 10 25 30 30 30 |  |  | 4 10 25 30 30 30 |  |  | Администрация Каргасокского района | Количество изданных материалов. Количество опубликованных статей. |
|  |  | Формирование системы стимулирования за результаты в сфере энергосбережения | 2010 - 2015 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Утвержденные нормативно-правовые акты, регламентирующие систему стимулирования за результаты в сфере энергосбережения |
|  |  | Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности | ежеквартально | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района Бюджетные учреждения | Утвержденный нормативно-правовой акт, регламентирующий систему мониторинга параметров энергосбережения |
|  |  | Обучение специалистов в области энергосбережения | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 10 41 70 40 40 40 |  |  | 10 41 70 40 40 40 |  |  | Органы местного самоуправления Бюджетные учреждения ОКК | Количество обученных специалистов, чел. |
|  |  | Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению | 2011 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Объем внебюджетных средств в общем объеме финансирования мероприятий по энергосбережению |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 1. Информационно-аналитическое обеспечение реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Анализ расходов районного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (БУ) | ежегодно | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Аналитическая записка Расходы районного бюджета на обеспечение БУ энергетическими ресурсами |
|  |  | Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд | 2011 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Аналитическая записка Доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергоэффективности. |
|  |  | Организация мер по использованию энергосберегающих материалов при строительстве и ремонте объектов муниципальной собственности | 2010 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Утвержденный нормативный правовой акт |
|  |  | Выполнение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и признанию права муниципальной собственности на такие объекты | 2010-2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района Органы местного самоуправления | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры |
|  | ИТОГО |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Назначение лиц, ответственных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2010 | б/ф |  |  |  |  |  |  | Утвержденные локальные нормативные акты |
|  |  | Разработка программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 2010-2011 | б/ф |  |  |  |  |  | Бюджетные учреждения | Утвержденные программы бюджетных учреждений 100% |
|  |  | Формирование топливно-энергетического баланса района до 2015 года и определение потенциала энергосбереженияна период до 2020 года, корректировка целевых показателей энергоэффективности до 2020 года. | 2011 2012 | 95 30 |  |  | 95 30 |  |  | Администрация Каргасокского района | Сформированный топливно-энергетический баланс района до 2015 г. Утвержденные целевые показатели энергоэффективности до 2020 года. |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Проведение энергетического обследования зданий бюджетной сферы | 2011 2012 | 400 450 |  |  | 400 450 |  |  | Администрация Каргасокского района Бюджетные учреждения | Разработанные энергетические паспорта бюджетных учреждений (100%) |
|  |  | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | 2010 2011 2012 2013 | 20 55 30 20 |  |  | 20 55 30 20 |  |  | Бюджетные учреждения | Покрытие потребности в замене ламп накаливания на энергосберегающие на 100% |
|  |  | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | 2010 2011 2012 | 800 348 30 |  |  | 800 348 30 |  |  | Бюджетные учреждения | Покрытие потребности в установке и замене приборов учета на 100% |
|  |  | Выполнение мероприятий по энергосбережению на объектах бюджетной сферы, в том числе утепление зданий, промывка и опрессовка систем отопления, замена (ремонт) систем тепло-, электроснабжения и т.д. | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 350 894 165 270 140 110 |  |  | 350 894 165 270 140 110 |  |  | Бюджетные учреждения | Снижение потребления энергоресурсов на 3% в год |
|  |  | Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий бюджетной сферы с применением энергоэффективных технологий | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 25 450 14 420 7 400 7 450 4 950 5 200 |  |  | 25 450 14 420 7 400 7 450 4 950 5 200 |  |  | МУ УЖКХ и КС | Соответствие бюджетных учреждений (зданий, строений и сооружений) требованиям энергоэффективности |
|  | ИТОГО |  |  | 69 077 |  |  | 69 077 |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Разработка программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 2010-2011 | б/ф |  |  |  |  |  | ОКК* | Программы организаций коммунального комплекса 100% |
|  |  | Проведение энергетического обследования объектов ЖКХ | 2011 2012 | 500 1 500 |  |  |  |  | 500 1 500 | ОКК | Разработанные энергетические паспорта объектов ЖКХ (100%) |
|  |  | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | 2010 2011 2012 2013 | 15 10 10 10 |  |  |  |  | 15 10 10 10 | ОКК | Покрытие потребности в замене ламп накаливания на энергосберегающие на 100% |
|  |  | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления ТЭР и воды | 2010 2011 2012 | 1 080 1 100 1 100 |  |  |  |  | 1 080 1 100 1 100 | ОКК | Покрытие потребности в установке и замене приборов учета на 100% |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 5 800 2 060 45 500 39 000 38 000 10 000 |  |  | 5 800 2 060 45 500 39 000 38 000 10 000 |  |  | Администрация Каргасокского района Органы местного самоуправления МУ УЖКХ и КС | Сокращение потребления ТЭР до 60% |
|  |  | Ремонт и замена сетей коммунальной инфраструктуры | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 1 550 1 750 1 750 1 600 1 550 1 150 |  |  |  |  | 1 550 1 750 1 750 1 600 1 550 1 150 | ОКК | Сокращение потерь энергоносителей и воды на 8-10% |
|  | ИТОГО |  |  | 155 035 |  |  | 140 360 |  | 14 675 |  |  |
|  |  | Всего по Программе |  | 224 482 |  |  | 209 807 |  | 14 675 |  |  |

* - Организации коммунального комплекса

Приложение 3

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

План финансирования программных мероприятий

| № пп | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования*, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Получатели бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации | районный бюджет | 129 | 4 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | Администрация Каргасокского района |
| 1.2. | Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | районный бюджет | 241 | 10 | 41 | 70 | 40 | 40 | 40 | Администрация Каргасокского района Бюджетные учреждения |
| 1.3. | Проведение энергетического обследования объектов ЖКХ, зданий бюджетной сферы, сбор и анализ данных | Всего, в.т.ч.: районный бюджет средства ОКК | 2 850 850 2 000 |  | 900 400 500 | 1 950 450 1 500 |  |  |  | Администрация Каргасокского района Бюджетные учреждения ОКК |
| 1.4. | Формирование топливно-энергетического баланса района до 2015 года и определение потенциала энергосбережения на период до 2020 года, корректировка целевых показателей энергоэффективности до 2020 года. | районный бюджет | 125 |  | 95 | 30 |  |  |  | Администрация Каргасокского района |
| Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | Всего, в т.ч.: районный бюджет средства ОКК | 170 125 45 | 35 20 15 | 65 55 10 | 40 30 10 | 30 20 10 |  |  | Бюджетные учреждения ОКК |
| 2.2. | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | Всего, в т.ч.: районный бюджет средства ОКК | 4 458 1 178 3 280 | 1 880 800 1 080 | 1 448 348 1 100 | 1 130 30 1 100 |  |  |  | Бюджетные учреждения ОКК |
| 2.3. | Выполнение комплекса мер по энергосбережению на объектах бюджетной сферы, в том числе утепление зданий, промывка и опрессовка систем отопления, замена проводки и т.д. | районный бюджет | 1 929 | 350 | 894 | 165 | 270 | 140 | 110 | Бюджетные учреждения |
| 2.4. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий бюджетной сферы, в том числе: |  | 64 870 | 25 450 | 14 420 | 7 400 | 7 450 | 4 950 | 5 200 |  |
| 2.4.1. | объекты образования: | бюджетные инвестиции | 51 750 | 19 200 | 12 700 | 6 400 | 6 100 | 3 150 | 4 200 | МУ УЖКХ и КС |
|  | школа в с. 5 Км |  | 4 300 | 4 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №6 в с. Средний Васюган |  | 5 800 | 5 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад в п. Молодежный |  | 4 800 | 4 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №22 в с. Каргасок |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нововасюганская СОШ |  | 2 300 | 2 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Павловская ООШ |  | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тымская ООШ |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ООШ |  | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №6 в с. Средний Васюган |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Новоюгинская СОШ |  | 2 200 |  | 2 200 |  |  |  |  |  |
|  | Староюгинская СОШ |  | 6 000 |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №3 «Теремок» в с. Каргасок |  | 4 000 |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | Среднетымская СОШ |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Средневасюганская СОШ |  | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Напасская СОШ |  | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |  |  |
|  | д/сад на 120 мест в с. Каргасок |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Усть-Тымская СОШ |  | 2 300 |  |  |  | 1 300 | 1000 |  |  |
|  | Тымская ООШ |  | 1 800 |  |  |  | 1 100 | 700 |  |  |
|  | Киндальская ООШ |  | 1 500 |  |  |  | 1 000 | 500 |  |  |
|  | Березовская ООШ |  | 1 400 |  |  |  | 900 |  | 500 |  |
|  | Нововасюганская СОШ |  | 1 600 |  |  |  | 1 200 |  | 400 |  |
|  | д/сад №23 в с. Новый Васюган |  | 1 400 |  |  |  | 300 |  | 1 100 |  |
|  | д/сад №15 в с. Павлово |  | 1 150 |  |  |  | 150 | 800 | 200 |  |
|  | д/сад №12 с . Вертикос |  | 2 300 |  |  |  | 150 | 150 | 2 000 |  |
| 2.4.2. | объекты культуры: | бюджетные инвестиции | 3 910 | 540 | 720 | 500 | 650 | 1 000 | 500 | МУ УЖКХ и КС |
|  | ДК в с. Старая Березовка |  | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киевский КБЦ |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  |  |
|  | ДК в с. Средний Васюган |  | 1 000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
|  | ДК «Геолог» п. Нефтяников |  | 1 650 |  |  |  | 150 | 1 000 | 500 |  |
| 2.4.3. | объекты здравоохранения: | бюджетные инвестиции | 9 210 | 5 710 | 1 000 | 500 | 700 | 800 | 500 | МУ УЖКХ и КС |
|  | ФАП с. Большая Грива |  | 1 110 | 1 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п. Молодежный |  | 2 600 | 2 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП с. Неготка |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п. Киевский |  | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВП в. Средний Васюган |  | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | ЦРБ с. Каргасок |  | 1 000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
|  | ОСУ с. Новый Васюган |  | 1 500 |  |  |  | 200 | 800 | 500 |  |
| 2.5. | Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, в том числе: | бюджетные инвестиции | 140 360 | 5 800 | 2 060 | 45 500 | 39 000 | 38 000 | 10 000 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.1. | Система теплоснабжения административного здания РУОО и п в с. Каргасок |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 2.5.2. | блочные модульные котельные с. Новый Васюган |  | 70 000 |  |  |  | 35 000 | 35 000 |  |  |
| 2.5.3. | Блочно-модульная котельная д/сада №6 в с. Средний Васюган |  | 15 960 |  | 960 | 15 000 |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Блочно-модульная котельная Средневасюганской СОШ |  | 17 100 |  | 1 100 | 16 000 |  |  |  |  |
| 2.5.5. | ДЭС с. Тымск |  | 5 800 | 5 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | ДЭС п. Молодежный |  | 12 000 |  |  | 11 000 | 1 000 |  |  |  |
| 2.5.7. | электрические сети |  | 19 000 |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 |  |
| 2.6. | Ремонт и замена ветхих сетей в том числе: | средства ОКК | 9 350 | 1 550 | 1 750 | 1 750 | 1 600 | 1 550 | 1 150 |  |
| 2.6.1. | сети теплоснабжения |  | 3 400 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 300 |  |
| 2.6.2. | сети электроснабжения |  | 5 000 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |  |
| 2.6.3. | сети водоснабжения |  | 950 | 450 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 |  |
| Итого по Программе |  |  | 224 482 | 35 079 | 21 683 | 58 060 | 48 420 | 44 710 | 16 530 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  | 209 807 | 32 434 | 18 323 | 53 700 | 46 810 | 43 160 | 15 380 |  |
| бюджетные инвестиции (капитальные вложения) |  |  | 205 230 | 31 250 | 16 480 | 52 900 | 46 450 | 42 950 | 15 200 |  |
| текущие расходы |  |  | 4 577 | 1 184 | 1 843 | 800 | 360 | 210 | 180 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каргасокского района |  |  | 635 | 14 | 446 | 55 | 40 | 40 | 40 |  |
| образование |  |  | 2 747 | 900 | 1067 | 400 | 200 | 100 | 80 |  |
| культура |  |  | 858 | 210 | 258 | 270 | 60 | 30 | 30 |  |
| здравоохранение |  |  | 337 | 60 | 72 | 75 | 60 | 40 | 30 |  |
| Внебюджетные средства (средства организаций коммунального комплекса) |  |  | 14 675 | 2 645 | 3 360 | 4 360 | 1 610 | 1 550 | 1 150 |  |

*Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 4

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Индикаторы для расчета целевых показателей энергоэффективности

| Индекс индикатора | Общие сведения | Единица измерения | Значения показателей по годам (в том числе ожидаемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам экономической деятельности | мрд.руб. | 58,409 | 63,164 | 59,23 | 73,421 | 93,19 | 86,14 | 91,043 | 96,931 | 101,777 |
| п1 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории района (далее-МО) | тыс. т у.т. | 37,014 | 39,46 | 29,5 | 31,06 | 32,7 | 33,5 | 32,4 | 32 | 31,5 |
| п2 | Объем потребления электрической энергии (ЭЭ) на территории МО | тыс. кВт∙ч | 22380 | 31539 | 29187 | 31761 | 32 100 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| п3 | Объем потребления тепловой энергии (ТЭ) на территории МО | тыс. Гкал | 61,4 | 64,6 | 63,1 | 67,2 | 66,2 | 64,7 | 63,8 | 63,2 | 62,9 |
| п4 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 234 | 256 | 241 | 263 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| п5 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 4 472 | 5 465 | 6 301 | 6 986 | 7 200 | 7 350 | 7 350 | 7 420 | 7 420 |
| п6 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (ПУ) | тыс. кВт∙ч | 22029 | 30913 | 28629 | 31146 | 31955 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| п7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ | тыс. Гкал | 0,6 | 0,94 | 1,4 | 5,2 | 10,8 | 11,4 | 11,4 | 10,8 | 10,2 |
| п8 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ | тыс. куб.м | 120 | 140 | 157 | 173 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| п9 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием ПУ | тыс. куб. м | 4 234 | 4 906 | 5 914 | 6 779 | 7 000 | 7 350 | 7 350 | 7 420 | 7 420 |
| п10 | Тариф на ЭЭ по МО (средневзвешенный) | руб./ кВт∙ч | 16,18 | 21,34 | 27,5 | 27,76 | 30,22 | 33,24 | 39,8 | 43,8 | 48,2 |
| п11 | Тариф на ТЭ по МО (средневзвешенный) | руб./ Гкал | 4014,61 | 4462,61 | 4984 | 4982,4 | 5 118,59 | 5630 | 5700 | 6000 | 6200 |
| п12 | Тариф на воду по МО (средневзвешенный) | руб./куб. м | 43,82 | 49,39 | 63,13 | 65,698 | 65,25 | 66 | 66,7 | 67,5 | 68,4 |
| п13 | Тариф на природный газ по МО | руб./тыс. куб. м | 1410 | 1730 | 2060 | 2470 | 2810 | 2990 | 3140 | 3350 | 3650 |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т у.т. | 14 462 | 18 011 | 16 683 | 17 300 | 17 100 | 17 000 | 17 000 | 16 950 | 16 800 |
| п15 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,018 | 0,0079 | 0,0402 | 0,035079 | 0,029134 | 0,05803 | 0,04842 | 0,04471 | 0,1653 |
| п16 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,00336 | 0,00436 | 0,00161 | 0,00155 | 0,00115 |
| п17 | Объем потребления ТЭ бюджетными учреждениями (БУ) | Гкал | 16 185 | 17 460 | 18 400 | 18 790 | 18 226 | 17 670 | 17 139 | 16 620 | 16 120 |
| п18 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ | Гкал | 7 029 | 7 607 | 8 366 | 9 020 | 10 210 | 10 006 | 9 820 | 9 624 | 9 430 |
| п19 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием ПУ | кв. м | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 25 812 | 26 150 | 26 340 | 26 340 | 26 340 | 26 340 |
| п20 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 9 156 | 9 853 | 10 034 | 9 770 | 8 016 | 7 664 | 7 318 | 6 996 | 6 690 |
| п21 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м. | 44 910 | 44 910 | 44 910 | 44 910 | 44 560 | 44 560 | 44 560 | 44 560 | 44 560 |
| п22 | Объем потребления воды БУ | куб. м | 27 260 | 28 140 | 23 130 | 22 580 | 22 580 | 22 500 | 22 450 | 22 400 | 22 400 |
| п23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ | куб. м | 13 100 | 13 187 | 15 153 | 20 195 | 21 059 | 22 500 | 22 450 | 22 400 | 22 400 |
| п24 | Численность сотрудников БУ, в которых расходы воды осуществляются с использованием ПУ | чел. | 880 | 1 004 | 1 086 | 1 093 | 1 101 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| п25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 14 160 | 14 953 | 7 977 | 2 385 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников БУ, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 107 | 107 | 107 | 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Объем потребления ЭЭ БУ |  | 2 997 320 | 2 828 890 | 2 966 460 | 2 934 370 | 2 846 330 | 2 760 900 | 2 678 800 | 2 598 500 | 2 520 500 |
| п28 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ | кВт∙ч | 2 997 320 | 2 828 890 | 2 966 460 | 2 934 370 | 2 846 330 | 2 760 900 | 2 678 800 | 2 598 500 | 2 520 500 |
| п29 | Площадь БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием ПУ | кв. м | 71 218 | 71 218 | 71 218 | 72 600 | 66 667 | 66 900 | 67 400 | 67 400 | 67 400 |
| п30 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ | тыс. куб. м | 117,2 | 198,6 | 262,8 | 292,6 | 290,0 | 282,0 | 275,0 | 267,0 | 260,0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием ПУ | тыс. куб. м | 117,2 | 198,6 | 262,8 | 292,6 | 290,0 | 282,0 | 275,0 | 267,0 | 260,0 |
| п32 | Бюджет МО | тыс. руб. | 907 067 | 942 424 | 841 121 | 885 683 | 1 094 241 | 857 043 | 849 689 | 854 300 | 854 300 |
| п33 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 49 455 | 55 777 | 64 261 | 64 161 | 68 790 | 72 230 | 75 845 | 75 845 | 75 845 |
| п34 | Общее количество БУ | ед. | 76 | 75 | 74 | 69 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| п35 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 53 | 53 | 53 |
| п36 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| п37 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| п38 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| п39 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 199 937 | 360 753 | 209 139 | 325 237 | 368 786 | 363 030 | 329 908 | 336 506 | 343 236 |
| п40 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 708 | 4 620 | 7260 | 9897 | 13 460 | 17 162 |
| п41 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т у.т. / Гкал | 0,24 | 0,178 | 0,176 | 0,173 | 0,172 | 0,171 | 0,17 | 0,169 | 0,168 |
| п42 | Объем потерь ЭЭ от ДЭС при ее передаче по распределительным сетям | кВт∙ч | 1 389 400 | 1 345 800 | 807 020 | 752 800 | 751 700 | 750 800 | 750 300 | 750 000 | 749 700 |
| п43 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 23 470 | 21 630 | 22 080 | 20 100 | 19 400 | 19 200 | 19 000 | 18 800 | 18 600 |
| п44 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 44 554 | 33 172 | 59 372 | 80 520 | 75 000 | 73 000 | 70 400 | 69 500 | 67 000 |
| п45 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт∙ч | 122180 | 123312 | 120100 | 115 200 | 112 300 | 110 700 | 110 200 | 109 900 | 109 650 |

Приложение 5

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Целевые показатели Программы

| №пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: п, п1 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам целевых показателей приложения 4; A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения; n - индекс года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Динамика энергоемкости отгруженной продукции (товаров собственного производства, работ и услуг по "чистым" видам экономической деятельности) | кг у.т./ тыс. руб. | п1/п | 633704 | 624723 |  | 498058 |  | 375914 |  | 266123 |  | 273973 |  | 251529 |  | 232124 |  | 217141 |
| А.2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района | % | (п6 / п2) x 100% | 98,4% | 98,0% |  | 98,1% |  | 98,1% |  | 99,5% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| А.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района | % | (п7 / п3) x 100% | 1,0% | 1,5% |  | 2,2% |  | 7,7% |  | 10,0% |  | 11,6% |  | 13,7% |  | 16,0% |  | 18,0% |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории района | % | (п8 / п4) x 100% | 51,3% | 54,7% |  | 65,1% |  | 65,8% |  | 75,5% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории района | % | (п9 / п5) x 100% | 94,7% | 89,8% |  | 93,9% |  | 97,0% |  | 98,6% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| А.6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы | % | (п16 / п15) x 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 7,4% |  | 11,5% |  | 7,5% |  | 3,3% |  | 3,5% |  | 0,7% |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | (A.1 (2007) -A.1 (n) / A.1 (2007)) x п 2 (2007) | - | 317,2 |  | 4 790,5 |  | 9 104,1 |  | 12981 |  | 12704 |  | 13496 |  | 14182 |  | 14711 |
| В.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | B.1 x п.10 (2007) | - | 5,13 |  | 77,51 |  | 147,31 |  | 210,04 |  | 205,56 |  | 218,38 |  | 229,47 |  | 238,03 |
| В.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | (A.1 (2007) -A.1 (n) /A.1 (2007)) xп 3 (2007) | - | 0,87 |  | 13,14 |  | 24,97 |  | 35,61 |  | 34,85 |  | 37,02 |  | 38,90 |  | 40,35 |
| В.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | B.3 x п.11 (2007) | - | 3,49 |  | 52,75 |  | 100,26 |  | 142,96 |  | 139,90 |  | 148,63 |  | 156,18 |  | 162,01 |
| В.5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб.м | (A.1 (2007) -A.1 (n) /A.1 (2007)) xп 4 (2007) | - | 3,32 |  | 50,09 |  | 95,19 |  | 135,73 |  | 132,83 |  | 141,12 |  | 148,29 |  | 153,82 |
| В.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | B.5 x п.12 (2007) | - | 0,15 |  | 2,19 |  | 4,17 |  | 5,95 |  | 5,82 |  | 6,18 |  | 6,50 |  | 6,74 |
| В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м | (A.1 (2007) -A.1 (n) /A.1 (2007)) xп 5 (2007) | - | 63,37 |  | 957,20 |  | 1819 |  | 2 593 |  | 2 538,5 |  | 2 696,8 |  | 2 833,8 |  | 2 939,5 |
| В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | B.7 x п.13 (2007) | - | 89 358 |  | 1349655 |  | 2564976 |  | 3657387 |  | 3579284 |  | 3802590 |  | 3995674 |  | 4144748 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв. м | п18 / п19 | 0,2973 | 0,3218 |  | 0,3539 |  | 0,3494 |  | 0,3904 |  | 0,3799 |  | 0,3728 |  | 0,3654 |  | 0,3580 |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв. м | п20 / п21 | 0,2039 | 0,2194 |  | 0,2234 |  | 0,2175 |  | 0,1799 |  | 0,1720 |  | 0,1642 |  | 0,1570 |  | 0,1501 |
| C.3. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | п23 / п24 | 14,89 | 13,13 |  | 13,95 |  | 18,48 |  | 19,13 |  | 18,91 |  | 18,87 |  | 18,82 |  | 18,82 |
| C.4. | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | п25 / п26 | 132,34 | 139,75 |  | 74,55 |  | 23,85 |  | 17,09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| С.5. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ на 1 кв.м. | кВтч/кв.м. | п28 / п29 | 42,09 | 39,72 |  | 41,65 |  | 40,42 |  | 42,69 |  | 41,27 |  | 39,74 |  | 38,55 |  | 37,40 |
| С.6. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района | % | (п18 / п17) x 100% | 43,4% | 43,6% |  | 45,5% |  | 48,0% |  | 56,0% |  | 56,6% |  | 57,3% |  | 57,9% |  | 58,5% |
| С.7. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории района | % | (п23 / п22) x 100% | 48,1% | 46,9% |  | 65,5% |  | 89,4% |  | 93,3% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| С.8. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района | % | (п28/п27) х100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| С.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района | % | (п32 / п31) x 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| С.10. | Доля расходов бюджета МО «Каргасокский район» на обеспечение энергетическими ресурсами БУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.10.1 | для фактических условий | % | (п33 / п32) х100% | 5,5% | 5,9% |  | 7,6% |  | 7,2% |  | 6,3% |  | 8,4% |  | 8,9% |  | 8,9% |  | 8,9% |
| С.10.2 | для сопоставимых условий | % | (п33(n) / п32(2007)) х100 | 5,5% | 6,1% |  | 7,1% |  | 7,1% |  | 7,6% |  | 8,0% |  | 8,4% |  | 8,4% |  | 8,4% |
| С.11. | Динамика расходов бюджета МО «Каргасокский район» на обеспечение энергетическими ресурсами БУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.11.1 | для фактических условий | тыс. руб. | п33(n) - п33(n-1) | 0 | 6 322 |  | 8 484 |  | -100 |  | 4 629 |  | 3 440 |  | 3 615 |  | 0 |  | 0 |
| С.11.2 | для сопоставимых условий | тыс. руб. | п33(n) - п33(2007) |  | 6 322 |  | 14 806 |  | 14 706 |  | 19 335 |  | 22 775 |  | 26 390 |  | 26 390 |  | 26 390 |
| С.12. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО «Каргасокский район», в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п35 / п34) х100% | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 13,0% |  | 56,6% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| С.13. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| С.14. | Доля муниципальных заказчиков в общем числе муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | (п38/ п37) х100% | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 1,4% |  | 4,3% |  | 4,3% |  | 4,3% |  | 4,3% |
| С.15. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | (п40 / п39) х100% | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,5% |  | 1,3% |  | 2,0% |  | 3,0% |  | 4,0% |  | 5,0% |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | г. у. т./Гкал | п41(n) - п41(n-1) | - |  | -0,062 |  | -0,002 |  | -0,003 |  | -0,001 |  | -0,001 |  | -0,001 |  | -0,001 | -0,001 |
| E.2. | Динамика изменения объема потерь ЭЭ от ДЭС при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п.42(n) -п.42(n - 1) | - |  | -43600 |  | -538780 |  | -54220 |  | -1100 |  | -900 |  | -500 |  | -300 | -300 |
| E.3. | Динамика изменения объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал ч | п.43(n) -п.43(n - 1) | - |  | -1 840 |  | 450 |  | -1 980 |  | -700 |  | -200 |  | -200 |  | -200 | -200 |
| E.4. | Динамика изменения объема потерь воды при ее передаче | куб. м | п.44(n) -п.44(n - 1) | - |  | -11382 |  | 26200 |  | 21148 |  | -5520 |  | -2000 |  | -2600 |  | -900 | -2 500 |