МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.10.2010 |  |  | № 176 |
| с. Каргасок |  |  |  |
| Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы» в новой редакции и отмене Постановления Главы Каргасокского района от 18.11.2009 №179 |  |  |  |

Для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  Главы Каргасокского района от 18.11.2009 №179 «Об утверждении Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Каргасокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района Бухарина Н.И.

И.о. Главы Каргасокского района                                                         Н.И.Бухарин

Н.И. Бухарин

тел. 2-18-84

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Каргасокского района

от 25.10.2010 № 176

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Инициатор предложения о разработке долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района |
| Координатор долгосрочной МЦП | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района» |
| Заказчик долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района |
| Исполнители долгосрочной МЦП | Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района, МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района, МУЗ «Каргасокская ЦРБ», бюджетные учреждения, организации коммунального комплекса, органы исполнительной власти сельских поселений. |
| Разработчик долгосрочной МЦП | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района» |
| Цели и задачи долгосрочной МЦП | Цель Программы: - обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района. Основные задачи Программы: - информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Показатели целей и задач долгосрочной МЦП (с детализацией по годам реализации долгосрочной МЦП) | Показатели целей и задач; Всего; 2010 год; 2011 год; 2012 год. Экономия бюджетных средств за потребление энергетических ресурсов, млн. руб.; 8,134; 3,044; 2,61; 2,48. Снижение расходования топливно-энергетических ресурсов, тыс. тут; 16,9; 16,5; 14,0. Количество информационных материалов в СМИ района, ед.; 11; 3; 4; 4. Снижение объема потребления тепловой энергии, тыс. Гкал; 16,5; 15,68; 14,9. Снижение объема потребления электрической энергии, тыс. кВтч; 2556; 2429; 2357. Снижение потерь в сетях электроснабжения, тыс. кВтч; 1325,6; 1305,7; 1278,5. Снижение потерь в сетях теплоснабжения, тыс. Гкал; 20,9; 20,2; 19,4. |
| Сроки реализации долгосрочной МЦП | 2010 – 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной МЦП (с детализацией по годам) | Источники финансирования: средства бюджета Каргасокского района, бюджетных учреждений, внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса) Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период Объемы и источники финансирования; Всего тыс. руб.; В т.ч. по годам. 2010; 2011; 2012. 1. Бюджетные средства, в т.ч.:; 229 550; 32 600; 74 835; 122 115. Бюджет района; 228 050; 32100; 74335; 121615. Бюджеты поселений; 1500; 500; 500; 500. 2. Внебюджетные источники; 6 550; 1 300; 2 400; 2 850. Итого; 236 100; 33 900; 77 235; 124 965. |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР |  |
| Инвестиции (тыс. руб.) | 225 960 |
| Прочие (тыс. руб.) | 10 140 |
| Ожидаемые показатели эффективности долгосрочной МЦП | Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов на сумму 63,134 млн. рублей. Приведенный экономический эффект составит 40,538 млн. рублей. |
| Организация управления долгосрочной МЦП и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет Межведомственная рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Главы Каргасокского района |

Введение

- Предмет регулирования и сфера действия Программы

Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энергоресурсосберегающих мероприятий на территории Каргасокского района.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить затраты бюджетных потребителей на оплату отопления и электроснабжения за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая Программа разработана, исходя из объективно существующей ситуации на территории  Каргасокского района. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, она может корректироваться и уточняться по годам.

- Основные понятия

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение использования топливно-энергетических ресурсов и потребления электрической и тепловой энергии.

Энергетический аудит (энергетическое обследование) - обследование организаций, объектов с целью получения объективных данных о величинах используемых энергетических ресурсов, об энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергетический паспорт  - документ, составленный по итогам проведения энергетического аудита организации (объекта), содержащий информацию о производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организация коммунального комплекса (далее – ОКК) - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Раздел I. Содержание  проблем энергоресурсосбережения

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий Программы.

Проблемы энергосбережения в районе можно охарактеризовать следующими факторами:

- отсутствие централизованного электроснабжения отдаленных поселков района;

- неэффективным потреблением тепловой и электрической энергии, что является следствием значительных потерь в зданиях, системах распределения и потребления, а также следствием отсутствия экономичных режимов систем освещения и отопления зданий бюджетных учреждений;

- несоответствием генерирующих мощностей существующим нагрузкам, что является следствием увеличения  расхода топливной составляющей в тарифах на услугу;

- значительными бюджетными затратами на возмещение энергоснабжающим организациям  убытков по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;

- отсутствием стимулов к энергосбережению;

Вследствие существующих проблем следует отметить значительные объемы бюджетных затрат на оплату услуг за энергопотребление социально-значимых объектов и топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), используемых организациями коммунального комплекса.

В то же время потенциал энергосбережения в Каргасокском районе значителен. К примеру, в структуре энергопотребления обществом электрическое освещение - одно из наиболее энергоемких. В мире на освещение расходуется от 12 до 25% от вырабатываемой электрической энергии. Доля потребления электрической энергии на освещение в России составляет около 17% или 114 млрд. кВтч. Доля потребления электроэнергии на освещение в жилом секторе по России составляет в среднем 24% от общего электропотребления или порядка 27,4 млрд.кВтч и уступает лишь расходам в промышленности. В то же время, при прямой замене осветительных ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) потребление электроэнергии на нужды освещения снижается  в 4 раза.

Возможности по экономии энергоресурсов имеются также в учреждениях бюджетной сферы и жилищно-коммунальном секторе. Так на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства России находятся в эксплуатации более 900 млн. шт. ламп накаливания (ЛН) средней мощности 100 кВт. Только замена  ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие дает экономию потребления электроэнергии до 60%.

По экспертным оценкам потенциал ресурсосбережения в зданиях бюджетной сферы может достигать до 40% от текущего энергопотребления. Именно значительность и неэффективность  расходов бюджета на потребление коммунальных ресурсов определяет повышение эффективности использования энергии в бюджетных учреждениях в качестве одной из приоритетных задач для оптимизации бюджетных расходов.

1.1.Описание существующего положения

1.1.1.Анализ энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса

Перечень основных объектов коммунального комплекса района представлен в таблице 1.

Табл. 1

Перечень основных объектов коммунального комплекса района*

| Объекты ЖКХ | Единица измерения | Всего по району | В т.ч. в муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные всего: | шт. | 29 | 29 |
| Установленная мощность всего: | Гкал/час | 61,68 | 61,68 |
| в т.ч. на угле/уст, мощность | шт/Гкал/час | 11/5,078 | 11/5,078 |
| в т.ч. на жидком топливе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 5/21,96 | 5/21,96 |
| в т.ч. на газе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 8/31,37 | 8/31,37 |
| в т.ч. на дровах/уст, мощность | шт/Гкал/час | 8/3,27 | 8/3,27 |
| Котлы всего: | шт. | 74 | 74 |
| в т.ч. на угле/уст, мощность | шт/Гкал/час | 21/5,078 | 21/5,078 |
| в т.ч. на жидком топливе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 14/23,16 | 14/23,16 |
| в т.ч. на газе/уст, мощность | шт/Гкал/час | 23/30,17 | 23/30,17 |
| в т.ч. на дровах/уст, мощность | шт/Гкал/час | 16/3,27 | 16/3,27 |
| Тепловые сети в 2-х трубном исполнении | км. | 51,032 | 51,032 |
| Трансформаторные подстанции | шт. | 172 | 127 |
| Дизельные электростанции | шт./кВт | 41/8183 | 41/8183 |
| Электросети всего: | км. | 588,125 | 440,115 |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4 кВ | км. | 321,318 | 268,468 |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0 кВ | км. | 14,62 | 10,69 |
| в т.ч. ВЛЭП-10 кВ | км. | 250,487 | 159,957 |
| в т.ч. КЛЭП-10 кВ | км. | 1,7 | 1,0 |
| Водопроводные очистные сооружения | шт/мЗ/сут | 3/1872 | 3/1872 |
| Скважины | шт/мЗ/сут | 39/3100 | 39/3100 |
| Водонапорные башни | шт. | 22 | 22 |
| Водопроводные сети всего: | км | 70,006 | 70,006 |
| в т.ч. стальных труб | км | 57,104 | 57,104 |
| в т. ч. чугунных труб | км | 4,3 | 4,3 |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 8,602 | 8,602 |
| Канализационные очистные сооружения | шт/мЗ/сут | 1/700 | 1/700 |
| Канализационные сети | км. | 7,34 | 7,34 |
| КНС | шт. | 2 | 2 |
| Жилищный фонд | кв./тыс.м2 | 8761/456,2 | 2853/129,1 |

* - по данным ведомственной статистики

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) организациями коммунального комплекса (ОКК) выглядит следующим образом*:

тонн  у. т.

| Уголь | 950 |
| --- | --- |
| Газ | 8300 |
| Нефть и нефтепродукты | 6300 |
| Дрова | 1500 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01. 2010 г.

1.1.1.1.Системы теплоснабжения

Основные показатели работы систем теплоснабжения района*:

| Выработка тепловой энергии, Гкал | 87958 |
| --- | --- |
| Удельный расход топлива, тут/Гкал | 0,172 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт.ч. /Гкал | 31 |
| Полезный отпуск, Гкал | 64638 |
| Потери, Гкал | 21632 |
| Потери, % | 24,6 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

Структура потребления тепловой энергии

Основными факторами, характеризующими ресурсную эффективность теплоснабжающих организаций, является состояние, удельная протяженность и повреждаемость сетей теплоснабжения. В среднем по России удельная протяженность сетей теплоснабжения составляет 1,3 км на тыс. жителей, в Каргасокском районе – 5,9 км. на тыс. жителей, т.е. выше в 4,5 раза. Это связано с низкой плотностью населения и приводит к росту потерь и утечек теплоносителя.

Базой для выработки предложений по оптимизации систем теплоснабжения  является оценка соответствия мощностей  генерации тепловой энергии возможностям сетевого хозяйства, оценка целесообразности той или иной схемы построения системы теплоснабжения в поселениях разного масштаба, а так же текущее состояние системы теплоснабжения и ранее выполненные работы по ее модернизации  и замене оборудования.

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления тепловой энергии свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения. Так, в целом  по району суммарная мощность котельных составляет 61,68 Гкал/час. Если сравнить суммарную мощность источников теплоснабжения с рациональным уровнем потребления, то использование мощностей составляет 37,8% что является достаточно низким показателем, даже несмотря на характерную для северных регионов  необходимость резервирования генерирующих мощностей.

| Установленная мощность котельных, Гкал | 61,68 |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 23,34 |
| Подключенная нагрузка, % | 37,8 |
| Средневзвешенный КПД котлов | 74,5 |

По оценке рациональной степени централизации теплоснабжения,  практически все населённые пункты, входящие в состав сельских поселений района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения*:

*  по данным ОАО «Институт ЖКХ» г. Москва

      - Системы электроснабжения

В силу географического расположения, электроснабжение отдаленных населенных пунктов района осуществляется от автономных дизельных электростанций (ДЭС).

Программой предусмотрены мероприятия энергосбережения без учета показателей в сетях централизованного электроснабжения.

Парк действующих в населенных пунктах дизельгенераторов составляет 41 ед., установленная мощность 8,183 тыс. кВт

Использование ДЭС приводит к большим затратам на приобретение, доставку, и хранение дизельного топлива. Как следствие себестоимость электроэнергии от ДЭС значительно превышает стоимость 1 кВт.ч. электрической энергии, отпускаемой потребителям в сетях централизованного электроснабжения. В этой связи предусмотрены бюджетные средства для выплаты субсидий на возмещение расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

В структуре затрат на производство электроэнергии основной составляющей являются расходы на топливо, доля которых достигает 64% .

Составляющие тарифа на электрическую энергию от ДЭС

Операционные и

внереализационные расходы

1%

Основные  материалы

4%

Прочие вспомогательные производства

1%

Транспортные расходы

1%

Амортизация

основных  средств 2%

ЕСН

2%

Прочие

цеховые  расходы

4%

Общехозяйственные

расходы

7%

Затраты на оплату

труда

14%

64%

топливо

Расходы на

Расходы на топливо

64%

Структура потребления электрической энергии по группам потребителей:

Показатели работы ДЭС выглядят следующим образом*:

| Выработано электрической энергии, кВт.ч. | 9006805 |
| --- | --- |
| Собственные нужды ДЭС, кВт.ч | 360270 |
| Отпуск с шин, кВт.ч. | 8646535 |
| Потери в линиях, кВт.ч. | 1345799 |
| Полезный отпуск, кВт.ч. | 7300736 |
| Удельный расход дизельного топлива на выработку, кг/кВт.ч. | 0,313 |
| Удельный расход дизельного топлива на полезный отпуск, кг/кВт.ч. | 0,386 |
| Доля потребления от общей выработки, % | 73,89 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

Потребность в топливе для ДЭС в 2010 году составляет 1687,5 тонн на сумму 45,5 млн. рублей. Следует отметить, что  потребность в  топливно-энергетических ресурсах в 2010 году по сравнению с 2008 годом снизилась в 1,9 раз, что является следствием реализации проекта по переводу потребителей с. Новый Васюган с автономного электроснабжения на централизованное.

      - Водопроводно-канализационное хозяйство

Одним из показателей оценки состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства является показатель надежности (аварийности). В среднем в с. Каргасок происходит в системе водоснабжения около 0,9 аварий на 1 км сети в год, а в водоотведении – 0,8 аварий на 1 км сети в год, что несколько выше среднероссийского уровня (0,7 ав./км сети) и в 2-3 раза выше допустимого значения (0,3 ав./км сети).

Средний износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства в районе на уровне 30-35%. С целью недопущения его нарастания и повышения аварийности необходима ежегодная систематическая замена не менее 4-5% общей протяженности сетей или сооружений. Ресурсная эффективность систем водоснабжения и водоотведения представлена в таблице 2.

Табл. 2

Ресурсная эффективность систем водоснабжения и водоотведения*

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 1,3 | 1,29 | 1,2 | 0,6-0,9 |
| % потерь и утечек | 27 | 21 | 18 | 12-15 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 0,3-0,47 |

* - по данным ведомственной статистики

      - Газоснабжение

Газоснабжение Каргасокского района охватывает в настоящее время абонентов в с. Каргасок и Павлово Каргасокского сельского поселения, Вертикос Вертикосского сельского поселения и с. Мыльджино Средневасюганского сельского поселения.

В настоящее время в районе действует программа «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годы», утвержденная решением  Думы Каргасокского района от 01.03.2006г. №47. Прирост потребителей сетевого газа в районе  за период с 2006 по 2009 годы составляет 638 абонентов.

Табл. 3

Динамика развития системы газоснабжения Каргасокского района*

| Год | Число потребителей природного (сетевого) газа, абонент |  |  | Прирост числа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | население | прочие потребители |  |
| 2006 | 1465 | 1417 | 48 |  |
| 2007 | 1593 | 1547 | 46 | 128 |
| 2008 | 1900 | 1851 | 49 | 307 |
| 2009 | 2103 | 2046 | 57 | 203 |

* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Ниже приведены показатели уровня газификации жилищного фонда в разрезе муниципальных районов Томской области согласно статистическим данным за 2008 год. В Каргасокском районе удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, составляет 14,3%, что значительно ниже, чем в других районах области.

Объем поставки природного газа потребителям района в 2009 году составил 14837,74 тыс. куб. м. и за период с 2006 по 2009 годы увеличился на 1477,5 тыс. куб.м.

Анализ показывает, что затраты на отопление помещений с использованием природного газа до 2,6 раз ниже по сравнению с затратами на централизованное отопление.

Перевод котельных на природный газ позволяет решить вопросы автоматизации процессов сжигания топлива и снижения до 90% выбросов вредных веществ в атмосферу.  Кроме того, при переводе котельных на работу с использованием в качестве топлива природный газ, существенно снижаются затраты на производство тепловой энергии.

В рамках программы «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годы»  предусмотрены работы по газификации в с. Средний Васюган в размере предварительно 67,2 млн. руб., включающие в себя проектирование и строительство газопровода высокого давления от Северо-Васюганского ГКМ (16 км.) и внутрипоселковых газораспределительных сетей низкого давления. Также в рамках программы предусмотрены мероприятия по переводу котельной «Центральная» в с. Средний Васюган на природный газ, что позволит снизить затраты на производство тепловой энергии до 65%. Экономия может составить более  6 млн. руб./год.

1.1.2.Анализ энергетической эффективности учреждений социальной сферы

Расходная часть консолидированного бюджета Каргасокского района  в 2008 году составила 1 017 млн. рублей. Порядка 60 % расходов консолидированного бюджета Каргасокского района приходится на социальную сферу. Образование  является самой затратной отраслью в районе, расходы на систему образования в консолидированном бюджете составляют 47%, расходы  на здравоохранение   составляют 8 %, расходы на культуру -  4 %.

1.1.2.1. Учреждения образования

Система общего образования Каргасокского района включает в себя 16 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных общеобразовательных школы, 10 основных общеобразовательных школ, 9 средних общеобразовательных школ, вечернюю (сменную) общеобразовательную школу с 6 учебно-консультационными пунктами, 3 учреждения  дополнительного образования детей (МОУ ДОД Дом детского творчества, МОУ ДОД Каргасокская детско-юношеская спортивная школа, МОУ ДОД  Каргасокская школа искусств),  интернат.

Табл. 4

Потребление энергоресурсов учреждениями образования*

| Учреждения образования | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 1640,576 тыс. кВт.ч/год | 5 740,94 |
| Потребление тепловой энергии | 11706,17 Гкал/год | 34 126,43 |
| Потребление природного газа | 192,61 тыс. куб.м./год | 414,68 |
| Потребление воды | 10958,02 куб.м./год | 1 464,0 |
| Итого |  | 41 746,05 |

* - по данным ведомственной статистики  на 01.01.2009 г.

На начало 2008-2009 учебного года количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составило 3 051 человек.

Общая лицензионная наполняемость всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений и групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при общеобразовательных школах - 978 мест.

1.1.2.2. Учреждения здравоохранения

В Каргасокском районе работает одно медицинское учреждение - МУЗ "Каргасокская ЦРБ", которое включает в себя структурные подразделения: 2 врачебные амбулатории и 22 фельдшерско-акушерских пункта.

Табл. 5

Потребление энергоресурсов учреждениями здравоохранения *

| Учреждения здравоохранения | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 814,639 тыс. кВт.ч/год | 900,377 |
| Потребление тепловой энергии | 3873,2 Гкал/год | 3 092,71 |
| Потребление воды | 16211 куб.м./год | 260,138 |
| Итого |  | 4 253,225 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

      - Культура

На территории Каргасокского района действуют 20 клубных учреждений, 5 библиотечно - досуговых центров, 16 библиотек.

Табл.6

Потребление энергоресурсов учреждениями культуры*

| Учреждения культуры | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 33,08 тыс. кВтч/год | 95,9 |
| Потребление тепловой энергии | 627,88 Гкал/год | 1 189,498 |
| Потребление воды | 73,68 куб.м./год | 25,7 |
| Итого |  | 1 311,098 |

* - по данным ведомственной статистики на 01.01.2009 г.

1.2.  Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению в районе политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Отсутствие решения проблем энергоресурсосбережения может привести к дальнейшему росту бюджетных затрат на оплату за энергоресурсы.

Высокий уровень потерь при оказании коммунальных услуг присутствует на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергии. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов. Доля энергетической составляющей в стоимости коммунальных услуг постоянно растет. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы.

Кроме того, реализация настоящей Программы - это первый этап на пути реализации конечной цели, поставленной Указом Президента России от 04. 06. 2008 № 889 по снижению энергоемкости муниципального продукта к 2020 году на 40%.

1.3. Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Каргасокского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем энергосбережения программным методом обусловлено следующими факторами:

1. Для достижения результатов процесс по повышению энергоэффективности в районе должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

2. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

1.4. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Каргасокского района

Повышение энергетической эффективности является важнейшим процессом государственной политики в области энергосбережения. Основанием для разработки Муниципальной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы являются:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Главы Каргасокского района от 17.08.2008 г. №400 «О разработке программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 – 2012 годы».

Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по оптимизации и развитию жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных целевых программ «Модернизация основных фондов ЖКХ в 2003 – 2007 году", «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каргасокского района на 2007-2010 годы», «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годов», «Замена приборов учета потребления электрической энергии», «Питьевая вода Каргасокского района» и дополняющим  ее новыми направлениями для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Каргасокского района.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Переход экономики района на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу долгосрочной программы по энергосбережению. Целью энергосберегающей политики должно стать снижение энергопотребления и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для обеспечения  энергетической и экологической безопасности района.

Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Каргасокского района.

1.5. Обоснование невозможности решения проблем энергосбережения за счет использования действующих механизмов

В настоящее время на территории района отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок экономического стимулирования потребителей энергетических ресурсов и организаций коммунального комплекса к реализации энергосберегающих мероприятий.

Причина отсутствия заинтересованности в экономии энергоресурсов у бюджетных организаций находится в плоскости бюджетного законодательства. Расчет объема денежных средств на оплату энергетических ресурсов осуществляется на основе лимитируемого объема потребления ресурсов для конкретного бюджетного учреждения и действующих (планируемых) тарифов на электрическую и тепловую энергию. Лимиты энергопотребления рассчитываются для конкретного бюджетного учреждения, в том числе и на основании данных о фактическом энергопотреблении бюджетного учреждения в предыдущие периоды. Соответственно, если бюджетным учреждением сокращено потребление энергетических ресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий, то при расчете объема финансирования энергопотребления на планируемый период лимиты энергопотребления будут сокращены, соответственно объем финансирования расходов на энергопотребление уменьшится.

Представляется целесообразным нормативное закрепление права бюджетной организации самостоятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства в течение финансового года. Данное положение закреплено в п. 3 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ.

Кроме того, персонал учреждений, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе систем энергообеспечения и утечек энергоресурсов. Целесообразно решение вопросов подготовки обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Недостаточное финансирование комплекса работ по ремонту коммунальной инфраструктуры ведет к ее ветшанию, росту потерь энергоносителей и, как следствие к росту тарифов. Установленные тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита.

Энергосбережение начинается только тогда, когда потоки энергоресурсов измеряются средствами приборного учета. Охват измерениями потоков энергоресурсов на сегодняшний день недостаточен. Поэтому мероприятия по установке приборов учета являются элементами первоочередной важности и должны осуществляться опережающими темпами. Современные системы учета и контроля должны обеспечивать достоверность оперативность измерений, автоматизированный сбор и анализ информации, ее наполнение и хранение.

Процесс по повышению энергоэффективности в районе должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, т.е. должна быть выработана система мероприятий, направленных на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, проведение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению и реализации конкретных мероприятий по энергоресурсосбережению.

1.6. Обоснование необходимости обеспечения межведомственной координации для решения проблем энергоресурсосбережения.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ответственные исполнители и сроки реализации определены Распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р.

Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в районе требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения.

Раздел II.  Цели и задачи Программы, показатели их достижения

2.1. Основные  цели  Программы

Целью разработки и реализации Программы является обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения  на территории Каргасокского района.

2.2. Основные задачи Программы

Достижение поставленной Программой цели базируется на решении следующих задач:

-  информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

2.3. Достижение целей и задач

Достижение поставленных Программой цели и задач осуществляется путем реализации мероприятий по созданию правовых, экономических, пропагандирующих и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов, а также путем выполнения технических и технологических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

2.3.1.Организационно – правовые мероприятия:

Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Каргасокского района:

- создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности использования топливно-энергетических  ресурсов;

- пропаганда и популяризация эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

- проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы и объектов ЖКЖ;

- сбор и анализ данных о ходе мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий и исключения нерациональных затрат топливно-энергетических ресурсов;

2.3.2. Технические и технологические мероприятия:

- реализация на объектах бюджетной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект, в том числе замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие, установка или замена приборов учета потребления энергоресурсов, утепление зданий и сооружений;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и ЖКХ в соответствии с установленными законодательством требованиями энергетической эффективности;

- организация строительства, ремонта и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в целях сокращения потерь энергоресурсов при распределении и потреблении на нужды энергообеспечения зданий и сооружений бюджетной сферы.

- оптимизация режимов работы энергосистем с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

2.4. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2010 – 2012 годы.

2.5. Показатели реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается достичь следующих значений показателей:

1) экономия бюджетных средств за потребление энергетических ресурсов – 8134 тыс. рублей;

2) экономия энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 418 тыс. кВт.ч.;

- тепловая энергия – 2,479 тыс. Гкал;

- топливо – 3000 тут;

3) снижение потерь энергоносителя:

- электрическая энергия – 5%

- тепловая энергия – 10%

Цели, задачи и показатели их достижения изложены в приложении 1 к настоящей Программе.

2.6. Программные мероприятия

Программные мероприятия, сроки исполнения мероприятий, необходимые объемы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий содержатся  в приложении 2 к настоящей Программе.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, мероприятия Программы могут корректироваться и уточняться по годам.

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы

3.1. Социально-экономическая значимость реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы определены по основным показателям. В их перечень включены объемы экономии энергопотребления бюджетными учреждениями и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов организациями жилищно-коммунального комплекса района. Программа ориентирована на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

3.1.1. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения создаст условия для  формирования общественного сознания по проблемам энергоресурсосбережения.  Пропаганда является составной и неотъемлемой частью деятельности по энергосбережению. Успешное развитие Программы возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей коммунальных ресурсов, а также руководителей, ответственных за принятие стратегических решений в экономике. Мировой опыт доказывает, что активная пропаганда энергосбережения, вовлечение в энергетический процесс различных слоев общества позволяют гарантированно получить сокращение конечного потребления энергоресурсов до 10%.

Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности позволит создать условия для наиболее эффективного решения вопросов энергосбережения и выработать механизм взаимодействия энергоресурсоснабжающих организаций и потребителей бюджетной сферы.

3.1.2. Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы и объектов ЖКЖ обеспечит исполнение законодательства в области энергосбережения и позволит установить обоснованные лимиты потребления коммунальных ресурсов для объектов бюджетной сферы. Результаты энергетических обследований позволят разработать технико-экономические обоснования по внедрению энергосберегающих технологий в каждом конкретном случае и организовать сбор и анализ данных о ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.1.3.Реализация мероприятий по восстановлению изоляции, частичному утеплению фасадов, дооборудованию систем энерго- и водопотребления энергосберегающим оборудованием сократят сверхнормативные потери и снизят бюджетные расходы на оплату коммунальных услуг. Данные мероприятия требуют в первую очередь замены ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие, а также установку приборов учета потребления энергоресурсов.

3.1.4. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и  строений  бюджетной сферы позволит достичь энергосберегающего эффекта, который образуется от применения при ремонте и строительстве социально-значимых объектов современных технологий в соответствии с установленными законодательством требованиями энергетической эффективности, а также от оптимизации площадей зданий бюджетной сферы.

Расчетный потенциал энергосбережения на объектах бюджетной сферы за период реализации Программы составит 2,5 тыс. Гкал и 418 тыс. кВтч (без учета подключения вновь вводимых объектов капитального строительства). Ожидаемое сокращение бюджетных затрат на потребление тепловой и электрической энергии составит 8 134 тыс. руб. (по тарифам 2009 года).

3.1.5. Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по оптимизации режимов работы энергосистем позволят достичь следующих показателей:

Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в жилищно-коммунальном комплексе за период реализации Программы составит 55 000 тыс. руб. (в ценах и тарифах 2009 года).  Эффект образуется от снижения объемов потребления топлива на выработку электрической энергии от ДЭС (модернизация ДЭС в п. Тымск и Молодежный), от снижения объемов потребления ГСМ (нефть, мазут) на нужды отопления (оптимизации систем теплоснабжения в п. Новый Васюган и Средний Васюган).  За период реализации Программы возможно достичь экономии: ГСМ (дизельное топливо, нефть, мазут) – 3 000 тут, тепловой энергии – 2,2 тыс. Гкал (снижение потерь на 10%), электрической энергии – 67,3 тыс. кВтч (снижение потерь на 5%).

3.2. Оценка эффективности реализации Программы

Прогнозная экономия топливно-энергетических ресурсов за период реализации Программы может составить 63,134 млн. рублей. Ожидаемые бюджетные инвестиции (капитальные вложения) составляют  225,96 млн.руб.

Приведенный экономический эффект составит:

Эпр = Э – Ен х К = 63,134 – 0,10 х 225,96 = 63,134 – 22,596  = 40,538 млн. руб., где:

Э – ожидаемая экономия, млн. руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (для строительства Ен = 0,10;);

К – капитальные затраты, млн. руб.

Также следует отметить, что по экспертной  оценке, экономический эффект на 1 вложенный рубль в среднем составит 2,5 рубля в ценах и тарифах 2009 года.

Табл. 7

Целевые показатели реализации  Программы*

| Наименование показателей |  | Ед.изм. |  | Базовый период 2009 год | Прогнозируемые значения по годам реализации Программы |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Энергосбережение на объектах бюджетной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями |  | тыс. Гкал. |  | 17,37 | 16,5 |  | 15,68 | 14,9 |  | Без учета подключения вновь введенных объектов законченного строительства |
| Снижение объема потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями |  | тыс. Гкал. |  |  | 0,87 |  | 0,825 | 0,784 |  | Всего: 2,479 тыс. Гкал |
|  |  | % |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | Всего: 15% |
| Сумма бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения |  | млн. руб. |  | 45,364 | 43,1 |  | 40,95 | 38,9 |  | По тарифам 2009 года |
| Экономия бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  | 2,264 |  | 2,15 | 2,05 |  | Всего: 6,464 млн. руб. |
| Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями |  | тыс. кВтч |  | 2775 | 2556 |  | 2429 | 2357 |  | Без учета подключения вновь введенных объектов законченного строительства |
| Снижение объема потребления электроэнергии бюджетными учреждениями |  | тыс. кВтч |  |  | 219 |  | 127 | 121,45 |  | Всего: 418 тыс. кВт.ч |
|  |  | % |  |  | 7,9 |  | 5 | 5 |  | Всего: 17,9% |
| Сумма бюджетных затрат на потребление электрической энергии |  | млн. руб. |  | 9,84 | 9,06 |  | 8,6 | 8,17 |  | По тарифам 2009 года |
| Экономия бюджетных затрат на потребление электрической энергии |  | млн. руб. |  |  | 0,78 |  | 0,46 | 0,43 |  | Всего: 1,67 млн. руб. |
| Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального комплекса** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный экономический эффект млн. руб. | Экономия ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
|  | Электрическая энергия (снижение потерь в сетях 5% ) |  | Тепловая энергия (снижение потерь в сетях 10% ) |  |  | Топливно-энергетические ресурсы (дизельное топливо, нефть, мазут) |  |  |  |  |
| 55,0 | 67,3 тыс. кВтч |  | 2,2 тыс.Гкал |  |  | 3 000 тут |  |  | С учетом модернизации: ДЭС Тымск ДЭС Молодежный Котельные Новый Всюган и Средний Васюган |  |

* - по данным ведомственной статистики

** - возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Программным мероприятиям будут сопутствовать получаемые дополнительные эффекты в виде повышения надежности и устойчивости работы организаций коммунального комплекса, социальный  эффект от внедрения энергосберегающих проектов.

Следует также отметить значение решения вопросов энергоресурсосбережения на достижение экологического эффекта, поскольку только на выработку электрической энергии, используемой на освещение, предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) образуются выбросы вредных веществ в объеме  около 90 млн. тонн в год. Составляющие выбросов:

- сброс загрязненных стоков в водоемы – 27%;

- твердые отходы – 30%;

- выброс вредных веществ в атмосферу – 48%;

- выброс парниковых газов – 70%;

- выделение оксида азота – 72,5%

Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение программы.

4.1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы намечается по основным направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленных  целей:

4.1.1. Организационно-правовые мероприятия.

Общий объем финансирования мероприятий составляет  2 880 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства текущего финансирования бюджетных учреждений. Реализация мероприятий по данному направлению положит начало формированию нормативно-правовой базы энергосбережения на территории Каргасокского района.

4.1.2. Технические и технологические мероприятия. Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По первому направлению предполагается реализация на объектах бюджетной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект. Общий объем финансирования мероприятий данного направления составляет 1 750 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства текущего финансирования бюджетных учреждений и средства предприятий ЖКХ.

Второе направление включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и  строений  бюджетной сферы. Объем финансирования данных мероприятий составляет 69 660 тыс. руб. Источником финансирования являются капитальные вложения (бюджетные инвестиции).

К третьему направлению отнесены мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по оптимизации режимов работы энергосистем.

Объем финансирования мероприятий – 161 900  тыс. руб., в  том числе:

156  300 тыс. руб. – капитальные вложения (бюджетные инвестиции);

1 500 тыс. руб. - средства текущего финансирования органов местного самоуправления сельских поселений;

4  100 тыс. руб. – средства организаций коммунального комплекса (ОКК).

Реализация настоящей Программы и достижение ее конечной цели будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего финансовыми. План финансирования программных мероприятий содержится в приложении 3.

4.2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется:

на основе договорных отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет, областной бюджет, муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с законодательством РФ.

Таблица 8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | очередной финансо-вый год 2010 | плановый период |  |
|  |  |  |  | Плано-вый год 2011 | Плановый год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП, всего, в том числе: | тыс. руб. | 236100 | 33 900 | 77 235 | 124965 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |
| районный бюджет |  | 228050 | 32100 | 74335 | 121615 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 6550 | 1300 | 2400 | 2850 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 236100 | 33 900 | 77 235 | 124965 |
| трудовые ресурсы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной МЦП | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х |
| Администрация Каргасокского района | тыс. руб. | 80 | 20 | 30 | 30 |
| МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района» | тыс. руб. | 234070 | 33570 | 76398 | 124103 |
| Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | тыс. руб. | 1120 | 200 | 445 | 475 |
| Отдел культуры Администрации Каргасокского района | тыс. руб. | 390 | 50 | 200 | 140 |
| МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | тыс. руб. | 440 | 60 | 162,5 | 217,5 |

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

4.3. Источники финансирования Программных мероприятий

Финансовые средства для решения программных мероприятий образуются из двух главных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетными ресурсами являются:

- привлеченные целевые средства федерального, областного и местных бюджетов, направленные на строительство и ремонт социально-значимых объектов;

- поступления по другим целевым программам, направленным на развитие коммунальной инфраструктуры;

Для получения средств из бюджетов различного уровня необходимо  участие в федеральных и областных адресных инвестиционных программах в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р  определены мероприятия по развитию инструментов финансирования мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства организаций коммунального комплекса (ОКК) и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы.

4.4. Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы

Заказчиком Программы выступает Администрация Каргасокского района. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется  Межведомственной рабочей комиссией (далее – Комиссия). Состав комиссии и положение о комиссии  утверждается распоряжением Администрации Каргасокского района.

Исполнителями мероприятий Программы являются: структурные подразделения  Администрации Каргасокского района, бюджетные учреждения, ОКК, специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.

4.5. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы,  и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

Раздел V. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с п.п. 2.5.11. п. 2.5. раздела 2 и в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009 № 84.

Приложение 1

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности

и энергосбережения на территории

Каргасокского района на 2010-2012 годы»

Показатели эффективности реализации

Долгосрочной муниципальной целевой программы

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы»

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки ДМЦП 2009 год |  | Изменение значений показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2010 год |  |  | Весь период реализации Программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Сумма бюджетных затрат за потребление энергетических ресурсов (млн. руб.) | Ведомственная отчетность | 55,204 |  | 52,16 |  |  | 49,55 | 47,07 |  | 47,07 |
|  | Экономия бюджетных средств за потребление энергетических ресурсов (млн. руб.) | Ведомственная отчетность | - |  | 3,044 |  |  | 2,61 | 2,48 |  | 8,134 |
|  | Снижение расходования топливно-энергетических ресурсов (тыс. тут) | Ведомственная отчетность | 17,0 |  | 16,9 |  |  | 16,5 | 14,0 |  | 14,0 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения | Количество информационных материалов в СМИ района, ед. | Ведомственная отчетность |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 11 |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Снижение объема потребления тепловой энергии (тыс. Гкал) | Ведомственная отчетность | 17,37 |  | 16,5 |  |  | 15,68 | 14,9 |  | 14,9 |
|  | Снижение объема потребления электрической энергии (тыс. кВтч) | Ведомственная отчетность | 2775 |  | 2556 |  |  | 2429 | 2357 |  | 2357 |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Снижение потерь в сетях электроснабжения (тыс. кВтч) | Ведомственная отчетность | 1345,8 |  | 1325,6 |  |  | 1305,7 | 1278,5 |  | 1278,5 |
|  | Снижение потерь в сетях теплоснабжения (тыс. Гкал) | Ведомственная отчетность | 21,63 |  | 20,9 |  |  | 20,2 | 19,4 |  | 19,4 |

Приложение 2

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы»

Перечень программных мероприятий*

| Цель Программы | Задачи Программы | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за выполнение (ответственные исполнители) | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 1. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения | Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, подготовка и публикация пропагандистских изданий в области энергосбережения | 2010 2011 2012 | 10 15 15 |  |  | 10 15 15 |  |  | Администрация Каргасокского района | Количество изданных материалов. Количество опубликованных статей. |
|  |  | Формирование системы стимулирования за результаты в сфере энергосбережения | 2010 2011 2012 |  |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Утвержденные нормативно-правовые акты, регламентирующие систему стимулирования за результаты в сфере энергосбережения |
|  |  | Организация сбора и анализа данных о реализации энергоресурсосберегающих мероприятий | 2010 2011 2012 |  |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Утвержденный нормативно-правовой акт, регламентирующий систему мониторинга мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности |
|  |  | Обучение специалистов в области энергосбережения, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров | 2010 2011 2012 | 50 100 100 |  |  | 50 100 100 |  |  | Органы местного самоуправления Бюджетные учреждения ОКК | Количество обученных специалистов, чел. |
|  | ИТОГО |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  |  |  |
| Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Проведение энергетического обследования зданий бюджетной сферы | 2011 2012 | 500 500 |  |  | 500 500 |  |  | Органы местного самоуправления Бюджетные учреждения | Разработанные энергетические паспорта бюджетных учреждений (100%) |
|  |  | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | 2010 2011 2012 | 100 50 50 |  |  | 100 50 50 |  |  | Органы местного самоуправления Бюджетные учреждения | Замена ламп на энергосберегающие на 100% |
|  |  | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | 2010 2011 2012 | 50 50 50 |  |  | 50 50 50 |  |  | Органы местного самоуправления Бюджетные учреждения | Покрытие потребности в установке и замене приборов учета на 100% |
|  |  | Выполнение комплекса мер по энергосбережению на объектах бюджетной сферы, в том числе утепление зданий, промывка и опрессовка систем отопления и т.д. | 2010 2011 2012 | 150 150 150 |  |  | 150 150 150 |  |  | Органы местного самоуправления Бюджетные учреждения | Сокращение потерь энергоресурсов при распределении и потреблении на 5% |
|  |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий бюджетной сферы, в том числе: | 2010 2011 2012 | 25740 25220 18700 |  |  | 25740 25220 18700 |  |  |  | Соответствие бюджетных учреждений (зданий, строений и сооружений) требованиям энергоэффективности |
|  |  | объекты образования | 2010 2011 2012 | 19200 20500 15000 |  |  | 19200 20500 15000 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС |  |
|  |  | объекты культуры | 2010 2011 2012 | 540 720 700 |  |  | 540 720 700 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС |  |
|  |  | объекты здравоохранения | 2010 2011 2012 | 6000 4000 3000 |  |  | 6000 4000 3000 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС |  |
|  | ИТОГО |  |  | 71460 |  |  | 71460 |  |  |  |  |
| Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Проведение энергетического обследования объектов ЖКХ | 2011 2012 | 500 1000 |  |  |  |  | 500 1000 | ОКК | Разработанные энергетические паспорта объектов ЖКХ (100%) |
|  |  | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | 2010 2011 2012 | 100 50 50 |  |  |  |  | 100 50 50 | ОКК | Замена ламп на энергосберегающие на 100% |
|  |  | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | 2010 2011 2012 | 300 250 200 |  |  |  |  | 300 250 200 | ОКК | Покрытие потребности в установке и замене приборов учета на 100% |
|  |  | Ремонт (замена) сетей теплоснабжения | 2010 2011 2012 | 300 700 700 |  |  |  |  | 300 700 700 | ОКК | Сокращение потерь теплоносителя на 6% |
|  |  | Ремонт (замена) сетей электроснабжения | 2010 2011 2012 | 500 800 800 |  |  |  |  | 500 800 800 | ОКК | Сокращение потерь энергоносителей на 6% |
|  |  | Ремонт (замена), строительство сетей водоснабжения | 2010 2011 2012 | 100 12100 15100 |  |  | 12000 15000 |  | 100 100 100 | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС ОКК | Сокращение потерь воды на 10% |
|  |  | Реконструкция сетей уличного освещения | 2010 2011 2012 | 500 500 500 |  |  |  | 500 500 500 |  | Органы местного самоуправления | Сокращение затрат на нужды уличного освещения на 5% |
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания УОО и П в с. Каргасок | 2011 | 300 |  |  | 300 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС | Снижение потребления электроэнергии на 150000 кВт.ч. |
| Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры в учреждениях культуры (по итогам энергетического обследования) | 2011 2012 | 350 150 |  |  | 350 150 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС | Сокращение затрат на потребление энергоресурсов на 6% |
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения ЦРБ с. Каргасок | 2011 | 500 |  |  | 500 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС | Сокращение затрат на потребление теплоресурса на 6% |
|  |  | Модернизация ДЭС: с.Тымск п.Молодежный | 2010 2012 | 6000 12000 |  |  | 6000 12000 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС | Сокращение потребления дизельного топлива: с.Тымск на 30 тонн; п.Молодежный на 50 тонн. |
|  |  | Модернизация систем теплоснабжения: С.Средний Васюган | 2011 | 35000 |  |  | 35000 |  |  | Администрация Каргасокского района МУ УЖКХ и КС | Сокращение потребления нефти на 500 тонн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение потребления мазута на 500 тонн |
|  |  | С.Новый Васюган | 2012 | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 164350 |  |  | 156300 | 1500 | 6550 |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | 236100 |  |  | 228050 | 1500 | 6550 |  |  |

Приложение 3

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения

на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы»

План финансирования программных мероприятий

| № пп | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования*, тыс. рублей |  |  |  | Получатели бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Организационные мероприятия – всего 2880 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации | текущее финансирование | 40 | 10 | 15 | 15 | Администрация Каргасокского района Органы местного самоуправления |
| 1.2 | Формирование системы стимулирования за результаты в сфере энергосбережения | текущее финансирование | 90 | 20 | 30 | 40 | Администрация Каргасокского района Органы местного самоуправления |
| 1.3 | Обучение специалистов в области энергосбережения, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров | текущее финансирование | 250 | 50 | 200 |  | Органы местного самоуправления; Бюджетные учреждения |
| 1.4 | Проведение энергетического обследования объектов ЖКХ, зданий бюджетной сферы, сбор и анализ данных | Всего, в.т.ч.: текущее финансирование (субсидии) средства ОКК | 2 500 1 000 1 500 |  | 1 000 500 500 | 1 500 500 1 000 | Органы местного самоуправления; Бюджетные учреждения |
| Технические и технологические мероприятия – 233 310 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | Всего, в т.ч.: текущее финансирование средства ОКК | 400 200 200 | 200 100 100 | 100 50 50 | 100 50 50 | Органы местного самоуправления; Бюджетные учреждения; |
| 2.2 | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | Всего, в т.ч.: текущее финансирование средства ОКК | 900 150 750 | 350 50 300 | 300 50 250 | 250 50 200 | Органы местного самоуправления; Бюджетные учреждения; |
| 2.3 | Выполнение комплекса мер по энергосбережению на объектах бюджетной сферы, в том числе утепление зданий, промывка и опрессовка систем отопления, замена проводки и т.д. | текущее финансирование | 450 | 150 | 150 | 150 | Органы местного самоуправления; Бюджетные учреждения |
| 2.4 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий бюджетной сферы, в том числе: |  | 69 660 | 25 740 | 25 220 | 18 700 |  |
| 2.4.1 | объекты образования, всего, в т.ч.: -школа в с. 5 Км - д/сад в с. Средний Васюган - д/сад в п. Молодежный - д/сад №22 в с. Каргасок -Нововасюганская СОШ -Павловская ООШ - Тымская ООШ - Березовская ООШ - Новоюгинская СОШ - Староюгинская СОШ - объекты образования по итогам энергетического обследования | бюджетные инвестиции | 54 700 | 19 200 4 300 5 800 4 800 500 2 300 1 200 80 220 | 20 500 10 000 6 000 4 500 | 15 000 15 000 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.4.2 | объекты культуры, всего, в т.ч. по объектам: - ДК в с. Старая Березовка; - объекты культуры по итогам энергетического обследования | бюджетные инвестиции | 1 960 | 540 540 | 720 720 | 700 700 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.4.3 | объекты здравоохранения всего, в т.ч. - ФАП п. Большая Грива - ФАП п. Молодежный - ФАП п. Неготка - ФАП п. Киевский - объекты здравоохранения по итогам энергетического обследования | бюджетные инвестиции | 13 000 | 6 000 1 200 2 500 900 1 400 | 4 000 4 000 | 3 000 3 000 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5. | Строительство, реконструкция и ремонт объектов ЖКХ и систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  | 161 900 | 7 400 | 50 250 | 104 250 |  |
| 2.5.1 | система теплоснабжения административного здания РУОО и П в с. Каргасок | бюджетные инвестиции | 300 |  | 300 |  | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.2. | системы отопления в учреждениях культуры (по итогам энергетического обследования) | бюджетные инвестиции | 500 |  | 350 | 150 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.3. | система теплоснабжения ЦРБ с. Каргасок | бюджетные инвестиции | 500 |  | 500 |  | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.4. | блочные модульные котельные с. Новый Васюган | бюджетные инвестиции | 70 000 |  | 35 000 | 35 000 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.5 | оптимизация системы теплоснабжения с. Средний Васюган | бюджетные инвестиции | 40 000 |  |  | 40 000 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.6 | ДЭС с. Тымск (модернизация) | бюджетные инвестиции | 6 000 | 6 000 |  |  | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.7. | ДЭС п. Молодежный (модернизация) | бюджетные инвестиции | 12 000 |  |  | 12 000 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.8. | сети теплоснабжения, замена ветхих | средства ОКК | 1 700 | 300 | 700 | 700 |  |
| 2.5.9 | сети электроснабжения, замена ветхих | средства ОКК | 2 100 | 500 | 800 | 800 |  |
| 2.5.10 | сети водоснабжения, строительство, замена ветхих | Всего, в т.ч.: бюджетные инвестиции средства ОКК | 27 300 27 000 300 | 100 100 | 12 100 12 000 100 | 15 100 15 000 100 | МУ УЖКХ и КС |
| 2.5.11 | сети уличного освещения | текущее финансирование | 1 500 | 500 | 500 | 500 | Органы местного самоуправления |
| Итого |  |  | 236 190 | 33 920 | 77 265 | 125 005 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  | 229 640 | 32 620 | 74 865 | 122 155 |  |
| бюджетные инвестиции (капитальные вложения) |  |  | 225 960 | 31 740 | 73 370 | 120 850 |  |
| Средства поселений |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  | 2180 | 880 | 1 495 | 1 305 |  |
| Внебюджетные средства (средства организаций коммунального комплекса) |  |  | 6 550 | 1 300 | 2 400 | 2 850 |  |

*Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период.