МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ГЛАВА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ (в редакции от 16.02.2010 № 21) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03.07.2009 |  | № 105 |
| с. Каргасок |  |  |

| Об утверждении плана-графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» Каргасокского района за счет средств местного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с учётом положений  Федерального  закона  от 22.07.2008   № 141-ФЗ  от 22.07.2008  № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в части совершенствования земельных отношений» и Федерального закона от 01.12.2008  № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области  в  2009 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план график проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» Каргасокского района, за счёт средств местного бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северная правда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Каргасокского района  Н.М.Бейдерову.

| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- |

| Исп.: Симоненко И.В. 8 38 253 2 20 69 |  |
| --- | --- |

Утвержден Постановлением

Главы Каргасокского района

от 03.07.2009 № 105

Приложение

ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового

учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»

Каргасокского района, за счёт средств местного бюджета муниципального

образования  «Каргасокский  район»

| Общее количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учёт по которым не проведён | Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, подлежащих формированию и постановке на государственный кадастровый учёт |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат на праве собственности двум и более лицам, расположенные по адресу: |  |  |
| 64 | 19 | 45 |
|  | 1. с.Каргасок,ул.Культурная, 1 2. с.Каргасок, ул.Красноармейская, 48 3. с.Каргасок, ул.Гоголя, 10 4. п.Пятый километр, ул.Тополёвая, 10 5. п.Нефтяников, ул.Геологическая, 6 6. п.Нефтяников, ул.Геологическая, 4 7. п.Нефтяников, ул.Геологическая, 8 8. п.Нефтяников, ул.Геологическая, 2 9. п.Нефтяников, ул.Светлая, 5 10.п.Пятый километр, ул.Тополёвая, 23 11. с.Каргасок, ул.Гоголя,23 12. с.Каргасок, ул.Строительная,6 13. д.Лозунга, ул.Береговая, 38 14. п.Бондарка, ул.Центральная,11 15. п.Пятый километр, ул.Тополёвая, 8 16. д.Лозунга, ул.Береговая, 44 17. д.Лозунга, ул.Кедровая, 17 18. с.Каргасок, пер.Западный, 22 19. с.Каргасок, ул.Советская, 61б | 1. с.Каргасок, ул.Трактовая, 98 2. с.Каргасок, пер.Болотный, 12 3. с.Каргасок, ул.Водников, 16 4. с.Каргасок, ул.Октябрьская, 2 5. п.Нефтяников, ул.Лугинецкая, 44 6. с.Каргасок, ул.Партизанская, 95 7. с.Каргасок, ул.Таёжная, 4 8. п.Нефтяников, ул.Лугинецкая,42 9. п.Нефтяников, ул.Лугинецкая, 45 10. с.Каргасок, ул.Вахтовая, 2 11. п.Нефтяников, ул.Лугинецкая, 43 12. с.Бондарка, ул.Центральная, 69 13. с.Каргасок, ул.Трактовая, 79 14. с.Каргасок, ул.Трактовая, 77 15. с.Каргасок, ул.Строительная, 42 16. с.Каргасок, пер.Западный, 24 17. с.Каргасок, ул.Вахтовая, 4 18. с.Каргасок, ул.Водников, 39 19. с.Каргасок, ул.Строительная, 48 20. с. Павлово, ул.культурная. 6 21. с.Каргасок, ул.М.Горького, 101 22. с.Каргасок, ул.М.Горького, 99 23. с.Каргасок, ул.Партизанская, 89 24. с.Каргасок, ул.Водников, 41 25. с.Каргасок, ул.Строительная, 47 26. с.Каргасок, ул.Строительная, 55 27. с.Павлово, ул.культурная, 3 28. с.Бондарка, ул.Маяка, 7 29. п.Геологический, ул.Энтузиастов, 31 30. д.Лозунга, ул.Кедровая, 8 31. п.Нефтяников, ул.Сильгинская, 5 32. п.Нефтяников, ул.Сильгинская, 7 33. с.Каргасок, ул.Трактовая, 102 34. с.Каргасок, ул.Лесная, 47 35. с.Каргасок, ул.Лесная, 44 36. с.Каргасок, ул.Учебная, 57 37. п.Геологический, ул.Энтузиастов, 31а 38. с.Каргасок, ул.Водников, 43 39. с.Каргасок, ул.Водников, 45 40. с.Каргасок, ул.Партизанская, 93а 41. с.Каргасок, ул.Водников, 40 42. с.Каргасок, ул.Октябрьская, 34 43. с.Каргасок, ул.М.Горького, 83 44. с.Каргасок, ул.Голещихина, 54 45. с.Каргасок, ул.Голещихина, 77 46. с.Каргасок, ул.Красноармейская,59 47. с.Каргасок, ул.Кирова,1а 48. с.Каргасок, ул.Садовая,52 49. с.Каргасок, ул.Культурная, 1а 50. с.Каргасок, ул.Красноармейская, 76 51. п.Геологический, ул.Герасимовская,19 52. с.Каргасок, ул.Советская,17 |