МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2008 |  | № 371 |
| с. Каргасок |  |  |

| Об утверждении подпрограммы «Подготовка земельных участков для жилищного строительства», входящей в состав муниципальной целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе на 2008-2010 и на период до 2020 года». |  |
| --- | --- |

Рассмотрев подпрограмму ««Подготовка земельных участков для жилищного строительства», входящую в состав муниципальной целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе на 2008-2010 и на период до 2020 года»;

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Утвердить подпрограмму «Подготовка земельных участков для жилищного строительства», входящую в состав муниципальной целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе на 2008-2010 и на период до 2020 года» согласно приложению. 2. Управлению финансов Администрации Каргасокского района предусмотреть финансирование на реализацию программных мероприятий на 2008 год на сумму 500 (пятьсот) тысяч рублей. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовый комитет Думы Каргасокского района. 4. Настоящее решение опубликовать в печатном издании «Вестник администрации».

Председатель Думы

Каргасокского района                                                                                            В. А. Протазов

| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Каргасокского района

От 10.04.2008 г. № 371

ПОДПРОГРАММА

«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ  ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ НА 2008-2010 И НА ПЕРИОД 2020 ГОДА».

Каргасок 2008

Паспорт Подпрограммы

«Подготовка земельных участков для жилищного строительства», входящей в состав муниципальной целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе  на 2008-

2010 и на период до 2020 года»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Подготовка земельных участков для жилищного строительства», входящей в состав муниципальной целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе на 2008-2010 и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»; Распоряжение Губернатора Томской области от 04.09.2007 № 460-р «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению объёмов жилищного строительства в сельской местности. Градостроительный кодекс РФ. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Каргасокского района |
| Разработчик подпрограммы | Отдел земельных отношений и градостроительства Администрации Каргасокского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Увеличение жилищного строительства за счёт увеличения количества предоставляемых земельных участков для целей жилищного строительства. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки и этапы: I-ый этап 2008-2010 годы II-ой этап 2011-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Отдел земельных отношений и градостроительства Администрации Каргасокского района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Все расходы по реализации программных мероприятий финансируются из средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - районного бюджета; - внебюджетных источников. Потребность в финансовых ресурсах определяется ежегодно исходя из финансовых возможностей бюджетов. На 2008 год подпрограмма финансируется из районного бюджета в размере 500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья. Формирование эффективных механизмов градорегулирования. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация Каргасокского района, за целевым использованием средств – Дума Каргасокского района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Основными причинами, сдерживающими развитие жилищного строительства в Каргасокском районе, являются:

- отсутствие документов территориального планирования;

- отсутствие документов по планировке территории;

- ограниченность территории на которой можно формировать земельные участки для целей жилищного строительства;

- отсутствие свободных от прав земельных участков;

- не отработанная практикой система предоставления земельных участков для жилищного строительства.

Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в Каргасокском районе, способствуют росту цен на жилищном рынке, снижают доступность жилья для населения.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации основополагающим документом территориального планирования региона определена схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. На основании и с учётом схемы территориального планирования субъекта российской Федерации и схем территориального планирования муниципальных районов должны разрабатываться генеральные планы поселений.

Отсутствие вышеперечисленных документов территориального планирования запрещает с 1 января 2010 года органам местного самоуправления принимать решения о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, что представляет значительные проблемы для дальнейшего развития жилищного строительства.

В этой связи решение проблемы обеспечения района документами территориального планирования и подготовки земельных участков для жилищного строительства невозможно без программно-целевого подхода.

# 2.Основные цели и задачи  подпрограммы

Увеличение жилищного строительства за счёт увеличения количества предоставляемых земельных участков для целей жилищного строительства.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие  задачи:

Разработать нормативные документы, обеспечивающие создание правовых условий для предоставления земельных участков для жилищного строительства.

Разработать документы территориального планирования Каргасокского района и оказать помощь сельским поселениям Каргасокского района в подготовке документов территориального планирования.

Выбрать и подготовить земельные участки для целей жилищного строительства.

# 3. Перечень подпрограммных мероприятий

Мероприятия  Подпрограммы направлены на подготовку земельных участков в целях жилищного строительства (Приложение 1).

Реализация системы мероприятий Подпрограмм осуществляется по следующим направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение реализации Подпрограммы;

- финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

- организационное обеспечение реализации Подпрограммы.

Мероприятия  по  нормативно – правовому  обеспечению  реализации

Подпрограммы включают в себя разработку нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Подпрограммы.

Мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы являются реализация финансовых и экономических механизмов направленных на подготовку земельных участков для целей жилищного строительства.

Организационные мероприятия Подпрограммы будут направлены на:

- создание условий для упрощения процедуры оформления земельных участков для целей жилищного строительства;

- содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и обновления существующих кварталов застройки;

-  удовлетворение спроса населения на земельные участки для целей жилищного строительства.

# 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование  мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять за счёт средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников.

Динамика распределения требуемой государственной (муниципальной) поддержки по годам исходит из необходимости обеспечения максимально возможной поддержки увеличения ввода жилья в ближайшие годы, пока не получили развития механизмы привлечения средств частных кредиторов и инвесторов в обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы по годам в разрезе источников приведены в Приложение № 2.

Затраты на реализацию данной Подпрограммы определяются ежегодно исходя из финансовой возможности бюджетов различных уровней.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на принципах финансирования из федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Подпрограммы.

Целевым индикатором успешности реализации Подпрограммы является увеличение объёмов жилищного строительства в соответствии с задачами и критериями Программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе  на 2008-2010 и на период до 2020 года».

Подпрограмма реализуется в два этапа:

2008-2010 годы – первый этап;

2011-2020 годы – второй этап.

На первом этапе, в период 2008-2010 годы предполагается запуск всех основных организационных и финансовых механизмов Подпрограммы, окончательное формирование градостроительной и нормативно-распорядительной документации, развёртывание работ по подготовке территорий под жилищное строительство.

Основные приоритеты на второй стадии, в период 2011-2020 годы, могут быть уточнены по итогам реализации приоритетного Национального проекта и Программы «Развитие массового жилищного строительства в Каргасокском районе  на 2008-2010 и на период до 2020 года». На данном этапе ожидается жилищное строительство в соответствии с возросшим уровнем доходов населения, определяющим объем платёжеспособного спроса на рынке жилья.

Приложение 1

к Подпрограмме

«Подготовка земельных участков для

жилищного строительства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

| № П./п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативных документов, обеспечивающие создание правовых условий для предоставления земельных участков в целях жилищного строительства | Постоянно | Администрация Каргасокского района |
| 2. | Подготовка и утверждение схемы территориального планирования Каргасокского района | До 2010 г. | Администрация Томской области, Администрация Каргасокского района |
| 3. | Подготовка и утверждение генеральных планов поселений | До 2010 г. | Администрация Томской области, Администрация Каргасокского района, Администрации сельских поселений |
| 4. | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки | До 2010 г. | Администрация Каргасокского района, Администрации сельских поселений |
| 5. | Подготовка и утверждение проекта планировки территории мкр. «Группа жилых домов по ул. Колхозная в с. Каргасок» | Апрель 2008 г. | Администрация Каргасокского района |
| 6. | Подготовка и утверждение проекта межевания территории мкр. «Группа жилых домов по ул. Колхозная в с. Каргасок» | Май-июнь 2008 г. | Администрация Каргасокского района |
| 7. | Подготовка градостроительных планов территории мкр. «Группа жилых домов по ул. Колхозная в с. Каргасок» | Май-июнь 2008 г. | Администрация Каргасокского сельского поселения |
| 8. | Проведение аукционов по предоставлению прав аренды на земельные участки мкр. «Группа жилых домов по ул. Колхозная в с. Каргасок» | Июнь-июль 2008 г. | Администрация Каргасокского района |
| 9. | Выбор и подготовка земельных участков «точечной застройки» для целей жилищного строительства в черте населённых пунктов Каргасокского района | Постоянно | Администрация Каргасокского района, Администрации сельских поселений |
| 10. | Организовать информационную и разъяснительную работу среди населения по освещению целей и задач подпрограммы | Постоянно | Администрация Каргасокского района, Администрации сельских поселений |
| 11. | Подготовка и утверждение проекта планировки, проекта межевания, подготовка градостроительных планов территории мкр. «Группа жилых домов «За бетонкой» в с. Каргасок» | До конца 2008 года | Администрация Каргасокского района, Администрация Каргасокского сельского поселения |
| 12. | Проведение аукционов по предоставлению прав аренды на земельные участки мкр. «Группа жилых домов «За бетонкой» в с. Каргасок» | I квартал 2009 года | Администрация Каргасокского района |
| 13. | Подготовка землеустроительных материалов для выделения территории мкр. «Брагино» под жилищное строительство с учётом выкупа земельных участков у собственников, перевод из категории в категорию и т. д. | 2012 г. | Администрация Каргасокского района, Администрация Каргасокского сельского поселения |

Приложение 2

к Подпрограмме

«Подготовка земельных участков для

жилищного строительства»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2008 ГОД

| № П./п. | Подпрограммные мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | В том числе за счёт |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фед. бюджета | Обл. бюджета | Местн. бюджета | Вне Бюджетные источники |  |
| 1. | Подготовка и утверждение проекта планировки, проекта межевания, подготовка градостроительных планов территории мкр. «Группа жилых домов «За бетонкой» в с. Каргасок» | 500 | - | - | 500 | - | Создание условий для проведения аукциона по предоставлению земельных участков для целей жилищного строительства |