| Утверждаю Глава Каргасокского района _______________А.М.Рожков |  |
| --- | --- |
| ОТЧЕТ об исполнении адресной инвестиционной программы МО «Каргасокский район» за 1 квартал 2008 года. |  |
| Руб. Наименование и местонахождение объекта; Год начала и окончания работ; Лимит капитальных вложений на 2008г.; Кассовый план на 1 квартал; Расход; % Исполнения. Капитальное строительство; - 98 600 000; - 482 000; - 480 552,24; - 99,7. 1. Жилищное строительство; - 21 100 000; - 12 000; - 11 997,24; - 99,98. Инженерные изыскания, проектирование и строительство жилого комплекса в с. Каргасок, ул. Гоголя,14; 2007- 2010; - 21 100 000; - 12 000; - 11 997,24; - 99,98. 2. Объекты образования; - 36 000 000. МОУ Вертикосская СОШ; 2008-2009; - 15 000 000. МОУ Неготская ООШ; 2007-2008; - 9 200 000. МОУ Киевская ООШ; 2008-2010; 5 000 000. Стадион МОУ Каргасокской СОШ №2; 2007-2008; - 6 300 000. Спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр»; 2008; - 500 000. 3. Коммунальное строительство; 40 500 000; 470 000; 468 555; 99,69. Монтаж подстанции ПС- 110/10 кВ с ВЛ-110 и реконструкция ВЛ 10/0,4 в с. Новый Васюган; 2006-2008; - 30 000 000; - 70 000; - 70 000; - 100. Инженерные изыскания, проектирование и строительство водопровода на участке по пер. Производственный – ул. Лугинецкая – ул. Северная в с. Каргасок; 2008; - 4 000 000; - 10 000; - 8 555; - 85,55. Инженерные изыскания, проектирование водопровода на участке ул. Герасимовская – ул. Проезжая – ул. Береговая в с. Каргасок; 2008-2009; - 500 000. Инженерные изыскания, проектирование объекта «Водоснабжение с. Павлово»; 2008; 500 000. Инженерные изыскания, проектирование автономной ДЭС в с.Молодежный; 2008; - 2 000 000. Инженерные изыскания, проектирование инженерной инфраструктуры для участков жилищной застройки; 2008; - 3 000 000. Инвестиции на реализацию ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» в том числе: - Инженерные изыскания, проектирование блочной автономной ДЭС в с. Тымск; 500 000; 390 000; 390 000; 100. 4. Здравоохранение; - 500 000. Привязка типового проекта сельского морга; 2008; - 500 000. 5.Культура; - 500 000. Инженерные изыскания, проектирование церкви в с. Каргасок; 2008; 500 000. Капитальный ремонт; - 48 000 000; - 1 651 084; - 1 634 946; - 99,02. 1. Общегосударственные вопросы; - 500 000; - 451 084; - 451 084; - 100. Здание районной администрации; 2008; 500 000; 451 084; 451 084; 100. 2. Объекты образования; 41 400 000; - 1 190 000; - 1 177 962; - 98,99. Дошкольное образование; 17 000 000; - 1 160 000; - 1 156 362; - 99,69. МДОУ Детский сад №21 в с. Мыльджино; 2007-2008; 4 000 000; - 1 137 440; - 1 133 802; - 99,68. МДОУ Детский сад №1 в с. Каргасок; 2008; 13 000 000; - 22 560; - 22 560; - 100. Общее образование; 24 400 000; - 30 000; - 21 600; - 72. МОУ Каргасокская СОШ №1; 2008; 11 400 000. МОУ Павловская ООШ; 2008; 10 000 000; 30 000; 21 600; 72. В т. числе за счет субсидий из областного бюджета; 2008; 4 935 000. Спортивный зал МОУ Неготской ООШ; 2008; 3 000 000. 3. Объекты культуры; 1 800 000. ККД и БЦ в с. Каргасок; 2008; 1 500 000. БДК с. Киндал; 2008; 300 000. 4. Объекты здравоохранения; 4 300 000; - 10 000; - 5 900; - 59. Здание терапевтического корпуса МУЗ «Каргасокская ЦРБ»; 2008; 3 000 000; 10 000; 5 900; 59. ФАП с. Лозунга; 2008; 300 000. Средневасюганская амбулатория; 2008; 1 000 000. Всего капитальных вложений; 146 600 000; 2 133 084; 2 115 498,24; 99,18. |