МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.08. 2008 г. |  | № 410 |
| с. Каргасок |  |  |

| О ходе работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса Каргасокского района к работе в зимний период 2008-2009 годов |  |
| --- | --- |

Заслушав представленную информацию о  ходе работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса Каргасокского района к работе в зимний период 2008-2009 годов,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

| - Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Каргасокского района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Председатель Думы Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |

| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельские поселения | Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  | Котлы |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  | Ветхие тепл. сети |  |  |
|  | Всего,(ед). | готово (ед), в том числе на: |  |  |  |  |  | Всего,(ед). | готово (ед), в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | угле | жидком топливе | газе | электро-энергии | дровах | всего, % |  | угле | жидком топливе | газе | электро-энергии | дровах | всего, % | всего, км | готово к зиме, км | % | всего, км | Готово, км | % готовности |
| Каргасок | 7 |  |  | 5 |  |  | 71,4 | 22 |  |  | 20 |  |  | 90,9 | 24,506 | 22,00 | 89,8 | 1,6 | 0,8 | 50 |
| Вертикос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Васюган | 4 |  | 3 |  |  |  | 75,0 | 10 |  | 7 |  |  |  | 70,0 | 16,072 | 16,072 | 100,0 |  |  |  |
| Ср.Васюган | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 3 |  | 3 |  |  |  | 100,0 | 7,380 | 5,200 | 70,5 | 1,092 | 1,092 | 100 |
| Тевриз | 1 |  |  |  |  | 1 | 100,0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 100,0 | 0,296 | 0,296 | 100,0 |  |  |  |
| Усть-Чижап. | 1 | 1 |  |  |  |  | 100,0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 100,0 | 0,281 | 0,281 | 100,0 | 0,02 | 0,02 | 100 |
| Новоюгино | 4 | 4 |  |  |  |  | 100,0 | 8 | 8 |  |  |  |  | 100,0 | 1,034 | 1,034 | 100,0 |  |  |  |
| Киндал | 1 | 1 |  |  |  |  | 100,0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 100,0 | 0,150 | 0,150 | 100,0 | 0,02 | 0,02 | 100 |
| Сосновка | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 100,0 | 0,595 | 0,595 | 100,0 | 0,04 | 0,04 | 100 |
| Толпарово | 4 |  |  |  |  | 4 | 100,0 | 8 |  |  |  |  | 8 | 100,0 | 0,585 | 0,585 | 100,0 | 0,08 | 0,08 | 100 |
| Молодежн. | 3 |  |  |  |  | 3 | 100,0 | 6 |  |  |  |  | 6 | 100,0 | 0,870 | 0,870 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| У-Тым | 3 | 3 |  |  |  |  | 100,0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 100,0 | 0,534 | 0,47 | 88,0 |  |  |  |
| Тымск | 1 | 1 |  |  |  |  | 100,0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 100,0 | 0,035 | 0,035 | 100,0 |  |  |  |
| ВСЕГО | 31 | 11 | 4 | 5 | 0 | 8 | 90,3 | 72 | 21 | 10 | 20 | 0 | 16 | 93,1 | 52,338 | 47,59 | 90,9 | 2,952 | 2,152 | 72,9 |
| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважины |  |  | Водонапорные башни |  |  | Сети водопроводные |  |  | Замена ветхих сетей водопровода |  |  | Сети канализационные |  |  | Замена ветхих сетей канализации |  |  |  |  |
|  | всего, ед. | готово,ед. | % | всего, ед. | готово,ед. | % | всего, км | готово, км | % | всего, км | готово, км | % | всего, км | готово, км | % | всего, км | готово, км | % |  |  |
| Каргасок | 13 | 12 | 92,3 | 5 | 5 | 100,0 | 36,31 | 36,31 | 100 | 0,8 | 0,75 | 93,8 | 7,34 | 7,34 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Вертикос | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Васюган | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 27,1 | 20,18 | 74,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.Васюган | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тевриз | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Чижап. | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоюгино | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киндал | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновка | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4,506 | 4,506 | 100 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толпарово | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежн. | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-Тым | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тымск | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 49 | 46 | 93,9 | 26 | 24 | 92,3 | 67,916 | 61,00 | 89,8 | 1 | 0,95 | 95,0 | 7,34 | 7,34 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период объектов эл.снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлено объектов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети электрические |  |  | Замена ветхих электросетей |  |  | Трансформатор-ные подстанции |  |  | Дизельные электростанции |  |  | всего ** (тыс.м2) | готово, (тыс.м2) | % готовности | в т.числе муницип. | в т.числе государств. | в т.числе частный |  |  |
|  | всего, км | готово, км | % | всего, км | готово, км | % | всего, ед. | готово,ед. | % | всего, ед. | готово,ед. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каргасок* | 215,77 | 185,0 | 85,7 |  |  |  | 76 | 53 | 70 |  |  |  | 239,315 | 179,486 | 75,0 | 32,718 |  | 146,77 |  |  |
| Вертикос* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,058 | 10,239 | 78,4 | 5,350 |  | 4,89 |  |  |
| Н.Васюган | 27,82 | 18,2 | 65,4 |  |  |  | 11 | 11 | 100 | 1 | 1 | 100,0 | 48,723 | 41,600 | 85,4 | 2,211 | 0,28 | 26,08 |  |  |
| Ср.Васюган | 66,45 | 53,4 | 80,4 | 1,6 | 1,5 | 93,8 | 14 | 14 | 100 |  |  |  | 52,700 | 31,400 | 59,6 | 6,600 |  | 24,80 |  |  |
| Тевриз | 7,20 | 6,8 | 94,4 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 | 6,024 | 4,000 | 66,4 | 3,000 |  | 1,00 |  |  |
| Усть-Чижап. | 12,99 | 11 | 84,7 | 4 | 3 | 75,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100,0 | 5,437 | 5,393 | 99,2 | 2,621 |  | 2,77 |  |  |
| Новоюгино | 2,35 | 1,5 | 63,8 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 | 32,494 | 32,405 | 99,7 | 12,294 |  | 20,11 |  |  |
| Киндал* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,733 | 4,733 | 100,0 | 2,246 |  | 2,49 |  |  |
| Сосновка | 17,24 | 17,24 | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100,0 | 9,983 | 9,937 | 99,5 | 5,925 |  | 4,01 |  |  |
| Толпарово | 49,07 | 49,07 | 100,0 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100,0 | 12,100 | 12,100 | 100,0 | 11,102 |  | 1,00 |  |  |
| Молодежн. | 29,36 | 21 | 71,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 12 | 12 | 100 | 2 | 1 | 50,0 | 12,325 | 6,000 | 48,7 | 6,000 |  | 0,00 |  |  |
| У-Тым | 13,28 | 7,6 | 57,2 |  |  |  | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0,0 | 9,849 | 3,200 | 32,5 | 2,000 |  | 1,20 |  |  |
| Тымск | 4,84 | 4,84 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 | 5,969 | 5,969 | 100,0 | 2,346 |  | 3,62 |  |  |
| Район.ж/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,121 | 3,121 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 446,37 | 375,7 | 84,2 | 10,4 | 9,3 | 89,4 | 129 | 102 | 79,1 | 10 | 8 | 80,0 | 455,831 | 349,583 | 76,7 | 94,413 | 0,28 | 238,74 |  |  |
| Форма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | Запасы топлива |  |  |  |  |  | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Задолж. перед подр.орган. (тыс.р) | Задолжность по эл.энергии (тыс.р.) | Задолжность по газу (тыс.р). | Задолжн.по жид.топл. (тыс.р). | Задолжность по углю (тыс.р). |  |  |
|  | план (тн) |  |  | факт (тн.) |  |  | всего | на досрочн. приобрет. Топлива* | на аварийн. запас | из област. бюджета | из местного бюджета |  | средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова (м3) | уголь | жидкое | дрова (м3) | уголь | жидкое |  |  |  |  | всего | в т.ч. аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каргасок |  |  |  |  |  |  | 4673,0 |  | 500,0 |  | 2743,0 |  | 1930,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикос |  |  |  |  |  |  | 446,0 |  |  |  | 446,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Васюган |  |  | 1030 |  |  | 15 | 1130,0 | 0,0 |  |  | 480,0 |  | 650,0 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| Ср.Васюган |  |  | 320 |  |  | 0 | 1250,0 |  |  |  | 600,0 |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тевриз | 426 |  | 210 | 519 |  | 141 | 4107,9 | 3437,8 |  |  | 170,0 |  | 3937,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Чижап. |  | 185 | 173 | 50 | 100 | 113 | 612,0 | 160,0 |  |  | 252,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоюгино |  | 582 | 11 | 214 | 12 | 22,4 | 1566,0 | 904,0 |  |  | 602,0 |  | 964,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Киндал |  | 100 |  | 100 | 8 |  | 310,7 | 151,0 |  |  | 117,0 |  | 193,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновка |  | 339 | 201 |  | 60 | 150 | 3766,7 | 3161,0 |  |  | 218,0 |  | 3548,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Толпарово | 1125 |  | 344 | 497 |  | 325 | 6655,4 | 5432,4 |  |  | 551,0 |  | 6104,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежн. | 2231 |  | 477 | 1600 |  | 430 | 11794,0 | 10817,3 |  |  | 472,0 |  | 11322,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| У-Тым |  | 391 | 245 |  | 108 | 250 | 6878,2 | 6512,4 |  |  | 248,0 |  | 6630,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тымск |  | 135 | 183 |  | 0 | 121 | 3642,5 | 3349,0 |  |  | 114,0 |  | 3528,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 3782 | 1732 | 3194 | 2980 | 288 | 1566 | 46832,4 | 33924,9 | 500,0 | 0,0 | 7013,0 | 0,0 | 39819,4 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  |  |